RESOLUCION ADOPTADA POR EL

TRIBUNAL DE CUENTAS

EN SESION DE FECHA 29  DE OCTUBRE DE 2014

(E. E. Nº2014-17-1-0005738 , Ent. N°5466/14)

VISTO: las nuevas actuaciones remitidas por la Administración Nacional de Puertos, relacionadas con la reiteración de los gastos derivados  de los servicios de consultoría de supervisión de obra de la totalidad de los trabajos restantes de construcción del Muelle Multipropósito “C” en el Puerto de Montevideo, en el marco de la Licitación Pública Nº 12.186, (Contrato de Préstamo BID, Nº 2031/OC –UR); 

RESULTANDO: 1) que por Resolución Nº 28/11 de fecha 29/04/11, se dispuso la adjudicación de la licitación, a CSI Ingenieros S.A. – Serman y Asociados –Prointec S.A., por un monto de U$S 1:925.411,62;

2) que este Tribunal, en Sesión de fecha 01/06/11, cometió al Contador Delegado la intervención del gasto, previo control de su imputación a rubro adecuado con disponibilidad suficiente;                               
3) que la Contadora Delegada informó con fecha 07/02/12, que el pasado 18/10/11, se celebró el contrato con la firma adjudicataria (Contrato Nº 1682), y observó el gasto de U$S 797.120,40, por contravención al Artículo 211 Literal B) de la Constitución de la República; por Resolución de Directorio Nº 54/3626 de fecha 15/02/12, se reiteró el referido gasto, y con fecha 23/02/12, la Contadora Delegada intervino el mismo por reiteración;
4) que este Tribunal, en Sesión de fecha 19/07/12, acordó levantar la observación formulada por la Contadora Delegada e intervenir el gasto de U$S 797.120,40;
5) que por Resolución de Presidencia N° 56/13 de fecha 20/06/13, se dispuso prorrogar el plazo contractual previsto en el contrato Nº 1682, para la etapa II, hasta la culminación de la obra o en su defecto, hasta un máximo de doce meses;
6) que por Resolución de Directorio Nº 587/3.693 de fecha 13/08/13, se aprobó la ampliación de la obra del Muelle C en 36 metros de longitud; y por Resolución de Directorio Nº 745/3.699 de fecha 24/09/13, se ordenó el gasto por la suma de U$S 1:059.910,68, por las certificaciones totales, a precios básicos para el plazo de doce meses, a partir del 1/08/13;                        
7) que posteriormente, por Resolución de Directorio    Nº 1006/3.710 de fecha 10/12/13, se dispuso aprobar un monto total de        U$S 490.352,31 por los servicios adicionales de consultoría de supervisión para la ampliación del Muelle C, a precios básicos, para el período de 9 meses, comprendido desde el 01/11/2013 hasta el 31/07/14;
8) que el Contador Delegado con fecha 13/03/14, observó la ampliación dispuesta por Resolución RD 745/3.699 de fecha 24/09/13, por la suma de U$S 1:059.910,68 por un período máximo de doce meses, contados desde el 01/08/13, en razón  de que:

a) el gasto original fue observado en su inicio por la Contaduría Delegada por haberse contravenido el Artículo 211 Literal B) de la Constitución de la República, al celebrarse el contrato sin contar con la intervención preventiva; y

b) se vulneró el Artículo 15 del TOCAF, ya que no se contaba  con disponibilidad presupuestal suficiente;

9) que por Resolución de Directorio 101/3.721 de fecha 25/03/14, se dispuso reiterar el gasto, y el Contador Delegado intervino por reiteración, con fecha 28/03/14;
10) que con fecha 23/04/14, el Contador Delegado observó el gasto de U$S 490.352,31, en razón de que: 

a) el gasto original fue observado en su inicio por la Contadora Delegada, por contravención al Artículo 211 Literal B) de la Constitución de la República, al celebrarse el contrato sin contar con la intervención preventiva;

b) se contravino el Artículo 211 Literal B) de la Constitución de la República, al ordenarse el gasto en forma posterior a la realización de parte de los trabajos de supervisión, configurando principio de ejecución; y  

c) por incumplimiento del Artículo 74 del TOCAF, dado que la ampliación no respetó el precio que surge de la oferta y las condiciones pactadas en el contrato N° 1682;

11) que por Resolución de Directorio Nº 210/3.725 de fecha 29/04/14, se dispuso reiterar el gasto de U$S 490.352,31, y con fecha 06/05/14, el Contador Delegado intervino el gasto por reiteración;

CONSIDERANDO: 1) que la observación que formulara el Contador Delegado al gasto original por principio de ejecución, fue levantada por el Tribunal de Cuentas, en Sesión de  fecha 19/7/12;                                

2) que se mantienen incambiados los motivos de las otras observaciones que efectuara el Contador. Delegado;
ATENTO: a lo expuesto y a lo dispuesto por el Artículo 211 Literal B) de la Constitución de la República;

EL TRIBUNAL ACUERDA

1) Mantener las observaciones formuladas por el Contador Delegado con fechas 13/03/14 y 23/04/14 respectivamente, con la precisión efectuada en el Considerando 1;
2) Comunicar al Poder Ejecutivo y al Contador Delegado;
3) Dar cuenta a la Asamblea General; y
4) Devolver las actuaciones.
sd
1

