RESOLUCION ADOPTADA POR EL

TRIBUNAL DE CUENTAS

EN SESION DE FECHA 26 DE NOVIEMBRE DE 2014

(E. E. Nº2014-17-1-0008721, Ent. N°6923/14)

VISTO: estas actuaciones remitidas por el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, relacionadas  con el otorgamiento a la Cooperativa de  Vivienda COVISET 4,  inscripta en dicho Ministerio con el Nº 0689,  un préstamo más una ampliación de préstamo, para la construcción de 32 viviendas;

RESULTANDO: 1) que luce Proyecto de Resolución Ministerial dictado en ejercicio de atribuciones delegadas por el Poder Ejecutivo,  mediante el cual se otorga a la a la Cooperativa de  Vivienda COVISET 4,  un préstamo de 85% del Costo global del Proyecto Cooperativo más una ampliación de préstamo de 8.5% del Costo Global del Proyecto Cooperativo, al 5% de interés anual y 25 años de plazo,  ambos garantizados con hipoteca;
2) que la ampliación será para atender las variaciones del Índice General del Costo de la Construcción en relación a la moneda de préstamo durante el proceso de obra, de ser inferior dicha variación a la suma prevista para ese fin, el saldo se destinará a una amortización extraordinaria del préstamo;
3) que el destino del  préstamo será la construcción de 32 viviendas dúplex, 18 viviendas de 2 dormitorios, 13  viviendas de 3 dormitorios  y 1 vivienda de 4 dormitorios, en un todo de acuerdo con el proyecto ejecutivo a aprobarse, en el  Padrón  Nº 426.138 de la localidad catastral Montevideo,  Departamento de Montevideo;
4) que se adjunta la siguiente previsión financiera elaborada por el M.V.O.T.M.A., de fecha 3 de noviembre de 2014: 2015 UR 20621, 2016 UR 24285, 2017 UR 18214 y 2018 UR 1176;
5) que el  M.V.O.T.M.A. ha fijado el valor real de tasación en UR 69.166.-, de las cuales el 85% corresponden a préstamo y el 15% a aporte de la Cooperativa;
6) que el  valor del terreno equivale a 4.397 UR que se abonará con cargo al préstamo a otorgarse simultáneamente con el otorgamiento del préstamo hipotecario, siendo el plazo de obra estipulado de 24 meses;
7) que el Costo Global del proyecto asciende a UR 69.166, correspondiendo 58.791 UR a préstamo (85% del costo global) y 5.505 UR a ampliación de préstamo   (8.5% de la diferencia entre el Costo Global y el valor de terreno); de esta forma, el monto total a escriturar es de 64.296 UR;
8) que se adjunta Constancia de Afectación del Crédito Nº 001052, de fecha 11 de noviembre  de 2014, donde se detallan los importes a comprometer, tal como surge del cuadro anterior;

CONSIDERANDO: que la viabilidad del proyecto y préstamos planteados encuadra en la normativa vigente en la materia, por lo que el gasto no merece objeciones legales;

ATENTO: a lo expuesto;

EL   TRIBUNAL   ACUERDA

1) Dictada la Resolución definitiva por el Ordenador competente, cométese a la Contadora Auditora en el  Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente la intervención del gasto máximo de hasta UR 64.296, así como de la actualización que corresponda realizar a la fecha de la escritura del préstamo, según la fórmula de actualización establecida en el Reglamento aprobado;
2) Cométese asimismo a la Contadora Auditora la intervención de las eventuales reprogramaciones que determinen que el desembolso se realice fuera del plazo previsto, de 2015 a 2018, previo control de su imputación al grupo adecuado con disponibilidad suficiente;

3) Por último, cométese a la Contadora Auditora la verificación de que la Resolución Definitiva concuerde con las condiciones de la contratación sometidas a este Tribunal (Art. 8 de la Ordenanza N° 27 de fecha 22/5/58 en la redacción sustitutiva dispuesta por Ordenanza s/n del Tribunal de Cuentas del 16/6/2010); 

4) Comuníquese a la Contadora Auditora;

5) Devuélvase.

cc
PAGE  
3

