RESOLUCION ADOPTADA POR EL

TRIBUNAL DE CUENTAS

EN SESION DE FECHA 26 DE NOVIEMBRE DE 2014

(E. E. Nº 2014-17-1-0008691, Ent. N°6902/14)

VISTO: las actuaciones remitidas por el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, relacionadas con un préstamo y ampliación de préstamo a otorgarse a la Cooperativa de Usuarios de Ayuda Mutua COVIOMI, para la construcción de 20 viviendas en el padrón Nº 14.762 ubicado en la calle Avenida General Flores de la ciudad de Minas, Departamento de Lavalleja;

RESULTANDO: 1) que se relaciona el acta de fundación y aprobación de Estatutos de la mencionada Cooperativa, debidamente inscriptos en el Registro de Personas Jurídicas, Sección Comercio y el Contrato de Arrendamiento de Servicios entre COVIOMI y el Instituto de Asistencia Técnica Arequita, para la ejecución del programa de viviendas de la Cooperativa;

2) que consta el anteproyecto del MVOTMA del cual surge la identificación de la Cooperativa y ubicación de la misma, relacionándose los recaudos presentados, el valor del terreno, la descripción del proyecto, el sistema constructivo, plazo de obra y viabilidad del grupo cooperativo y proyección del grupo social;
3) que consta nota de la Administración de Recursos Financieros del MVOTMA de fecha 28 de mayo de 2014 en la que se indica que el valor de tasación fue fijado en 40.640 Unidades Reajustables de las cuales el 85% corresponde a préstamo y el 15% a aporte de la Cooperativa;                               
4) que el costo global del proyecto asciende a 40.640 UR correspondiendo 34.544 UR a préstamo (85 % del costo global) y 3.342 UR a ampliación de préstamo (8,5 % de la diferencia entre el costo global y el valor de construcción), siendo el monto total a escriturar de 37.886 UR;                                
5) que el valor del terreno equivale a 1.328 UR, que se abonará con cargo al préstamo a otorgarse simultáneamente con el otorgamiento de la escritura de préstamo hipotecario, siendo el plazo de obra estipulado de 25 meses;
6) que de acuerdo a lo indicado el monto total a escriturar asciende a 37.886 UR, siendo la previsión financiera de los desembolsos la siguiente: Ejercicio 2015 por 18.140 UR, Ejercicio 2016 por 14.291 UR y Ejercicio 2017 por 5.455 UR;
7) que por Proyecto de Resolución Ministerial se indica que el presente préstamo y ampliación de préstamo a otorgarse a COVIOMI (PMV Nº 662) cuenta con la conformidad de la Agencia Nacional de Vivienda que expresó la viabilidad del Proyecto y Préstamo planteados;                                
8) que se agrega constancia de afectación de crédito Nº 001049 de fecha 7 de noviembre de 2014 por un total de 37.886 UR a favor de COVIOMI;

CONSIDERANDO: que el otorgamiento del referido préstamo se ampara en lo establecido por los Artículos 117 y siguientes de la Ley Nº 18.407 de fecha 24 de octubre de 2008, Artículo 27 de la Ley 17.243 de 29 de junio de 2000, Artículo 61 Literal B) del Decreto 76/1998 de 24 de marzo de 1998 (Texto Ordenado de la Ley de Vivienda) y a lo dispuesto por los Reglamentos: de préstamos y subsidios a la cuota aplicada a programas de construcción de vivienda nueva, de producción cooperativa, con recursos administrados por el MVOTMA;

ATENTO: a lo precedentemente expuesto y a lo que dispone el Artículo 211 Literal B) de la Constitución de la República;

EL TRIBUNAL ACUERDA

1) Dictada la Resolución definitiva por el Ordenador competente, cométese a la Contadora Auditora destacada ante el Ministerio de Vivienda Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente la intervención del gasto de 37.886 UR a favor de la Cooperativa de Usuarios de Ayuda Mutua COVIOMI así como de la actualización que corresponda realizar a la fecha de la escritura del préstamo, según fórmula de actualización establecida en el Reglamento aprobado;

2) Cométese asimismo a la Contadora Auditora, la intervención de las eventuales reprogramaciones que determinen que el desembolso se realice fuera del plazo previsto, de 2015 a 2017, previo control de su imputación en el Objeto del Gasto adecuado con disponibilidad suficiente;

3) Finalmente, cométese a la Contadora Auditora la verificación de que la Resolución definitiva concuerde con las condiciones de contratación sometidas a este Tribunal (Artículo 8 de la Ordenanza del Tribunal de Cuentas de fecha 22 de mayo de 1958 en la redacción sustitutiva dispuesta por la Resolución de fecha 16 de junio de 2010);

4)  Comuníquese a la Contadora Auditora; y
5)  Devuélvase.

sd 

1

