RESOLUCION ADOPTADA POR EL

TRIBUNAL DE CUENTAS

EN SESION DE FECHA 26 DE NOVIEMBRE DE 2014

(E. E. Nº 2013-17-1-0008823, Ent. N° 6946/14)

VISTO: nuevas actuaciones remitidas por la Intendencia de Tacuarembó, relacionadas con la ampliación  Licitación Pública Nº 05/2013 convocada para la “Construcción de la edificación que sirve con vestuarios, baños, salón, gimnasio, cantina y depósito al proyecto de Estadio de Baby Fútbol” de la Ciudad de Tacuarembó;

RESULTANDO: 1) que por Resolución Nº 1338/2013 de fecha 21.10.13, el Intendente dispuso llamar a Licitación Pública de referencia, y fijar la recepción y apertura de ofertas para el día 20.11.13;

2)  que el Intendente, por Resolución Nº 1722/2013 de fecha 26.12.13, dispuso adjudicar ad referéndum de este Tribunal, la construcción de la edificación del Estadio de Baby Fútbol, a la empresa ANDRES MIGUEL PERDOMO DE ABREU, por un total de $ 8.807.443, IVA y Leyes Sociales incluidos;

3) que en Sesión de fecha 22/01/14 este Tribunal observó el gasto derivado de la licitación de referencia, en virtud de que los Artículos 14 letra A) y 15 en Nota I, letra C) del Pliego, contravienen el     Artículo 48 del T.O.C.A.F., en tanto establecen el deber de adjuntar a la oferta documentación que no guarda relación con el objeto de la contratación;

4) que por Resolución 0319/2014 de 14/03/14 el Intendente resolvió reiterar el gasto, suscribiéndose el contrato con el adjudicatario el 07/04/14;

5) que con fecha 14/10/14 el Director General de Obra recomendó ampliar el objeto de la licitación, la que se encuentra aún en ejecución, con la finalidad de realizar tribunas prefabricadas, muros prefabricados  de hormigón, cerco de cancha con tejido olímpico, construcción tradicional para uso de cantinas y cabinas de transmisión, iluminación de canchas y entorno en general, murete de contención de cancha y canalón de desagüe de hormigón armado; ascendiendo el monto de las obras a                  $ 3:483.236,70 (IVA y leyes sociales incluidos);

6) que con fecha 31/10/14 la adjudicataria brindó su conformidad a la ampliación proyectada;

7) que por Resolución 1739/2014 de fecha 10/11/14 el Intendente dispuso ampliar, ad referéndum del pronunciamiento del Tribunal, la licitación referida en $ 3:483.236,70;

8) que el 07/11/14 la Dirección General de Hacienda informó que el gasto debe imputarse al programa 208-04, el que cuenta con una dotación de $ 3:486.236,70;

CONSIDERANDO: que la ampliación deriva de un gasto observado por razones de procedimiento insubsanables;

ATENTO: a lo precedentemente expuesto y a lo establecido en el Artículo 211 Literal B) de la Constitución de la República;

## EL TRIBUNAL ACUERDA

1) Observar el gasto;

2) Devolver las actuaciones.

ag