RESOLUCION ADOPTADA POR EL

TRIBUNAL DE CUENTAS

EN SESION DE FECHA  4  DE FEBRERO  DE 2015

(E. E. Nº 2013-17-1-0004091, Ent. N° 216/15)

VISTO: las actuaciones remitidas por la Administración Nacional de Telecomunicaciones, relacionadas con la ampliación de la contratación de los servicios de instalación de redes de fibra óptica hasta los hogares, en diversas zonas del Departamento de Canelones;
RESULTANDO: 1) que por Resolución Nº 1123/13 de fecha 25/6/13 el Directorio dispuso adjudicar, al amparo de lo dispuesto por el Artículo 33 Literal C) Numeral 22) del T.O.C.A.F. a la firma Compañía Electrotécnica Industrial S.R.L. (CEI),  por el monto total de $ 75:000.000, más IVA;
2) que este Tribunal, en Sesión de fecha 31/7/13 acordó observar el gasto correspondiente al Ejercicio 2013, por haberse contravenido lo dispuesto por el Artículo 15 del T.O.C.A.F., al comprometérselo sin disponibilidad en el rubro de imputación;

3) que con fecha 22/8/13, el Directorio dispuso reiterar el gasto, siendo mantenida la observación formulada por parte de este Tribunal, en Sesión del 20/11/13;
4) que la Gerencia de Sector, Desarrollo de Redes de Planta Externa, División Técnica de Desarrollo realizó informe el 3/11/14, solicitando la ampliación del 40% de la contratación realizada a CEI S.R.L., por ser necesario contar con continuidad para ejecutar las obras que se están proyectando en las zonas que tiene asignada dicha empresa, destacando que hasta la fecha la empresa viene cumpliendo en forma satisfactoria,  con las solicitudes que se le han asignado;

5) que con fecha 20/11/14, se remitió correo electrónico a CEI S.R.L., solicitando que indicara  si presta la conformidad para ampliar la contratación en un 40% del monto original, ascendiendo la ampliación prevista a $ 30:000.000 más IVA;
6) que CEI S.R.L. prestó su conformidad a la ampliación, en los términos propuestos, remitiendo correo electrónico el  21/11/14;

7) que con fecha 19/12/14, la Comisión Asesora realizó informe por el que sugirió proceder a la ampliación en los términos previstos;
8) que por Resolución Nº 2407/14 de 29/12/14, el Directorio dispuso aprobar la adjudicación, sujeta a la intervención preventiva del Tribunal de Cuentas, como ampliación del 40% de la contratación original, a Compañía Electrotécnica Industrial S.R.L. (CEI), según el siguiente detalle:

	DESCRIPCIÓN
	PRECIO TOTAL

	Instalación de redes de fibra óptica hasta el hogar para el Departamento de Canelones
	$ 30:000.000

	IVA (22 %)
	$ 6:600.000

	MONTO MÁXIMO A ADJUDICAR (IMP. INCLUIDOS)
	$ 36:600.000


9) que la División Contrataciones realizó orden de imputación por el monto que a continuación se detalla:
	CUENTA
	SUB-CUENTA
	EJ.
	PTO.
	IMPORTE

	28231
	964/2111
	5
	5
	$ 30:000.000


10) que con fecha 12/1/15, la Jefatura de Unidad, Registro Presupuestal informa que:
- las asignaciones presupuestales que rigen para el Ejercicio 2015 son las aprobadas para el Ejercicio 2012 por el Poder Ejecutivo, por Decreto 224 de fecha 4/7/12 a nivel de precios enero-diciembre 2012 de prórroga automática;
- a la fecha el Proyecto 2111 “Red de Acceso” en el Grupo 300000 del Presupuesto de Inversiones en moneda nacional, no presenta disponibilidad para la inversión que se trata;
CONSIDERANDO: 1) que la ampliación dispuesta en la oportunidad, encuadra en lo preceptuado por el Artículo 74 del T.O.C.A.F., en tanto la misma se encuentra dentro del límite cuantitativo previsto por la norma, habiéndose obtenido la conformidad del adjudicatario al respecto en forma previa al dictado del acto administrativo;
2) que sin perjuicio de ello, se contravino lo dispuesto por el Artículo 15 del T.O.C.A.F., al comprometer un gasto sin crédito disponible en el rubro de imputación;

 ATENTO: a lo expuesto y a lo dispuesto por el Artículo 211 Literal B) de la Constitución de la República;

EL TRIBUNAL ACUERDA

1) Observar el gasto  por  lo expresado en el Considerando 2);

2) Devolver las actuaciones.
dc 
PAGE  
3

