RESOLUCION ADOPTADA POR EL

TRIBUNAL DE CUENTAS

EN SESION DE FECHA 11 DE FEBRERO DE 2015

(E. E. Nº 2013-17-1-0002599, Ent. N° 292/15)

VISTO: las actuaciones remitidas por la Administración de las Obras Sanitarias del Estado, relacionadas con la ampliación de la partida complementaria de un 10% en la Licitación Pública Internacional, relativo al Proyecto Sexta Línea de Bombeo – Sistema Metropolitano de Agua Potable de Montevideo;

RESULTANDO: 1)  que por Resolución Nº 1225/07 de fecha 21.08.07, se adjudicó a la empresa TEYMA URUGUAY SA la ejecución de los trabajos relativos al Proyecto Sexta Línea de Bombeo – Sistema Metropolitano de Agua Potable de Montevideo, correspondiente a la Licitación Pública Internacional                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            N° 1337, previéndose la contratación de la obra básica, más una partida complementaria de un 10% para ajuste de proyecto ejecutivo y de otro 10% para imprevistos;

2) que este Tribunal en Sesión de fecha 10 de octubre de 2007, observó el gasto por habérselo comprometido sin contar con disponibilidad suficiente, en contravención a lo dispuesto por el Artículo 15 del TOCAF. Reiterado el gasto, se mantuvo la observación;

3) que por Resolución N° 1523/07 de 17.10.07, el Directorio dispuso aumentar el anticipo financiero previsto en el Artículo 33 del Pliego de Condiciones que rigió el llamado, hasta la suma de U$S 10.000.000;

4) que este Tribunal, en Sesión de fecha 27.12.07, observó el pago en virtud de que:

a) el aumento del adelanto financiero a otorgar al adjudicatario en un porcentaje superior al 10% del precio total de la oferta, que representa aproximadamente el doble del importe que debería haberse abonado de aplicarse lo dispuesto en el Pliego, contraviene el Artículo 33 del Pliego de Condiciones; y b) la ampliación del porcentaje de adelanto financiero posterior al procedimiento cumplido y a la adjudicación no se ciñe al presupuesto habilitante para proceder a una modificación contractual, por ser un hecho superviniente que afecta la ecuación económico-financiera, invocando para el caso únicamente razones de buena Administración;

5) que promovida la ampliación del gasto por un 53%, este Tribunal en Sesión de fecha 30.09.09, lo observó por contravenir el Artículo 15 del TOCAF. Reiterado, se mantuvo la observación de fecha 27.01.10;

6) que por Resolución R/D N° 1264/11 de 24.08.11, el Directorio aprobó la ampliación del contrato resultante de los trabajos complementarios, que representa un 27% de la obra básica, por un total de U$S 2.325.082,02, Euros 38.074,80, Libras Esterlinas 10.496,25 y                     $ 301.770.725,72, el que incluye suministros extranjeros y nacionales, gastos de internación al país, obras, leyes sociales, IVA, ajuste de proyecto ejecutivo, ajuste paramétrico y partida para mora por atrasos en los pagos;

7) que este Tribunal en Sesión del 30.11.11 observó el gasto por contravenir el Artículo 15 del TOCAF, al haberse comprometido el mismo sin que exista disponibilidad suficiente en el rubro de imputación contable. Reiterado el gasto por el monto total de la ampliación aprobado por Resolución R/D N° 1264/11 de 24.08.11, este Tribunal mantuvo la observación con fecha 15.02.12;

8) que por Resolución de Directorio R/D N° 1506/12 de fecha 24.10.12, se dispuso aprobar la ampliación del crédito para ajuste paramétrico por un monto de $ 26.500.000 más IVA y aprobar asimismo una ampliación del crédito por concepto de mora por más U$S 1450, destinados a financiar los correspondientes Rubros en el marco de los trabajos autorizados para la obra contratada del Proyecto Sexta Línea de Bombeo;

9) que con fecha 22.11.12 el Departamento de Contabilidad Presupuestal efectuó imputación con cargo al Presupuesto de Compras 2011 vigente por prórroga automática sin disponibilidad en el Grupo 3 “Bienes de Uso” y en el 6 “Intereses y otros gastos de la deuda”;

10) que por Resolución de Directorio R/D N° 1697/12 de fecha 28.11.12 se dispuso reiterar ante la Contadora Delegada el compromiso del gasto, y aprobar un crédito complementario por concepto de mora por atraso en los pagos por $ 20.106,56 (más IVA) más U$S 261,48 (más IVA);

11) que posteriormente, mediante Resolución de Directorio R/D N° 298/13 de fecha 20.03.13, se dispuso aprobar la ampliación del crédito por un monto total de $ 107.770.939 más el IVA correspondiente, que se compone de una partida de $ 105.670.939 (más el IVA correspondiente para el Rubro ajuste paramétrico y de una partida de $ 2.100.000 para cubrir ajuste de leyes sociales, destinados a la financiación total de los avances de obra);

12) que este Tribunal en Sesión de fecha 26.06.13 observó el gasto por contravenir el Artículo 15 del TOCAF, al haberse comprometido el mismo sin que exista disponibilidad suficiente en el rubro de imputación contable. Reiterado el gasto por Resolución R/D N° 861/13 de 19.07.13, este Tribunal mantuvo la observación con fecha 21.08.13;

13) que en esta oportunidad se remite Resolución      Nº 1370/14 de fecha 12 de noviembre de 2014, por la que el Directorio de OSE resuelve:

I) autorizar la disminución del contrato por un monto de $ 78.100.205, monto básico más IVA, que fuese autorizado por R/D N°s 1225/07 de fecha 21/08/07, 993/09 de fecha 29.07.09 y 1264/11 de fecha 24/08/11, lo que genera la desafectación de los saldos de pedidos asociados, de la obra Proyecto Sexta Línea de Bombeo, Licitación Pública Internacional N° 1337;

II) autorizar la ampliación de obra por un total de $ 77.329.967,27, monto básico más IVA, destinada a la ejecución de los nuevos trabajos complementarios detallados en los Resultandos VI y VII;

III) autorizar asimismo un crédito complementario total por la suma de                    $ 301.346.804,48, destinado a financiar los trabajos mencionados en los Resultandos VI y VII, así como las partidas necesarias para la etapa final de las obras ya comprometidas según lo explicitado en Resultando 8, trabajos cuya ejecución se realizará mediante el marco de la Licitación Pública Internacional N° 1337; y

IV) autorizar la ejecución de los trabajos mencionados en los Resultandos 6 y 7 cuyo monto total asciende a la suma de $ 72.952.799,31 a precios básicos sin IVA;

14) que del Resultando VI de la Resolución                N° 1370/14 surge que del estado actual de estudio y de seguimiento global del funcionamiento del Sistema Metropolitano, con la referida habilitación de las obras básicas y complementarias realizadas en el marco del contrato, trabajo avalado por parte del Grupo de Dirección, del Grupo Contraparte del Proyecto y de la Gerencia Técnica Metropolitana, con el fin de cumplir con las coberturas y mejoras continuas en las áreas de abastecimiento de agua potable del Sistema, se ha identificado la necesidad de llevar adelante nuevos trabajos no previstos inicialmente, consistentes en: Construcción 1ra Línea de Bombeo Las Piedras, Construcciones de 3 tanques unidireccionales contra golpe de ariete con destino a las Troncales Cerro – Cerri de Emergencia y Troncal Cerrito, Proyecto Ejecutivo para protección contra golpe de ariete en Recalque de la 4ta Línea de Bombeo, Intercalado de válvulas en Troncal Paso del Andaluz, Obras complementarias para la construcción del Tanque del Cerro de Montevideo;

15) que del Resultando VII de la Resolución               N° 1370/14 surge que solicitadas al contratista las cotizaciones correspondientes para la ejecución de la última etapa de trabajo extraordinarios anteriormente mencionados, el presupuesto total asciende a la suma de              $ 72.952.799,31, monto a precios básicos, sin IVA, lo que determina la factibilidad de inclusión de éstos dentro de este marco contractual con los necesarios ajustes de las partidas de crédito para los diferentes rubros. Además se prevé una partida del 6% para trabajos imprevistos, resultando necesario autorizar entonces una ampliación de obra por la suma total de            $ 77.329.967,27, monto básico más IVA;

16) que del Resultando VIII de la Resolución              N° 1370/14 surge que realizado el balance general de los saldos de créditos por parte de la Dirección de la Obra para encarar estos trabajos, surge además la necesidad de ajustar las partidas para obras ya comprometidas y en etapa final de ejecución, correspondiente a los Rubros Ajustes de Precios por un monto de $ 40.000.000 sin IVA y Aportes Sociales por un monto de                     $ 11.800.000, producto de variaciones paramétricas y de jornales que desde la fecha de inicio de los trabajos han evolucionado en valores crecientes a los valores previstos;

17)  que el total de la erogación asciende a la suma de $ 301:346.804.48 que se compone de: $ 72:952.799,31 para obras extraordinarias; $ 4:377.167,96 para imprevistos; $ 142:848.856,47 para ajustes paramétricos; todos éstos montos más el IVA correspondiente y                  $ 32:728.639,52 para aportes sociales;

18)  que consta informe de la Contadora Delegada de fecha 14 de enero de 2015, del que resulta que rige para el Ejercicio 2015 el Presupuesto de Compras 2014 vigente por prórroga automática, el cual presenta disponibilidad en el Grupo 3 “Bienes de Uso” por $ 220:178.824 más IVA y $ 32:728.640 para cargas sociales;

CONSIDERANDO: 1) que la ampliación gestionada para la realización de los trabajos complementarios obedece a circunstancias objetivas que ameritan tal obrar;

2) que los ajustes de precios formulados y los  aportes sociales devengados se hallan contemplados y regulados por lo establecido  en los Artículos 35 y 36 del Pliego de Condiciones Particulares;

ATENTO: a lo expuesto precedentemente y a lo dispuesto por el Artículo 211 Literal B) de la Constitución de la República;

EL TRIBUNAL ACUERDA

1) Cometer a la Contadora Delegada la intervención del gasto, una vez imputado el mismo al Grupo adecuado con disponibilidad suficiente;

2) Comunicar a la Contadora Delegada; y

3) Devolver las actuaciones.

ag