RESOLUCION ADOPTADA POR EL

TRIBUNAL DE CUENTAS

EN SESION DE FECHA  25  DE FEBRERO DE 2015

(E. E. Nº 2014-17-1-0004557, Ent. N° 615/15)

VISTO: las actuaciones remitidas por el Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP), relacionadas con el Convenio suscrito con las Intendencias Departamentales de Durazno, Paysandú, Maldonado, Rocha, Treinta y Tres, Cerro Largo y Tacuarembó con la finalidad de implementar el Plan de Obra denominado “Tu Municipio”;

RESULTANDO: 1) que, con fecha 3 de agosto de 2011, este Tribunal acordó cometer a la Contadora Delegada en el MTOP la intervención del gasto de $ 2:000.000 por cada Municipio emergente de los convenios suscriptos con fechas 9 y 10 de junio,  20 de julio y 20 de mayo de 2011 con las Intendencias Departamentales de Durazno, Paysandú, Maldonado, Rocha, Treinta y Tres, Cerro Largo y Tacuarembó, con objeto de implementar el Plan de Obras “Tu Municipio”;

2) que, por Resolución de fecha 21 de setiembre de 2011, el Poder Ejecutivo resolvió:

1º) aprobar los convenios suscritos con las nueve Intendencias Departamentales de referencia, con la finalidad de implementar el Plan de Obras “Tu Municipio” y

2º) autorizar a los fines indicados la inversión de la suma de $ 22.000.000;

3) que, posteriormente, se devolvieron las actuaciones a este Tribunal teniendo en cuenta la Nota elaborada el  29 de setiembre de 2011 por el Contador Delegado en el MTOP donde se  destacó que la Resolución del Poder Ejecutivo del 21 de setiembre de 2011 autorizó la inversión de un monto de $ 22.000.000, lo cual no concuerda con lo cometido por este Tribunal en Sesión de fecha 10 de agosto de 2011;

4) que, atendiendo a las diferencias entre la Resolución adoptada por este Tribunal con fecha 29 de setiembre de 2011 y la Resolución del Poder Ejecutivo de 21 de setiembre de 2011, fueron remitidos los antecedentes nuevamente a estudio, acordando en consecuencia este Tribunal en Sesión de fecha de 26 de octubre de 2011, dejar sin efecto la Resolución del mismo de 10 de agosto de 2011 e intervenir el gasto de                $ 11:000.000, cometiendo a la Contadora Delegada en el MTOP la intervención del saldo de $ 11:000.000 correspondiente a la segunda cuota de la primera etapa del convenio (Ejercicio 2012). Asimismo cometió la intervención del monto de hasta $ 24:000.000 correspondiente a la segunda etapa del Convenio (Ejercicio 2013-2014);

5) que, por Nota de fecha 9 de mayo de 2014, la Auditoría de este Tribunal devuelve las actuaciones sin intervenir la suma de       $ 11:000.000 correspondiente a la segunda cuota de la primera etapa, informando que cambiaron  las condiciones remitidas originalmente al Tribunal, ya que la segunda cuota no se efectivizó en el año previsto (2012);

6) que, en su oportunidad, se remitió Proyecto de Resolución modificando el Numeral 2º de la Resolución de Poder Ejecutivo de fecha 21 de setiembre de 2011, el cual quedó redactado de la siguiente manera: “Autorízase a los fines indicados la inversión de la suma total de           $ 46:000.000, la que se discrimina de la siguiente manera: $ 22:000.000 correspondiente a la primera etapa, que contó con la participación de 11 Municipios y $ 24:000.000, a fin de cumplir con los cometidos de la segunda etapa, que contó la participación de 12 Municipios”. “Dichos importes, se atenderán con cargo a los recursos establecidos en la Ley 18.719 de 27 de diciembre de 2010, Inciso 10, Unidad Ejecutora 001, Programa 361, Proyecto 702, Financiación 1.1 Rentas Generales, Ejercicio 2014 y siguientes”;

7) que este Tribunal, por Resolución de fecha 25 de junio de 2014, resolvió intervenir el gasto de $ 11:000.000 correspondiente a la segunda cuota de la primera etapa del Plan de Obra “Tu Municipio”. Asimismo, en dicha oportunidad se dispuso que debía tenerse presente que, dado el plazo máximo de la renovación automática prevista en los convenios y de acuerdo a los gastos proyectados para el ejercicio 2014 y siguiente, deberá remitirse a este Tribunal una Addenda que contemple la modificación al plazo convenido originalmente a los efectos de que se proceda a la intervención del gasto correspondiente;

8) que, en función de ello, en esta oportunidad se remite las modificaciones de los convenios celebradas el 10 de noviembre de 2014, ad-referendum de la intervención de este Tribunal, en las que se establece que el plazo de los mismos entrará en vigencia a partir de la aprobación del Poder Ejecutivo y tendrá como fecha de vencimiento el 30 de junio de 2015, vencido el cual, el MTOP quedará exonerado de realizar los aportes correspondientes, siendo las obras responsabilidad de las Intendencias respectivas.  Asimismo, se modifica la cláusula cuarta donde se establece las obligaciones de las partes, estableciéndose que el MTOP se compromete          a: 5) Colocar un cartel que identifique la obra del Plan de Obras “Tu       Municipio”. B) La Intendencia respectiva se compromete a: 3. La ejecución de la obra y presentación de informe de rendición de cuentas, de acuerdo a lo pautado por el Tribunal de Cuentas de la República. 5. En caso de ser necesario tramitar los permisos o autorizaciones necesarias que certifiquen la viabilidad del proyecto;

CONSIDERANDO: que la modificación enviada se ajusta a lo dispuesto oportunamente por este Tribunal, resultando necesaria la extensión del plazo prevista en la misma para la ejecución total del objeto del convenio, el cual no resulta alterado en forma sustancial;

EL TRIBUNAL ACUERDA

1) No formular observaciones a las modificaciones de los convenios  celebradas el 10 de noviembre de 2014;

2) Estar a lo dispuesto por Resolución de este Tribunal del 26 de octubre de 2011;

3) Comunicar a la Contadora Auditora destacada ante el Ministerio de Transporte y Obras Públicas; y

4) Devolver las actuaciones.

ag