RESOLUCION ADOPTADA POR EL

TRIBUNAL DE CUENTAS

EN SESION DE FECHA 19 DE FEBRERO DE 2015

(E. E. Nº 2012-17-1-0002010, Ent. N° 387/15)

VISTO: las actuaciones remitidas por la Intendencia de Montevideo relacionadas con la reiteración del gasto derivado de la ampliación de la Licitación Pública Nº 454/12 para la construcción y mejoramiento de pavimentos económicos y ejecución de carpeta asfáltica en los Municipios A y G, adjudicada al Consorcio Idalar S.A - Grinor S.A;

RESULTANDO: 1) que por Resolución Nº 4306/14 de fecha 29.09.14 la Intendenta de Montevideo resolvió ampliar en un 54,56% al amparo de lo dispuesto por el Artículo 74 del TOCAF, la presente contratación por un monto total de $ 32:192.069,85 imprevistos, Leyes Sociales e IVA incluidos;

2) que este Tribunal con fecha 29.10.14 observó el gasto por contravenir lo dispuesto en el Artículo 74 del TOCAF, dado que la ampliación proyectada excedía el 100% previsto en dicha norma, en tanto no es de recibo invocar un artículo del pliego para fundamentar una ampliación y además aplicar el artículo del TOCAF antedicho, superándose el límite previsto en la norma;

3) que por Resolución Nº 5646/14 de fecha 15.12.14 la Intendenta reiteró el gasto, sosteniendo sucintamente que al estar la ampliación prevista en el pliego no se acumula sino que forma parte del contrato principal al igual que una prórroga, más allá del nombre que se invoque, siendo un todo con el contrato, por lo que es de aplicación el       Artículo 74 del TOCAF;

CONSIDERANDO: 1) que el Artículo 475 de la Ley 17.296 establece que los Ordenadores de gastos y pagos, al ejercer la facultad de insistencia o reiteración que les acuerda el Literal B) del Artículo 211 de la Constitución de la República, deben hacerlo en forma fundada,  expresando de manera detallada los motivos que justifican a su juicio seguir el curso del gasto del pago;

2) que se mantienen incambiadas las razones que dieron lugar a la observación por razones de legalidad oportunamente efectuada por este Tribunal, en tanto el citado Artículo 74 es una norma de excepción;

ATENTO: a lo precedentemente expuesto, a lo dispuesto por el Artículo 211 Literal B) de la Constitución de la República y los Artículos 475 y 477 de la Ley 17.296;

# EL TRIBUNAL ACUERDA

1) Mantener la observación de fecha 29.10.14 formulada por el Tribunal de Cuentas;

2) Comunicar a la Contadora Delegada y a la Intendencia de Montevideo;

3) Dar cuenta a la Junta Departamental de Montevideo.

ag