RESOLUCION ADOPTADA POR EL

TRIBUNAL DE CUENTAS

EN SESION DE FECHA 4  DE MARZO DE 2015

(E. E. Nº 2014-17-1-0004135, Ent. N° 753/15)

VISTO: las actuaciones remitidas por el Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP), relacionadas con  el Convenio suscrito con las Intendencias Departamentales de San José, Río Negro, Soriano, Colonia, Florida, Flores, Salto, Rivera y Artigas con la finalidad de implementar el Plan de Obra denominado “Tu Municipio”;

RESULTANDO: 1) que con fecha 3 de agosto de 2011, este Tribunal acordó cometer a la Contadora Delegada en el MTOP la intervención del gasto de $ 2:000.000 por cada Municipio emergente de los convenios suscriptos con fechas 16, 17, 24 y 30 de junio y 1º de julio de 2011 con las Intendencias Departamentales de San José, Río Negro, Colonia, Soriano, Florida, Flores, Salto, Rivera y Artigas, con objeto de implementar el Plan de Obras “Tu Municipio” (correspondiendo en total la suma de $ 54:000.000);

2) que por Resolución de fecha 21 de setiembre de 2011, el Poder Ejecutivo resolvió: 1º) aprobar los convenios suscritos con las nueve Intendencias Departamentales de referencia, con la finalidad de implementar el Plan de Obras “Tu Municipio” y 2º) autorizar a los fines indicados la inversión de la suma de $ 30:000.000;

3) que, posteriormente, por nota de 28/10/11, el Ministerio actuante informó que el mencionado plan implica la transferencia de $ 2:000.000 a favor de cada uno de los 27 Municipios Departamentales, por lo cual el compromiso asumido asciende a la suma total de $ 54:000.000 discriminados en una primera etapa (2011-2012) atendiendo 15 Municipios por la suma de $ 30:000.000 y en la segunda etapa (2013-2014) serán 12 Municipios los participantes por la suma de $ 24:000.000;

4) que, atendiendo a las diferencias entre la Resolución adoptada por este Tribunal con fecha 3/08/11 y la Resolución del Poder Ejecutivo de 21/09/11, fueron remitidos los antecedentes nuevamente a estudio, acordando este Tribunal, en Sesión de fecha de 23 de noviembre de 2011, dejar sin efecto la Resolución del mismo de fecha 3/08/11, intervenir el gasto de $ 15:000.000, cometiendo a la Contadora Delegada en el MTOP la intervención del saldo de $ 15:000.000 correspondiente a la segunda cuota de la primera etapa del convenio (Ejercicio 2012), y asimismo cometer la intervención del monto de hasta $ 24:000.000 correspondiendo a la segunda etapa del Convenio (Ejercicio 2013-2014);

5) que, por nota de fecha 9 de mayo de 2014, la Auditoría destacada de este Tribunal devuelve las actuaciones sin intervenir la suma de $ 15:000.000 correspondiente a la segunda cuota de la primera etapa, informando que cambiaron  las condiciones remitidas originalmente al Tribunal, ya que la segunda cuota no se efectivizó en el año previsto (2012);

6) que en su oportunidad se remitió proyecto de Resolución modificando el numeral 1º de la Resolución de Poder Ejecutivo de fecha 21 de setiembre de 2011, el cual quedará redactado de la siguiente manera: “Autorizase a los fines indicados la inversión de la suma total de $54:000.000, la que se discrimina de la siguiente manera:$ 30:000.000 correspondiente a la primera etapa, que contó con la participación de 15 Municipios y $ 24:000.000, a fin de cumplir con los cometidos de la segunda etapa, que contó la participación de 12 Municipios” “Dichos importes, se atenderán con cargo a los recursos establecidos en la Ley 18.719 de 27 de diciembre de 2010, Inciso 10, Unidad Ejecutora 001, Programa 361, Proyecto 702, Financiación 1.1 Rentas Generales, Ejercicio 2014 y siguientes”;

7) que este Tribunal, por Resolución de fecha 18 de junio de 2014, resolvió intervenir el gasto de $ 15:000.000 correspondiente a la segunda cuota de la primera etapa del Plan de Obra “Tu Municipio”. Asimismo, en dicha oportunidad se dispuso que debía tenerse presente que, dado el plazo máximo de la renovación automática prevista en los convenios y de acuerdo con los gastos proyectados para el Ejercicio 2014 y siguiente, deberá remitirse a este Tribunal una Addenda que contemple la modificación al plazo convenido originalmente a los efectos de que se proceda a la intervención del gasto correspondiente;

8) que, en función de ello, en esta oportunidad se remite la modificación del convenio solicitada, celebrada el 10 de noviembre de 2014 ad-referendum de la intervención de este Tribunal, en la cual se establece que el plazo del mismo entrará  en vigencia a partir de la aprobación del Poder Ejecutivo y tendrá como fecha de vencimiento el 30 de junio de 2015, vencido el cual, el MTOP quedará exonerado de realizar los aportes correspondientes, siendo las obras responsabilidad de las Intendencias involucradas.  Asimismo, se modifica la cláusula cuarta donde establecen las obligaciones de las partes, estableciéndose que el MTOP se compromete a: 5) Colocar un cartel que identifique la obra del Plan de Obras “Tu Municipio”. B) La Intendencia respectiva se compromete a: 3. La ejecución de la obra y presentación de informe de rendición de cuentas, de acuerdo con lo pautado por el Tribunal de Cuentas de la República. 5. En caso de ser necesario tramitar los permisos o autorizaciones necesarias que certifiquen la viabilidad del proyecto;

CONSIDERANDO: que la modificación enviada se ajusta a lo dispuesto oportunamente por este Tribunal, resultando necesaria la extensión del plazo prevista en la misma para la ejecución total del objeto de los convenios, los que no resultan alterados en forma sustancial;

ATENTO a lo expresado,

EL TRIBUNAL ACUERDA:

- No formular observaciones a las modificaciones de los convenios  celebrados el 10 de noviembre de 2014;

- Estar a lo dispuesto por Resolución de este Tribunal del 23 de noviembre de 2011;

- Comunicar a la Contadora Auditora destacada en el MTOP; y

- Devolver las actuaciones.

dc