RESOLUCION ADOPTADA POR EL

TRIBUNAL DE CUENTAS

EN SESION DE FECHA  25  DE   MARZO DE 2015

(E. E. Nº 2014-17-1-0004137, Ent. N° 1259/15)

VISTO, estas actuaciones remitidas por el Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP), relacionadas con el Convenio suscrito con la Intendencia de Lavalleja, relativo a la implementación del Plan de Obras “Tu Municipio”;

RESULTANDO: 1) que con fecha 7 de julio de 2011, el Ministerio de Transporte y Obras Públicas suscribió un Convenio con la Intendencia de Lavalleja, con el objeto de implementar el Plan de Obras “TU MUNICIPIO” (POTM) en los Municipios correspondientes a dicho Departamento;

2) que en Sesión de fecha 3 de agosto de 2011, este Tribunal acordó, previo dictado de la Resolución por el Ordenador competente, cometer a la Contadora Delegada en el Ministerio de Transporte y Obras Públicas la intervención de la suma total de $ 4.000.000 a favor de la Intendencia de Lavalleja, en el marco de dicho Convenio, previo control de su imputación en el Grupo adecuado con disponibilidad suficiente, y de la verificación de que la Resolución definitiva concuerde con las condiciones de la contratación sometidas a este Tribunal;

3) que en Sesión de fecha de 26 de octubre de 2011 el Tribunal de Cuentas acordó:

1) Dejar sin efecto la Resolución del Tribunal de 3/8/2011.

2) Intervenir el gasto de $ 1.000.000 correspondiente a la primera cuota de la primera etapa del Convenio (Ejercicio 2011).

3) Cometer a la Contadora Delegada en el Ministerio de Transporte y Obras Públicas la intervención del saldo de $ 1.000.000 correspondiente a la segunda cuota de la primera etapa del Convenio (Ejercicio 2012).

4) Dictada la Resolución por el Ordenador competente, cometer a la Contadora Delegada en el Ministerio de Transporte y Obras Públicas la intervención del saldo de hasta $ 2.000.000 correspondiente a la segunda etapa del Convenio (Ejercicio 2013-2014);

4) que la Auditoría destacada de este Tribunal devolvió las actuaciones sin intervenir la suma de $ 1.000.000 correspondiente a la segunda cuota de la primera etapa, informando que cambiaron  las condiciones remitidas originalmente al Tribunal, ya que la segunda cuota no se efectivizó en el año previsto (2012);

5) que en función de ello se remitió Proyecto de Resolución  por el cual se modificaba el Numeral 2) de la Resolución del Poder Ejecutivo de fecha 21 de setiembre de 2011, quedando redactado de la siguiente forma: “Autorizase a los fines indicados la inversión de la suma total de $ 4.000.000, la que se discrimina de la siguiente manera: $ 2.000.0000, correspondiente a la primera etapa, que contó con la participación de 1 Municipio y $ 2.000.000, a fin de cumplir con los cometidos de la segunda etapa, que contó con  la participación de 1 Municipio. Dichos importes, se atenderán con cargo a los recursos establecidos en la Ley 18.719 de 27 de diciembre de 2010, Inciso 10, Unidad Ejecutora 001, Programa 361, Proyecto 702, Financiación 1.1 Rentas Generales, Ejercicio 2014 y siguientes.”;

6) que este Tribunal, por Resolución de fecha 4 de junio de 2014, resolvió modificar lo dispuesto por Resolución del 26 de octubre de 2011 en sus Numerales 3) y 4), quedando los mismos redactados de la siguiente forma:

“3) Cometer a la Contadora Auditora ante  el Ministerio de Transporte y Obras Públicas  la intervención del saldo de $ 1.000.000 correspondiente a la segunda cuota de la primera etapa del Convenio (Ejercicios 2014 y siguientes), previo control de su imputación con cargo a Grupo adecuado con disponibilidad suficiente. Asimismo, la Contadora Auditora deberá verificar que la resolución definitiva concuerde con las condiciones que fueron sometidas a consideración del Tribunal de Cuentas, conforme con lo dispuesto por el Artículo 22 de la Ordenanza de 22 de mayo de 1958, en la redacción dada por la Resolución de 16 de junio de 2010.

4) Dictada la Resolución por el Ordenador competente, cometer a la Contadora Auditora ante el Ministerio de Transporte  y Obras  Públicas la intervención del saldo de hasta $ 2.000.000 correspondiente a la segunda etapa del Convenio (Ejercicios 2014 y siguientes), previo control de su imputación con cargo a Grupo adecuado con disponibilidad suficiente. Asimismo, la Contadora Auditora deberá verificar que la resolución definitiva concuerde con las condiciones que fueron sometidas a consideración del Tribunal de Cuentas, conforme con lo dispuesto por el Artículo 22 de la Ordenanza de 22 de mayo de 1958, en la redacción dada por la Resolución de 16 de junio de 2010”;

7) que con fecha 3 de diciembre de 2014, la Contadora Auditora de este Tribunal, intervino el gasto de $ 1.000.000 correspondiente a la primera cuota de la segunda etapa del convenio, destacando asimismo en dicha instancia que debía tenerse presente que el plazo máximo previsto en el convenio era el 31 de diciembre de 2014;

8) que en función de lo expuesto, en esta oportunidad se remite una modificación del convenio multicitado, la cual  ha sido celebrada el 9 de febrero de 2015 ad-referendum de la intervención de este Tribunal, en la que se establece que el plazo del mismo entrará  en vigencia a partir de la aprobación del Poder Ejecutivo y tendrá como fecha de vencimiento el 30 de junio de 2015, vencido el cual, el Ministerio de Transporte y Obras Públicas quedará exonerado de realizar los aportes correspondientes, siendo las obras responsabilidad de la Intendencia de Lavalleja.  Asimismo, se modifica la cláusula cuarta donde establece las obligaciones de las partes, estableciéndose que “A) El Ministerio de Transporte y Obras Públicas se compromete a: 5) Colocar un cartel que identifique la obra del Plan de Obras “Tu Municipio”. B) La Intendencia de Lavalleja se compromete a: 3. La ejecución de la obra y presentación de informe de rendición de cuentas, de acuerdo a lo pautado por el Tribunal de Cuentas de la República. 5. En caso de ser necesario tramitar los permisos o autorizaciones necesarias que certifiquen la viabilidad del proyecto;

9) que se adjunta proyecto de Resolución del Poder Ejecutivo por la cual se aprueba la modificación del convenio citada;

CONSIDERANDO: que el nuevo  plazo previsto en la modificación de convenio remitida, resulta necesario para la ejecución total del objeto del convenio, el cual no resulta alterado en forma sustancial;

ATENTO: a lo precedentemente expuesto y a lo dispuesto por el Artículo 211 Literal B) de la Constitución de la República;

EL TRIBUNAL ACUERDA:

- No formular observaciones a la modificación del convenio  celebrada el 9 de   febrero de 2015;

- Estar a lo dispuesto por Resolución de este Tribunal del 4 de junio de 2014;

- Comunicar a la Contadora Auditora destacada ante el Ministerio de Transporte y Obras Públicas; y

- Devolver las actuaciones.

cr