RESOLUCION ADOPTADA POR EL

TRIBUNAL DE CUENTAS

EN SESION DE FECHA 6 DE MAYO DE 2015

(E. E. Nº2014-17-1-0003473 , Ent. N°1858/15)

VISTO: estas actuaciones remitidas por la Contadora Delegada de este Tribunal en la Intendencia de Montevideo, relacionadas con reiteración de la  ampliación de la Licitación Pública Nº 221.480/1 contrato Nº 1621, para la ejecución de remociones y reposiciones en pavimento de hormigón; 
RESULTANDO: 1) que, por Resolución Nº 2360/10 de fecha 07/06/010, la Intendente de Montevideo adjudicó la licitación de referencia, a la firma Grinor S.A. por un monto de $ 62:288.861,93, imprevistos, Leyes Sociales e IVA incluidos;
 2) que el Tribunal, en acuerdo de fecha 14/07/010, observó el gasto por contravenir las previsiones del Artículo 15 del T.O.C.A.F., al haberse comprometido un gasto sin crédito disponible;
 3) que, por Resolución Nº 3467/10, de fecha 2/08/010, el Ordenador competente dispuso la reiteración del gasto, manteniéndose, por parte del Tribunal en Sesión de 13/07/011, la observación del gasto formulada originalmente;
 4) que por Resolución Nº 2666/11 de fecha 13/06/011, la Intendente resolvió ampliar, en un 100%, la licitación objeto de estas actuaciones, habiendo el Tribunal, en acuerdo del 13/07/011, cometido a la Contadora Delegada correspondiente, la intervención del gasto, previa imputación a rubro adecuado con disponibilidad suficiente;
 5) que la Intendente de Montevideo, por Resolución Nº 1550/14 de fecha 22/04/014, resolvió ampliar, nuevamente, el 50% de la contratación de la referencia, por la suma de $ 31:144.430,07. Imprevistos, Leyes Sociales e IVA incluidos, gasto que fue observado por el Tribunal, en acuerdo de fecha 21/05/014, por contravenir lo dispuesto por el Artículo 74 del TOCAF;
6) que por Resolución Nº 2289/14 de fecha 5/06/014, la Intendente de Montevideo reiteró el gasto derivado de la ampliación del contrato dispuesta por Resolución Nº 1550/14;
7) que por  Resolución Nº 5455/14, de fecha 8/12/014 fue dispuesta una nueva ampliación del 50% de la contratación de la referencia, por un monto de $ 31:164.163,76, imprevistos, Leyes Sociales, e I.V.A. incluidos, al amparo de las previsiones del Artículo 74 del TOCAF;                        
8) que el Tribunal de cuentas, en Sesión de fecha 14 de enero de 2015 observó el gasto considerando que la Administración gestionante había  excedido el límite máximo del 100% previsto en la norma que rige en la materia;
9) que en la oportunidad por Resolución Nº 603/15 de fecha 5/02/15 se reitera el gasto observado, expresando que no se comparte la observación formulada por el Tribunal, en tanto  la ampliación del 100% inicial fue realizada en el marco del  Artículo 13 del pliego particular de condiciones y las otras dos al amparo del Artículo 74 del TOCAF;
CONSIDERANDO: 1) que el Artículo 475 de la Ley 17.296 establece que los Ordenadores de gastos y pagos, al ejercer la facultad de insistencia o reiteración que les acuerda el Literal B) del Artículo 211 de la Constitución de la República, deben hacerlo en forma fundada,  expresando de manera detallada los motivos que justifican a su juicio seguir el curso del gasto del pago: 

 2) que se mantienen incambiadas las circunstancias que ameritaron la observación  del gasto, en tanto el Artículo 74 del TOCAF prevé que en ningún caso los aumentos podrán exceder el 100% del objeto del contrato;

ATENTO: a lo precedentemente expuesto, a lo establecido en el Artículo 211 Literal B) de la Constitución de la República, y los Artículos 475 y  477 de la Ley 17.296;

EL TRIBUNAL ACUERDA

1)  Mantener la observación del gasto formulado con fecha 14.01.2015;

2) Comunicar a la Junta Departamental de Montevideo y a la Contadora Delegada; y
3)  Devolver las actuaciones.

sd 
PAGE  
1

