RESOLUCION ADOPTADA POR EL

TRIBUNAL DE CUENTAS

EN SESION DE FECHA  13  DE MAYO DE 2015

(E. E. Nº 2015-17-1-0002125, Ent. N° 1750/15)

VISTO: el Oficio Nº 102/15 de fecha 19.03.15 remitido por el Intendente de Colonia relacionado con la Licitación Abreviada Nº 83/13 referente a la adquisición de hasta 4.000 bolsas de cemento portland para la ciudad de Colonia;

RESULTANDO: 1) que por Resolución  Nº 2281/13 de fecha 18.11.13 el Intendente dispuso la adjudicación de la presente licitación a la empresa Creosol S.A por un monto de $ 660.000 IVA incluido;

2) que con fecha 25.11.13 el Contador Delegado observó el gasto por falta de disponibilidad y con fecha 28.11.13 se reiteró el mismo;

3) que por Resolución Nº 01/2013/3349 de fecha 15.07.14 el Intendente resolvió autorizar la ampliación del 100% de la presente licitación, gasto que fue observado por el Contador Delegado con fecha 4.08.14 y reiterado;

4) que debido al incumplimiento por parte de la empresa adjudicataria de la entrega del suministro correspondiente a la presente ampliación,  se intimó a la misma bajo apercibimiento de rescindir el contrato;

5) que no habiéndose presentado los descargos correspondientes por la empresa adjudicataria, por Resolución Nº 01/2013/3349 de fecha 19.03.15, el Intendente de Colonia resolvió rescindir la contratación de referencia;

CONSIDERANDO: que de acuerdo al Artículo 64 del TOCAF, “…los adjudicatarios deberán garantizar el fiel cumplimiento del contrato mediante depósito en efectivo o en valores públicos, fianza o aval bancario, o  póliza de seguro de fianza, por un valor equivalente al 5% de la adjudicación. Esta garantía se podrá acrecer con una retención de los sucesivos pagos lo que deberá estar establecido en el pliego particular. La Administración podrá establecer en dicho pliego el derecho de los adjudicatarios a optar por no presentar garantía. En tal caso, el incumplimiento del contrato se sancionará con una multa equivalente al 10% de la adjudicación. El acto administrativo o resolución que imponga la multa será título ejecutivo, sin perjuicio del resarcimiento de los eventuales daños y perjuicios que dicho incumplimiento pueda haber causado a la administración y la comunicación del hecho al Registro Único de Proveedores del Estado…”;

ATENTO: a lo precedentemente expuesto;

EL TRIBUNAL ACUERDA

1) Estése a lo dispuesto en el considerando precedente; y

2) Devolver las actuaciones.

cr