RESOLUCION ADOPTADA POR EL

TRIBUNAL DE CUENTAS

EN SESION DE FECHA 13 DE MAYO DE 2015

(E. E. Nº 2015-17-1-0002669, Ent. N° 2199/15)

VISTO: estas actuaciones remitidas por el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente (MVOTMA), relacionadas con un convenio a suscribir con la Intendencia Departamental de Canelones (IC); 

RESULTANDO: 1) que el mencionado convenio tiene por objeto la relocalización de hasta 22 familias asentadas en Las Piedras, asentamiento Santa Isabel;

2) que el MVOTMA se compromete a: 
I) Transferir un monto de hasta 29.810 UR con destino a financiar hasta 22 soluciones habitacionales y 1.990 UR para la contratación de Asistentes Sociales,  que serán aportadas en una primer partida equivalente al 40% del total una vez aprobados los proyectos ejecutivos por DINAVI e iniciada las obras de infraestructura, la segunda partida equivalente a un 30% del total, una vez que se haya constatado un avance no menor al 30% de las obras, y una tercera partida equivalente al 30% del total una vez se haya constatado un avance no menor al 60% de las obras, que se depositarán en una cuenta extrapresupuestal abierta por la IC; 
II) Brindar asesoramiento técnico, realizar monitoreos y supervisión del proyecto en forma integral; 
III) Integrar, junto con la I.C. y los representantes de las familias, la comisión de seguimiento;

3) que la IC se compromete a: 
I) Administrar los fondos vertidos por el MVOTMA y depositarlos en la cuenta; II) Presentar proyectos social y arquitectónico de la relocalización para la aprobación de la DINAVI, un cronograma de actividades de demolición de las viviendas y de las mejoras de espacios públicos; 
III) Elaborar y aprobar los pliegos y llamados a licitación para las obras y compras de materiales; 
IV) En el predio aportado por la IC padrón 19134/P y 10666, elaborar y aprobar el plano proyecto; 
V) Designar un equipo técnico que contemple supervisión  y dirección de obra, asesoramiento, apoyo y seguimiento de las familias destinatarias; 
VI) Realizar aportes necesarios en los rubros necesarios para la construcción; VII) Financiar y construir la infraestructura vial, la red de energía eléctrica, saneamiento, movimientos de tierra; 
VIII) Firmar el acuerdo con los adjudicatarios; 
IX) Remitir al MVOTMA la lista de las familias destinatarias; 
X) Integrar junto con el MVOTMA y los representantes de las familias, la comisión de seguimiento;                                       
4) que el plazo del convenio será de dos años a contar desde la suscripción, prorrogable por un año;

5) que por Documento de Afectación Nº 000660 de fecha 10.04.15 se afectó la suma de $17.977.622 con cargo al Programa 520, Proyecto 720, Objeto del Gasto 514 “Convenios de la Administración a Gobiernos Departamentales”;

6) que se adjunta informe de la División Programación Financiera del MVOTMA, por el cual se indica que el importe previsto para el Ejercicio 2015 será de UR 22.260, mientras que el previsto para el                       Ejercicio 2016 será de UR 9.514; 

7) que no constan Resoluciones de los Organismos intervinientes aprobando el convenio;

CONSIDERANDO: 1) que el Artículo 3 de la Ley 16.112, dispone que compete al MVOTMA la formulación, ejecución, supervisión y evaluación de los planes de vivienda y de los planes nacionales de desarrollo urbano y territorial; así como la instrumentación de la política nacional en la materia (numerales 1 y 6); la coordinación con los demás organismos públicos nacionales o departamentales (Numeral 8); y la celebración de convenios con personas públicas y privadas nacionales o extranjeras para el cumplimiento de sus cometidos (Numeral 9);
2) que el Artículo 119 de la Ley 13.728 establece que el MVOTMA dispondrá la ejecución de planes a través de convenios con otros organismos de derecho público habilitados legalmente para construir viviendas o con entidades privadas, por los cuales éstos se obligan a tomar a su cargo la promoción o construcción en forma no lucrativa de conjuntos de vivienda comprendidos dentro de aquellos planes. Dichos convenios dispondrán los aportes de ambos organismos, que podrán ser de tierras, urbanizaciones, servicios, dinero, trabajo o especies;
3) que el Artículo 36 Numeral 1 de la Ley Orgánica Municipal Nº 9.515 de 28/10/1935, establece que compete al Intendente, con acuerdo de la Junta Departamental por dos tercios de votos, adquirir terrenos y edificios para oficinas y establecimientos departamentales o mandar construir otros nuevos; 
4) que no existe norma que asigne competencia a los Gobiernos Departamentales para financiar obras, dado que esa competencia se encuentra asignada al Banco Hipotecario del Uruguay,                 Ley 18.125, Artículo 1 y a la Agencia Nacional de Vivienda, Ley 18.125, Artículos 10, 11 y 12, por lo que merece observación lo previsto en el             Numeral VI de la Cláusula Cuarta, por lo que la Intendencia se compromete a realizar los aportes necesarios para garantizar el desarrollo de la obra en los rubros que fueran necesarios para la construcción de hasta 22 viviendas; 

                          EL TRIBUNAL POR MAYORIA ACUERDA

1) Observar el gasto emergente del Convenio a suscribir;
2) Comunicar a la Contadora Auditora destacada ante el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente;

3) Devolver las actuaciones.

CONSTANCIA DE FUNDAMENTO DE VOTO DISCORDE DEL MINISTRO                  DR. OSCAR GRECCO:  “El Tribunal de Cuentas consideró el asunto de la referencia, relativo al Convenio a suscribirse entre el Ministerio de Vivienda Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente y la Intendencia de Canelones con el objeto de la relocalización  de hasta 22 familias asentadas en Las Piedras , asentamiento Santa Isabel . 

He votado en forma discorde la  Resolución recaída en el expediente, en tanto no comparto la causal de observación que radica en que los Gobiernos Departamentales no cuentan con norma habilitante para financiar obras, en este caso, las viviendas para realojos.

Cuando se trata de la ejecución por parte de la Intendencia de un plan de realojo de asentamientos irregulares, el Gobierno Departamental puede, y debe a mi juicio, participar, en tanto le compete específicamente velar por las condiciones sanitarias de los habitantes de su Departamento. 

Entendemos además, que NO SE TRATA DE CONSTRUCCION DE VIVIENDAS, como actividad principal. Lo principal es la erradicación del asentamiento, y la necesaria consecuencia de procurar la disponibilidad de nuevas viviendas en carácter de realojo. Por tanto, consideramos que comprender estos casos en la afirmación genérica (y correcta) de que los Gobiernos Departamentales no pueden construir viviendas, es desacertada. 

En conclusión, estimamos que el amparo jurídico de la Intendencia estaría en el precepto constitucional del Artículo 275 Numeral 9, que expresa,  que la Intendencia “tiene entre sus cometidos velar por la salud pública de la población del Departamento”, aspecto en el cual tiene fundamental incidencia las condiciones de vivienda, y que en tanto los aportes destinados al realojo de asentamientos tienen como finalidad procurar la mejora de las condiciones sanitarias de la población, encuadran en el precepto constitucional antes citado. 

Por otra parte, tengo mis reservas en cuanto a afirmar en forma categórica que EN NINGUN CASO los Gobiernos Departamentales puedan participar con fondos propios en la construcción de viviendas (con la única excepción de lo previsto en la Ley Orgánica Municipal) En este sentido debe destacarse que la Ley 13728 incluye a los Gobiernos Departamentales entre las personas públicas integrantes del Sistema Público de Producción de Viviendas, estableciendo competencias en ese sentido.

El artículo 112 de la referida norma establece que “Todo organismo de derecho público que construya o promueva la construcción de viviendas integra el sistema…” 

También establece en el Artículo 124 que “los organismos públicos podrán construir viviendas para alquilar o para transferirlas a propiedad de los destinatarios personas físicas o de cooperativas de usuarios”. Habla de organismos públicos en general, entendiendo que la ley prioriza la construcción de viviendas dentro del Sistema, aunque el organismo no prevea expresamente esa competencia dentro de su especialidad. 

Pero si esta generalidad no bastara, la Ley 16237 es mucho más contundente en su Artículo 115, cuando establece lo siguiente: 

“Los organismos que participen en el sistema público de producción de viviendas prestarán preferente atención al desarrollo de programas de construcción de viviendas por esfuerzo propio y ayuda mutua, así como a estimular la construcción y administración cooperativa de los conjuntos habitacionales.  

Los organismos signatarios de convenios para la construcción de Núcleos Básicos Evolutivos y en particular las Intendencias Municipales  (el destacado es nuestro) son responsables de la implementación de programas de asistencia social, de asistencia técnica y de suministro de materiales por sí  (el destacado es nuestro) o provenientes de recursos proporcionados por el Fondo Nacional de Vivienda y Urbanización, que aseguren la adecuada evolución posterior de todas las unidades construidas”. 

Al menos creo hallar aquí UNA disposición legal clara en cuanto a reconocer a las Intendencias dentro del elenco de organismos públicos competentes para  participar con sus recursos en la construcción de viviendas. 

Además, la misma Ley 16237 en el artículo 119 establece que “el MVOTMA dispondrá la ejecución de los planes a través de convenios con otros organismos de derecho público habilitados legalmente para construir viviendas “y más adelante“. Estos convenios dispondrán los aportes de ambos organismos, que podrán ser de tierras , urbanizaciones,  servicios, dinero , trabajo o especies”. 

Y para terminar de aclarar dedica el Artículo 121 a establecer que “Las Intendencias Municipales podrán celebrar los convenios a que refiere el Artículo 119 aportando a sus costo las tierras necesarias urbanizadas, y dotadas de servicios de agua, alcantarillado, alumbrado público, pavimentos y energía domiciliaria”. 

De la consideración en conjunto de las disposiciones detalladas anteriormente llego a la conclusión de que los Gobiernos Departamentales tienen competencia para participar de la construcción de viviendas en el marco de las orientaciones del Sistema Público de Producción de Viviendas , en general , y muy en particular cuando se trata del realojo de asentamientos, donde también coadyuvan a esta conclusión las disposiciones constitucionales y legales que le confieren responsabilidad referente a velar por la salud de los habitantes de cada Departamento.  

Por las razones expuestas he votado en forma discorde la Resolución de la referencia”. 

CONSTANCIA DE FUNDAMENTO DE VOTO DISCORDE DE LA MINISTRA             CRA. DIANA MARCOS: “Que el Artículo 3 de la Ley 16.112, dispone que compete al MVOTMA la formulación, ejecución, supervisión y evaluación de los planes de vivienda y de los planes nacionales de desarrollo urbano y territorial; así como la instrumentación de la política nacional en la materia (Numerales 1 y 6); la coordinación con los demás organismos públicos nacionales o departamentales (Numeral 8); y la celebración de convenios con personas públicas y privadas nacionales o extranjeras para el cumplimiento de sus cometidos (Numeral 9).

Que el Artículo 119 de la Ley 13.728 establece que el MVOTMA dispondrá la ejecución de planes a través de convenios con otros organismos de derecho público habilitados legalmente para construir viviendas con entidades privadas, por lo cuales estos se obligan a tomar a su cargo la promoción o construcción en forma no lucrativa de conjuntos de viviendas comprendidos en aquellos planes. Dichos convenios dispondrán los aportes de ambos organismos que podrán ser de tierras, urbanizaciones, servicios, dinero, trabajo o especies.

Que la Ley 9.515 establece que le compete al Intendente: velar por la conservación de los derechos individuales de los habitantes del Departamento, establecer la policía higiénica de las poblaciones, sin perjuicio de la competencia que corresponde a las autoridades nacionales, organizar y cuidar la vialidad pública, proveer lo relativo al alumbrado, pavimentación o arreglo de todas las vías indicadas, plazas y paseos.

También compete al Intendente acordar con otras autoridades respecto a los servicios que le sean comunes o que convenga conservar o establecer en esta forma, determinando a la vez las cuotas que para dichos servicios correspondan.

Que el Artículo 115 de la Ley 13.728 con las modificaciones introducidas por la Ley 16.237, establece que las Intendencias son responsables de la implementación de programas de asistente social, de asistencia técnica y suministro de materiales, que aseguren la adecuada evolución posterior de todas las unidades construidas.

Por todo lo expuesto las partes están legalmente habilitadas para celebrar el convenio que nos ocupa”.

CONSTANCIA DE FUNDAMENTO DE VOTO DISCORDE DEL MINISTRO LEON LEV: “Que se afirma que no existe  norma habilitante para cofinanciar obras de viviendas.
En primer lugar se trata de otorgar los fondos COMPLEMENTARIOS, dado que los sustanciales son aportados por el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente. Nos referimos a la construcción “en forma no lucrativa de conjuntos de viviendas” para la erradicación de asentamientos Insalubres, Ley 13728 Artículo 119.
En sustancia NO SE TRATA DE CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS, como objetivo central. Lo principal es la ERRADICACIÓN DEL ASENTAMIENTO y la necesaria consecuencia de procurar nuevas viviendas en carácter de realojo.
La base constitucional de este aporte de la Intendencia, es el Articulo 275, numeral de la Constitución de la República“.  Las Intendencias “tienen entre sus cometidos velar por la Salud Pública de la población del Departamento”.
ag

PAGE  
1

