Montevideo, 28 de mayo de 2015
Señora 

Contadora Auditora destacada ante el

Ministerio de Vivienda, Ordenamiento 

Territorial y Medio Ambiente

Lourdes Romagnoli

E.E 2015-17-1-0003179
Of. N° 4314 /15

Ent. N°2616 /15
Transcribo la Resolución adoptada por este Tribunal en su acuerdo de  fecha 27 de mayo de 2015:       
“VISTO : las actuaciones remitidas por el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente ( MVOTMA ), relacionadas con un préstamo y ampliación de préstamo a otorgarse a la Cooperativa de usuarios de ayuda mutua COVIJOV II para la construcción de 20 viviendas en el padrón Nº 10.993 de la localidad catastral Mercedes, departamento de Soriano ;

 RESULTANDO : 1) que consta nota de la División Programación Financiera del MVOTMA de fecha 12 de febrero de 2015 indicándose que el valor de tasación fue fijado en 42.735 Unidades Reajustables (UR) de las cuales el 85% corresponde a préstamo y el 15% a aporte de la Cooperativa ;

2) que el costo global del proyecto asciende a 42.735 UR, correspondiendo 36.325 UR a préstamo  (85 % del costo global) y 3.426 UR a ampliación de préstamo (8,5% de la diferencia entre el costo global y el valor del terreno);

3) que el valor del terreno equivale a 2.424 UR, siendo el plazo de obra estipulado de 24 meses;

 4) que de acuerdo a lo indicado el monto total a escriturar asciende a 39.751 UR, siendo la previsión financiera de los desembolsos la siguiente: Ejercicio 2015 por 5662 UR, Ejercicio 2016 por 16.952 UR, Ejercicio 2017 por 15.148 UR y Ejercicio 2018 por 1.989 UR;

 5) que por Proyecto de Resolución Ministerial se indica que el presente préstamo y ampliación de préstamo a otorgarse a COVIJOV II –  (PMV Nº 720) cuenta con la conformidad de la Agencia Nacional de Vivienda que expresó la viabilidad del Proyecto y Préstamo planteados;

 6) que se agrega constancia de afectación de crédito       Nº 0001141 de fecha 6 de marzo de 2015 por un total de 39.751 UR a favor de COVIJOV II;

 7) que no consta Resolución de Ordenador Competente;

CONSIDERANDO : que el otorgamiento del referido préstamo se ampara en lo establecido por los Artículos 117 y siguientes de la Ley Nº 18.407 de fecha 24 de octubre de 2008, artículo 27 de la Ley 17.243 de 29 de junio de 2000, Artículo 61 Literal B) del Decreto 76/1998 de 24 de marzo de 1998           (Texto Ordenado de la Ley de Vivienda ) y a lo dispuesto por los Reglamentos : de préstamos y subsidios a la cuota aplicado a programas de construcción de vivienda nueva, de producción cooperativa, con recursos administrados por el MVOTMA ;

ATENTO: a lo precedentemente expuesto y a lo que dispone el Artículo 211 Literal B) de la Constitución de la República ;

                                       EL TRIBUNAL ACUERDA

1) Dictada la Resolución definitiva por el Ordenador Competente, cométese al Contador Auditor destacado ante el MVOTMA intervención del gasto de 39.751 UR a favor de la Cooperativa de Usuarios de Ayuda Mutua COVIJOV II, así como de la actualización que corresponda realizar a la fecha de la escritura del préstamo, según fórmula de actualización establecida en el Reglamento aprobado ;

2) Cométese asimismo al Contador Auditor, la intervención de la eventuales reprogramaciones que determinen que el desembolso se realice fuera del plazo previsto, de 2015 a 2018, previo control de su imputación en el Objeto del gasto adecuado con disponibilidad suficiente;

3) Finalmente, cométese al Contador Auditor la verificación de que la Resolución definitiva concuerde con las condiciones de contratación sometidas a este Tribunal (Artículo 8 de la Ordenanza del Tribunal de Cuentas de fecha 22 de mayo de 1958 en la redacción sustitutiva dispuesta por la Resolución de fecha 16 de junio de 2010 ) ;

4) Comuníquese al Contador Auditor ;

5) Devuélvase”.-
Saludo a usted atentamente

LO

