RESOLUCION ADOPTADA POR EL

TRIBUNAL DE CUENTAS

EN SESION DE FECHA  8 DE JULIO  DE 2015

(E. E. Nº 2015-17-1-0004018, Ent. N° 3267/15)

VISTO: las actuaciones remitidas por la Contadora Delegada en la Intendencia de Montevideo, relacionadas con la contratación directa para la ejecución de las obras complementarias para culminar trabajos del Tanque Cufré;

RESULTANDO: 1) que, convocada la Licitación Pública Internacional -entre las Empresas Precalificadas- para la ejecución de las obras de Mejora en Infraestructura de Drenaje en Quitacalzones y Arroyo Seco (Obra D2) dentro del Plan de Saneamiento de Montevideo Etapa IV, Préstamo BID Nº 2647/OC.UR, la misma fue adjudicada a la firma ISOLUX INGENIERIA S.A., evaluándose su oferta evaluada como más baja en relación a las restantes oferentes;

2) que, en acuerdo de fecha 18/12/013, este Tribunal resolvió, una vez obtenida la aprobación del BID, cometer al Contador Delegado en la Intendencia de Montevideo la intervención de los gastos emergentes del llamado, una vez imputados a rubros adecuados con disponibilidad suficiente y el control al momento del otorgamiento del contrato de lo preceptuado por el Artículo 3 de la Ley Nº 18.244;

3) que, por Resolución Nº 1260/15 de fecha 18/03/015, la Administración, ante el incumplimiento de la firma adjudicataria, dispuso la rescisión  del contrato de obra pública suscrito con la firma ISOLUX INGENIERIA S.A.;

4) que, ante la necesidad urgente de finalizar las obras pendientes del Tanque Cufré, la Administración solicita al B.I.D. autorización para contratar a tales efectos, en forma directa, a la firma IMPACTO CONSTRUCCIONES S.A., por un monto de U$S 1:462.298,oo, el cual, con fecha 4/06/015, otorga su anuencia;-

5) que, por Resolución Nº 2619/15 de fecha 12/06/015, el Ejecutivo departamental, ad referéndum de la intervención del Tribunal y al amparo de las previsiones del Artículo 33 Literal C) Numeral 9) y 45 del T.O.C.A.F. y de Contrato de Préstamo Nº 2647/OC-UR, dispuso la contratación directa de la empresa IMPACTO CONSTRUCCIONES S.A., para la ejecución de obras complementarias requeridas para culminar los trabajos del  Tanque Cufré, por un monto total de $ 37:594.218, incluidos leyes sociales e imprevistos;

6) que, de información contable de fecha 22/06/015 que se adjunta, surge que fueron imputados los siguientes montos: $ 14:300.000 y $ 2:100.000, con cargo al Ejercicio 2015, Pto. 2015, Clases 4 y 5, Actividad 508030101, Deriv. 383000, contando el rubro con disponibilidad presupuestal;

CONSIDERANDO: 1) que  el Artículo 45 del TOCAF prevé que los contratos de obras, adquisiciones de bienes o prestación de servicios que otorguen los órganos del Estado, Entes Autónomos y Servicios Descentralizados, en aplicación de contratos de préstamos con organismos internacionales de crédito de los que la República forma parte, quedarán sujetos a las normas de contratación establecidas en cada contrato;

2) que, en la contratación de la referencia, la Intendencia de Montevideo fue designada como Organismo Ejecutor, en el contrato de Préstamo BID Nº 2647/OC-UR complementario del Plan de Saneamiento Urbano Etapa IV firmado por la República Oriental del Uruguay como prestatario con el BID el 13/12/011, debiendo la Administración, al hacer uso del financiamiento en la mencionada calidad, ceñirse al procedimiento especial, extremo que se configuró en la especie;

3)  que, por otra parte, el Artículo 33 Literal C) Numeral 9) del T.O.C.A.F. habilita a la Administración a proceder a la contratación directa  en cuando medien probadas razones de urgencia no previsibles, o no sea posible la licitación o remate público o su realización resienta seriamente el servicio;

4) que en la especie, la contratación que se proyecta tiene por objeto la finalización de una obra ya iniciada que afecta el saneamiento y por ende la salubridad de parte de la población;

5) que la selección de la adjudicataria de estos procedimientos,  a saber, IMPACTO , se fundamenta en el hecho de que la misma fue la subcontratista principal de ISOLUX INGENIERÍA S.A., conociendo los detalles del proyecto, procedimientos constructivos utilizados y con capacidad propia para culminar adecuadamente dichos trabajos;

ATENTO: a lo expuesto y a lo dispuesto por el Artículo 211 Literal B) de la Constitución de la República;

## EL TRIBUNAL ACUERDA:

1)  Intervenir el gasto parcial imputado, por el monto de $ 14.300.000  y $ 2:100.000;

2) Cometer a la Contadora Delegada en la Intendencia de Montevideo la intervención del saldo de lo adjudicado,  una vez imputado a rubros adecuados con disponibilidad suficiente;   y

3)   Devolver las actuaciones.

cr