RESOLUCION ADOPTADA POR EL

TRIBUNAL DE CUENTAS

EN SESION DE FECHA 15 DE JULIO DE 2015

(E. E. Nº 2015-17-1-0004129, Ent. N° 3350/15)

VISTO: las actuaciones remitidas por el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente relacionadas con un Préstamo y Ampliación de Préstamo a otorgar a la Cooperativa de Usuarios de Ayuda Mutua COVILAR inscripta con el Número 1134, para la construcción de 12 viviendas de 2 y 3 dormitorios en el Padrón Nº 35.317 de la Localidad Catastral Salto, Departamento de Salto;

RESULTANDO: 1) que se adjunta Proyecto de Resolución  expresando que se convocó a cooperativas interesadas en recibir financiamiento, indicándose que el costo global del proyecto se compone (85% del costo global) por un Préstamo del Fondo Nacional de Vivienda garantizado con hipoteca con 5% de interés anual y 25 años de plazo;
2) que consta Nota de la División Programación Financiera del  Organismo de fecha 23.2.2015 señalando que el valor de tasación fue fijado en 24.652,33 UR, de las cuales el 85% corresponde a Préstamo (20.954 UR) y (2.000 UR) a Ampliación de Préstamo.  El valor del terreno equivale a 1.126 UR, el plazo de obra de 20 meses y el monto a escriturar asciende a 22.954 UR.

3) que la previsión financiera de los desembolsos se describe de acuerdo con el informe del 5.6.2015 en: Ejercicio 2015 por 4.482 UR, Ejercicio 2016 por 10.807 UR y Ejercicio 2017 por 7.665 UR, agregándose constancia de Afectación de Crédito Nº 001218 de fecha 9.6.2015 por un total de 22.954 UR.

4) que luce Documento de Afectación Nº 000901: Afectación – Regularización Erogaciones Fondo Nacional de Vivienda del 10.6.2015 por $ 3:632.886, Financiamiento 1.5 - Fondo Nacional de Vivienda, Programa 521, Proyecto 704, Objeto del Gasto 381, documento confirmado y suscrito por el Director Nacional de Vivienda;

CONSIDERANDO: que el otorgamiento del referido Préstamo se ampara en lo establecido por los Artículos 117 y siguientes de la Ley Nº 18.407 de fecha 24 de octubre de 2008, Artículo 27 de la Ley 17.243 de 29 de junio de 2000, Artículo 61 Literal B) del Decreto 76/1998 de 24 de marzo de 1998                            (Texto Ordenado de la Ley de Vivienda) y a lo dispuesto por los Reglamentos de préstamos y subsidios a la cuota aplicados a programas de construcción de vivienda nueva, de producción cooperativa, con recursos administrados por el MVOTMA;

ATENTO: a lo precedentemente expuesto y a lo que dispone el        Artículo 211 Literal B) de la Constitución de la República;

                                           EL TRIBUNAL ACUERDA

1) Dictada la Resolución definitiva por el Ordenador competente, cométese a la Contadora Auditora destacada ante el Organismo la intervención del gasto de 22.954 UR, derivado del otorgamiento a la Cooperativa de Usuarios de Ayuda Mutua COVILAR de un Préstamo por el 85% del valor del tasación del proyecto cooperativo, más una Ampliación de Préstamo por el 8,5% del valor de tasación del proyecto cooperativo, descontando el valor de terreno, así como de la actualización que corresponda realizar a la fecha de la escritura del Préstamo, según fórmula de actualización establecida en el Reglamento aprobado;

2) Cométese asimismo a la Contadora Auditora la intervención de las eventuales reprogramaciones que determinen que el desembolso se realice fuera del plazo previsto, de 2015 a 2017, previo control de su imputación en el Objeto del Gasto adecuado con disponibilidad suficiente;

3) Finalmente, cométese a la Contadora Auditora la verificación de que la Resolución definitiva concuerde con las condiciones de contratación sometidas a este Tribunal (Artículo 8 de la Ordenanza del Tribunal de Cuentas de fecha 22 de mayo de 1958 en la redacción sustitutiva dispuesta por la Resolución de fecha 16 de junio de 2010);

4) Comuníquese a la  Contadora Auditora;

5) Devuélvase.

ag
