RESOLUCION ADOPTADA POR EL

TRIBUNAL DE CUENTAS

EN SESION DE FECHA 5 DE AGOSTO DE 2015

(E. E. Nº 2014-17-1-0003308, Ent. N° 3775/15)

VISTO: las nuevas actuaciones remitidas por el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, relacionadas con ampliación de la Licitación Pública Nº 4/2013 convocada para la contratación de una empresa de consultoría para la “Elaboración del estudio de demanda y modelo de asignación modal de transporte interurbano de carga en el Uruguay”;

RESULTANDO: 1) que este Tribunal en Sesión de fecha 14 de mayo del 2014 acordó que, dictada la Resolución por el Ordenador competente, se tendría por intervenido el gasto;
2) que por Resolución de fecha 28 de mayo del 2014, el Ministro de Transporte y Obras Públicas dispuso adjudicar el objeto de la convocatoria a la firma CSI INGENIEROS S.A., por la suma de U$S 540.000 sin IVA;

3) que por Entrada 4308/14 y ante la devolución de las actuaciones sin intervenir por la Contadora Auditora (señalando que al monto le faltaba el IVA), este Tribunal en Sesión de fecha 14 de agosto del 2014 acordó que, dictada la Resolución por el Ordenador competente en la que se disponga el pago de U$S 540.000 más IVA, se cometía a la Contadora Auditora la intervención del gasto correspondiente al IVA;

4) que por Resolución de fecha 1º de setiembre del 2014, se modificó el Numeral 1º del acto precedente en el sentido de incluir “el gasto de U$S 540.000 más IVA”, lo que ascendió a la suma de U$S 658.800;

5) que consta informe de fecha 5 de setiembre del 2014, por el cual la Contadora Auditora destacada interviene el gasto correspondiente al IVA;

6) que en esta oportunidad se remite:

6.1) Informe del Director Nacional de Planificación y Logística de 10 de junio de 2015, en el que se expresa que ha vencido el plazo estipulado en el contrato original (240 días calendario), el cual se cumplió el 20 de mayo del 2015. En virtud de ello y a efectos de poder completar las tareas remanentes y asegurar la obtención de los productos esperados, se gestiona la ampliación del plazo contractual, en 180 días calendario a contar del 20 de mayo del 2015;

6.2) La conformidad del Consorcio CSI Ingenieros – Steer Davies Gleave, de fecha 15 de julio de 2015 para la extensión del plazo del contrato propuesto;

6.3) Proyecto de Resolución a adoptarse por el Ministro de Transporte y Obras Públicas, mediante el cual se dispone la ampliación en 180 días calendario contados a partir del vencimiento del plazo original, la ejecución de los trabajos, dejándose constancia que la presente ampliación no implicará costos, ni gastos adicionales de especie alguna para el contratante; 

CONSIDERANDO: que  la ampliación referida se ajusta a lo establecido por el Artículo 74 del TOCAF;

ATENTO: a lo precedentemente expuesto y a lo dispuesto por el Artículo 211 Literal B) de la Constitución de la República;

EL TRIBUNAL ACUERDA
1) Sin observaciones a la ampliación proyectada;

2) Dictada la Resolución por el Ordenador competente, cométese a la Contadora Auditora la verificación que la Resolución definitiva concuerde con las condiciones de la contratación sometidos a este Tribunal (Artículo 8 de la Ordenanza Nº 27 de fecha 22.05.58 en la redacción sustitutiva dispuesta por Ordenanza s/n del Tribunal de Cuentas del 16.06.2010).

3) Comunicar a la Contadora Auditora, y
4) Devolver los obrados al Organismo remitente.

mp

PAGE  
3

