RESOLUCION ADOPTADA POR EL                     
TRIBUNAL DE CUENTAS

EN SESION DE FECHA 22 DE JULIO  DE 2015

(E. E. Nº 2014-17-1-0009393, Ent. N° 3213/15)


VISTO: las nuevas actuaciones remitidas por la Administración Nacional de Puertos, relacionadas con la ampliación de la Licitación Pública Internacional N° 9424, para el dragado de mantenimiento y corrección en el Canal de acceso al Puerto de Montevideo;

RESULTANDO: 1) que el Directorio, por Resolución N° 614/3.753 del 21.11.14, dispuso autorizar, supeditado a la intervención del Tribunal de Cuentas, la ampliación del Contrato N° 1184 de la Licitación Pública Internacional N° 9424, adjudicada al Consorcio SDC de Brasil Servicios Marítimos Ltda. y Chec Dredging Co. Ltd., por un monto de U$S 20:403.386,  lo que representa un 60% del monto original;
2) que este Tribunal en Sesión de fecha  25.03.15,  observó el gasto en virtud de las siguientes consideraciones:

2.1) que el Artículo 74 del T.O.C.A.F. prevé la posibilidad de ampliar las prestaciones objeto de los contratos, siempre que se respeten las condiciones y modalidades originarias, no pudiéndose exceder del 100% de la contratación inicial, debiendo requerir la conformidad del adjudicatario si la ampliación excede el 20 % de su valor original;
2.2) que en la especie, se requirió la conformidad de uno sólo de los integrantes del Consorcio, para proceder a la ampliación del 60% en relación a la contratación original, no obteniendo la del restante integrante del mismo;
2.3) que la documentación remitida por la Administración para sustentar su proceder (Resultando 9), refiere a que Chec Dredging Co. Ltd. ha cedido el 100% de la facturación correspondiente a las obras de dragado en el Puerto de Montevideo a SDC de Brasil Servicios Marítimos Ltda.;
2.4) que ello no implica que haya existido cesión del contrato, la que, para operar debió haber cumplido con los requisitos previstos en el Artículo 75 del T.O.C.A.F. En efecto, dicha norma establece que celebrado el contrato o encontrándose en ejecución, sólo podrá aceptarse su cesión a otra Firma a solicitud fundada del adjudicatario y siempre que la Administración Pública contratante lo consienta en forma escrita, previa demostración de que el nuevo adjudicatario reúne o da las mismas seguridades de cumplimiento, registrándose el hecho en el Registro Único de Proveedores del Estado, extremos éstos que no se cumplieron en el caso; y
 2.5) que en virtud de todo lo expuesto, la parte co-contratante de la Administración está constituida por Chec Dredging Co. Ltd. y SDC de Brasil Servicios Marítimos Ltda., por lo que, en la especie se contravino lo preceptuado por el Artículo 74 del T.O.C.A.F. al no contar con la conformidad de la primera citada, a efectos de proceder a la ampliación;
3) que en la oportunidad, el Directorio, por Resolución N° 254/3.778 de fecha 10.06.15, dispuso aceptar las observaciones formuladas por el Tribunal de Cuentas y revocar la Resolución de Directorio 614/3.753 de fecha 21.11.14, alegando que, consultado el Departamento Jurídico Notarial, comparte el Dictamen del Tribunal de Cuentas;

CONSIDERANDO: que habiéndose remitido la referida Resolución revocatoria, corresponde tomar conocimiento de lo actuado por la Administración;


ATENTO: a lo expuesto y a lo dispuesto por el Artículo 211 Literal E) de la Constitución de la República;

EL TRIBUNAL ACUERDA

1) Darse por enterado; y
2) Devolver las actuaciones

cr

PAGE  
1

