RESOLUCION ADOPTADA POR EL

TRIBUNAL DE CUENTAS

EN SESION DE FECHA  16 DE SETIEMBRE  DE 2015

(E. E. Nº 2015-17-1-0005838, Ent. N° 4666/15)

VISTO: estas actuaciones remitidas por el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente  relacionadas  con el otorgamiento de un préstamo a la Cooperativa de  Vivienda COVISURF; 
RESULTANDO: 1) que luce Proyecto de Resolución  Ministerial dictado en ejercicio de atribuciones delegadas por el Poder Ejecutivo,  mediante el cual se otorga a la a la Cooperativa de  Vivienda COVISURFP,  inscripta en dicho Ministerio con el Nº 0867,  un préstamo de 85% del Costo global del Proyecto Cooperativo más una ampliación de préstamo de 8.5% del Costo Global del Proyecto Cooperativo, al 5% de interés anual y 25 años de plazo,  ambos garantizados con hipoteca. La ampliación será para atender las variaciones del Índice General del Costo de la Construcción en relación a la moneda de préstamo durante el proceso de obra, de ser inferior dicha variación a la suma prevista para ese fin, el saldo se destinará a una amortización extraordinaria del préstamo;

2) que el destino del  préstamo será la construcción de 18 viviendas, de las cuales son 9 viviendas de 2 dormitorios, 6  viviendas de 3 dormitorios  y 3 viviendas de 4 dormitorios, en un todo de acuerdo con el proyecto ejecutivo a aprobarse, en el Padrón Nº 10.716 de la localidad catastral Florida,  Departamento de Florida;

3) que se adjunta la siguiente previsión financiera elaborada por el M.V.O.T.M.A., División Programación Financiera, de fecha 21 de julio de 2015, desembolsos en UR: año 2015: 7.716, año 2016: 20.297 y año 2017: 9.135;

4) que el  M.V.O.T.M.A. ha fijado el valor real de tasación en UR 39.893,50, de las cuales el 85% corresponden a préstamo y el 15% a aporte de la Cooperativa;

5) que el  valor del terreno equivale a 1.783 UR que se abonará con cargo al préstamo a otorgarse simultáneamente con el otorgamiento del préstamo hipotecario, siendo el plazo de obra estipulado de 17 meses;

6) que el Costo Global del proyecto asciende a UR 39.893,50, correspondiendo 33.909 UR a préstamo (85% del costo global) y 3.239 UR a ampliación de préstamo (8.5% de la diferencia entre el Costo Global y el valor de terreno); de esta forma, el monto total a escriturar es de 37.148 UR;

7) que se adjunta Constancia de Afectación del Crédito Nº 001250, de fecha 22 de julio de 2015, donde se detallan los importes a comprometer, tal como surge del cuadro anterior;

8) que por  Nota de la División Programación Financiera de fecha 18 de agosto de 2015 donde se deja constancia de la Reprogramación  de previsión de desembolsos en UR, de acuerdo al siguiente detalle: año 2016: 20.297, año 2017: 9.135 y año 2018: 7.716. Total UR 37.148; 

9) que se adjunta Constancia de Afectación del Crédito Nº 001278, de fecha 18 de agosto  de 2015, donde se detallan los importes a comprometer, tal como surge del cuadro anterior;

CONSIDERANDO: que la viabilidad del proyecto y préstamos planteados encuadra en la normativa vigente en la materia, especialmente en lo dispuesto por el Artículo 117 y concordantes de la Ley 18.407, Artículo 27 de la Ley 17243 y Artículo  61 del Decreto 76/98;

ATENTO: a lo expuesto y a lo que dispone el Artículo 211 Literal B) de la Constitución de la República,

EL   TRIBUNAL   ACUERDA
1) Dictada la Resolución definitiva por el Ordenador competente, cométese a la Contadora Auditora en el  Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente la intervención del gasto máximo de hasta UR 37.148-, derivado del otorgamiento a la Cooperativa de  Propietarios de Ayuda Mutua COVISURF, así como de la actualización que corresponda realizar a la fecha de la escritura del préstamo, según la fórmula establecida en el Reglamento aprobado; 
2) Cométese asimismo a la Contadora Auditora la intervención de las eventuales reprogramaciones que determinen que el desembolso se realice fuera del plazo previsto, de 2016 a 2018, previo control de su imputación al grupo adecuado con disponibilidad suficiente;

3) Por último, cométese a la Contadora Auditora la verificación de que la Resolución Definitiva concuerde con las condiciones de la contratación sometidas a este Tribunal (Artículo 8 de la Ordenanza N° 27 de fecha 22/05/58 en la redacción sustitutiva dispuesta por Resolución del Tribunal de Cuentas del 16/06/2010); 

4) Comuníquese a la Contadora Auditora;

5) Devuélvase.
mp
PAGE  
1

