RESOLUCION ADOPTADA POR EL

TRIBUNAL DE CUENTAS

EN SESION DE FECHA 2 DE SETIEMBRE DE 2015

(E. E. Nº 2012-17-1-0000337, Ent. N° 4196/15)

VISTO: las actuaciones remitidas por el Instituto Nacional de Donación y Trasplante de Células, Tejidos y Órganos (INDT) relacionadas con la transferencia en el marco del convenio celebrado con el Hospital de Clínicas y el Ministerio de Salud Pública;
RESULTANDO: 1) que con fecha 11 de noviembre de 2011, se celebró un convenio entre el Instituto Nacional de Donación y Trasplante de Órganos y Tejidos (INDT) y el Hospital de Clínicas “Dr. Manuel Quintela”, cuyo objeto consiste en proceder a las obras necesarias para remodelar la estructura edilicia del piso 5 (ala este) del Hospital, de acuerdo al Plan de Desarrollo de Infraestructura Edilicia del INDT, a fin de alojar allí los nuevos programas y líneas de trabajo en el área celular y de tejidos;

2) que este Tribunal con fecha 7 de diciembre de 2011, acordó no formular observaciones al convenio citado y cometer a la Contadora Delegada, una vez dictada la Resolución por el Ordenador competente, la intervención del gasto de $ 5:850.000, previo control de su imputación con cargo a rubro adecuado con disponibilidad suficiente y verificación de que la Resolución dictada se ajuste a las condiciones de contratación oportunamente remitidas a este Tribunal;

3) que con fecha 8 de febrero de 2012 este Tribunal acordó observar el gasto derivado de la transferencia de $ 1:800.000 para el Ejercicio 2011, en forma adicional, en mérito a que no consta el cumplimiento previsto en el Convenio en Cláusulas 3 y 5 para realizarse la asignación de fondos adicionales, y por tener principio de ejecución;

4) que este Tribunal en Sesión de fecha 8 de julio de 2015 acordó observar el gasto derivado de la transferencia del INDT al Hospital de Clínicas por la suma de $ 3:100.000, en mérito a que la transferencia fue dispuesta con fecha anterior a la remisión de las actuaciones a este Tribunal, sin supeditarla a la intervención preventiva de este Tribunal, contraviniendo lo dispuesto por el Artículo 211 Literal B) de la Constitución de la República;

5) que en esta oportunidad, la Dirección del Instituto Nacional de Donación y Trasplante de Células, Tejidos y Órganos (INDT) con fecha 28 de julio de 2015 remite nota por la que expresa respecto a la observación formulada por este Tribunal con fecha 08.07.15, que no se ha realizado la transferencia de los fondos, adjuntando la correspondientes afectaciones;
CONSIDERANDO: 1) que el Artículo 14 del TOCAF establece que constituye compromisos los actos administrativos dictados por el Ordenador competente;
 2) que la observación formulada por este Tribunal con fecha 8 de julio de 2015, al gasto derivado de la transferencia dispuesta por el Instituto Nacional de Donación y Trasplante de Células, Tejidos y Órganos (INDT) con fecha 12 de mayo de 2015, contravino lo dispuesto por el artículo 211 literal B) de la Constitución de la República, por cuanto la transferencia fue dispuesta por acto administrativo de fecha anterior a la remisión de las actuaciones a este Tribunal, sin supeditarla a la intervención preventiva de este Tribunal;

ATENTO: a lo expresado precedentemente;

EL TRIBUNAL ACUERDA

1) Estése a la dispuesto en Resolución de este Tribunal 08 de julio 2015; y
2) Devolver las actuaciones.
cr

PAGE  
1

