RESOLUCION ADOPTADA POR EL

TRIBUNAL DE CUENTAS

EN SESION DE FECHA 14 DE OCTUBRE  DE 2015

(E. E. Nº 2013-17-1-0002483, Ent. N°4816/15)

VISTO: el Oficio Nº 1440/15 de fecha 03/09/15y actuaciones adjuntas, remitido por la Contadora Delegada ante la Intendencia de Maldonado, relacionadas con la reiteración del gasto emergente de la ampliación de la Licitación Pública Nº 31/2012, convocada para la construcción de una  piscina en el barrio Cerro Pelado de ese Departamento;
RESULTANDO: 1)  que  con fecha 18/03/13, mediante Resolución 2179/13, se adjudicó la licitación de referencia a la empresa Ingeniería Pacífico S.A., por la suma total de $ 47:194.153,33 Impuestos y Leyes Sociales incluidos;

2) que, este Tribunal, en Sesión de fecha 15/05/13, acordó observar el gasto, en virtud de considerar que: 
a) no toda la documentación señalada en el Artículo 17 puede ser exigida a los oferentes; 
b) al establecer el Artículo 9 un porcentaje como garantía de mantenimiento de oferta, contraviene lo dispuesto por el  Artículo 64 del T.O.C.A.F.; 
c) si bien el Artículo 22 establece los factores que se tendrán en cuenta a efectos de la comparación de las ofertas, no se establecen los criterios de ponderación de cada uno de ellos, para determinar la calificación asignada a cada oferta, en contravención a lo dispuesto en el Artículo 48 Literal C) del T.O.C.A.F.; y asimismo, se comprometió un gasto sin disponibilidad suficiente, contraviniéndose lo dispuesto por  el Artículo 15 del T.O.C.A.F.;

3) que por Resolución Nº 04245/2013 de 07/06/13, el Intendente dispuso reiterar el gasto; manteniéndose la observación formulada en Sesión de fecha 24/07/13;

4) que por Resolución 04250/2015 de fecha 05/06/15 la Intendente de Maldonado dispuso ampliar el procedimiento de referencia, ad referéndum del pronunciamiento de este Tribunal, a favor de la empresa Ingeniería Pacífico SA, en un 12% con Impuestos y Cargas Sociales incluidas;

5) que este Tribunal en Sesión de fecha 08/07/15 acordó observar dicha ampliación, por derivar de una contratación observada por razones de procedimiento insubsanables y por haberse comprometido el gasto sin disponibilidad presupuestal (Artículo 15 del T.O.C.A.F.);
6) que el Intendente, mediante Resolución                Nº 6083/2015 de fecha 29/08/15, dispuso reiterar el gasto;
CONSIDERANDO: 1) que el Artículo 475 de la Ley 17.296 establece que los Ordenadores de gastos y pagos, al ejercer la facultad de insistencia o reiteración que les acuerda el Literal B) del Artículo 211 de la Constitución de la República, deben hacerlo en forma fundada,  expresando de manera detallada los motivos que justifican a su juicio seguir el curso del gasto o del pago;

2) que se mantienen incambiados los hechos con relevancia jurídica que dieron lugar a las observaciones formuladas oportunamente por este Tribunal;
ATENTO: a lo expuesto precedentemente;
EL TRIBUNAL ACUERDA:
1) Mantener la observación formulada en fecha 08/07/15;

2) Dar cuenta a la Junta Departamental; 
3) Comunicar a la Contadora Delegada.
bf
PAGE  
1

