RESOLUCION ADOPTADA POR EL

TRIBUNAL DE CUENTAS

EN SESION DE FECHA 1 DE OCTUBRE DE 2015

(E. E. Nº 2014-17-1-0004557, Ent. N° 5047/15)

VISTO: estos antecedentes remitidos por el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, relativos a la prórroga de los Convenios suscritos con las Intendencias Departamentales de Durazno, Paysandú, Maldonado, Rocha, Treinta y Tres, Cerro Largo y Tacuarembó con la finalidad de implementar el Plan de Obra denominado “Tu Municipio”;
RESULTANDO: 1) que con fecha 10 de agosto de 2011, este Tribunal acordó cometer a la Contadora Delegada en el MTOP la intervención del gasto de $ 2:000.000 destinado a cada uno de los Municipios Departamentales en el marco de dichos convenios suscriptos por el MTOP y las Intendencias de: Durazno(2), Paysandú (3), Maldonado (8), Rocha (4), Treinta y Tres (2), Tacuarembó (2), Cerro Largo (2) para la implementación del Plan de Obras “Tu Municipio”;
2) que posteriormente el MTOP modificó la cantidad de Municipios integrados en cada una de las etapas del plan, siendo el gasto total emergente de $ 46:000.000;
3) que de acuerdo con la modificación realizada, con fecha 26 de octubre de 2011 este Tribunal deja sin efecto la Resolución adoptada en Sesión de fecha 10 de agosto de 2011 y acuerda: intervenir el gasto de $11:000.000 correspondiente a la primera cuota de la primera etapa del convenio (Ejercicio 2011), y comete a la Contadora Delegada la intervención del saldo  de $ 11:000.000 correspondiente a la segunda cuota de la primera etapa del convenio y asimismo le comete la intervención del saldo de hasta $ 24:000.000 correspondiente a la segunda etapa del convenio (Ejercicio 2013-2014);
4) que la segunda cuota de la primera etapa no se efectivizó en el Ejercicio 2012 tal como estaba previsto originalmente, acordando  este Tribunal con fecha 25 de junio de 2014 intervenir el gasto de $11:000.000 correspondiente a la citada cuota;
5) que ambas partes procedieron a modificar ciertos  términos de los convenios, disponiéndose respecto al plazo que el mismo será hasta el 30 de junio de  2015, no mereciendo las modificaciones dispuestas observaciones por este Tribunal en Sesión de fecha 25 de febrero de 2015;
6) que en esta oportunidad, el MTOP remite proyecto de Resolución disponiendo prorrogar la vigencia de los convenios  por el plazo de seis meses, contados a partir de la aprobación de la resolución de referencia por parte del Poder Ejecutivo;
CONSIDERANDO: 1) que respecto del contenido de la prórroga de los convenios suscriptos entre el MTOP las Intendencias de  Durazno, Paysandú, Maldonado, Rocha, Treinta y Tres, Cerro Largo y Tacuarembó, la misma no merece observaciones;
2) que sin perjuicio de ello, habiéndose vencido el plazo de los convenios el día 30 de junio de 2015, corresponde que la ampliación de seis meses proyectada, se retrotraiga a dicha fecha, no siendo ajustada la previsión de ampliación a partir de la aprobación de la Resolución por el Poder Ejecutivo, tal como luce en el proyecto remitido a este Tribunal;  
ATENTO: a lo precedentemente expuesto, y a lo previsto en el Artículo 211 Literal B) de la Constitución de la República;

EL TRIBUNAL ACUERDA

1) No formular observaciones a la ampliación del plazo de los convenios suscritos entre el Ministerio de Transporte y Obras Públicas y las Intendencias Departamentales de Durazno, Paysandú, Maldonado, Rocha, Treinta y Tres, Cerro Largo y Tacuarembó;

2) Téngase presente lo indicado en el Considerando 2) de la presente;

3) Comunicar a la Contadora Auditora destacada ante el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, cometiendo la intervención de las partidas que aún se encuentran pendientes de ejecución; y

4) Devolver las actuaciones.
dc
4
1

