RESOLUCION ADOPTADA POR EL

TRIBUNAL DE CUENTAS

EN SESION DE FECHA  21 DE OCTUBRE DE 2015

(E. E. Nº 2015-17-1-0006786, Ent. N° 5405/15)


VISTO: estas actuaciones remitidas por el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente  relacionadas  con el otorgamiento de un Préstamo  a la Cooperativa de  Vivienda COVIIZA,  inscripta en dicho Ministerio con el  Registro  Nº 1401;

RESULTANDO: 1) que luce Proyecto de Resolución del Ministerial dictado en ejercicio de atribuciones delegadas por el Poder Ejecutivo,  mediante el cual se otorga a la a la Cooperativa de  Vivienda COVIIZA,  inscripta en dicho Ministerio con el  Registro Nº 1401,  un préstamo de 85% del Costo global del Proyecto Cooperativo más una ampliación de préstamo de 8.5% del Costo Global del Proyecto Cooperativo, al 5% de interés anual y 25 años de plazo,  ambos garantizados con hipoteca.- La ampliación será para atender las variaciones del Índice General del Costo de la Construcción en relación a la moneda de préstamo durante el proceso de obra, de ser inferior dicha variación a la suma prevista para ese fin, el saldo se destinará a una amortización extraordinaria del préstamo;

2) que el destino del  préstamo será la construcción de 14 viviendas, 6 viviendas de 2 dormitorios,  4  viviendas de 3 dormitorios  y 4 viviendas de 4 dormitorios, en un todo de acuerdo con el proyecto ejecutivo a aprobarse, en el  Padrón  Nº 23.167 de la ciudad de Salto,   Depto. de Salto;
3) que se adjunta la siguiente previsión financiera elaborada por el M.V.O.T.M.A., División Programación Financiera, de fecha 26 de agosto de 2015: año 2016 UR 6.299;  año 2017 UR 15.679;  año 2018 U.R. 10.835  y  año 2019  U.R. 614; totalizando en la suma de U.R. 33.427;
4) que el  M.V.O.T.M.A. ha fijado el valor real de tasación en UR 36.075,34.-, de las cuales el 85% corresponden a préstamo y el 15% a aporte de la Cooperativa;

5) que el  valor del terreno equivale a 3.659,34 UR que se abonará con cargo al préstamo a otorgarse simultáneamente con el otorgamiento del préstamo hipotecario, siendo el plazo de obra estipulado de 20 meses;
6) que el Costo Global del proyecto asciende a UR 36.075,34, correspondiendo 30.664 UR a préstamo (85% del costo global) y 2.763 UR a ampliación de préstamo   (8.5% de la diferencia entre el Costo Global y el valor de terreno); de esta forma, el monto total a escriturar es de 33.427 UR;
7) que se adjunta Constancia de Afectación del Crédito Nº 001326, de fecha 16 de setiembre de 2015, donde se detallan los importes a comprometer, tal como surge del cuadro anterior;

CONSIDERANDO: que la viabilidad del proyecto y préstamos planteados encuadra en la normativa vigente en la materia;

ATENTO: a lo expuesto;

EL   TRIBUNAL   ACUERDA

1) Dictada la Resolución definitiva por el Ordenador competente, cométese a la Contadora Auditora en el  Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente la intervención del gasto máximo de hasta UR 33.427-,  así como de la actualización que corresponda realizar a la fecha de la escritura del préstamo, según la fórmula establecida en el Reglamento aprobado.- 
2) Cométese asimismo a la Contadora Auditora la intervención de las eventuales reprogramaciones que determinen que el desembolso se realice fuera del plazo previsto, de 2016 a 2019, previo control de su imputación al grupo adecuado con disponibilidad suficiente;
3) Por último, cométese a la Contadora Auditora la verificación de que la Resolución Definitiva concuerde con las condiciones de la contratación sometidas a este Tribunal (Art. 8 de la Ordenanza N° 27 de fecha 22/5/58 en la redacción sustitutiva dispuesta por Resolución del Tribunal de Cuentas del 16/6/2010); 

4) Comuníquese a la Contadora Auditora; y
5) Devuélvase.
cr

PAGE  
1

