RESOLUCION ADOPTADA POR EL

TRIBUNAL DE CUENTAS

EN SESION DE FECHA 18 DE NOVIEMBRE DE 2015

(E. E. Nº 2014-17-1-0009004, Ent. N° 5958/15)

VISTO: estas actuaciones remitidas por la Intendencia de Cerro Largo relacionadas con la ampliación de la Licitación Pública Nº 02/14 para “Ejecución de Pavimentos de Carpeta Asfáltica en caliente, con  asfalto modificado en calles de la Ciudad de Melo y Río Branco”;

RESULTANDO: 1) que el procedimiento de referencia fue adjudicado a la firma Ramón C. Álvarez, en consonancia con lo sugerido por la Comisión Asesora de Adjudicaciones en su informe de fecha 10.10.14, por un monto de $40:848.076 IVA y Leyes Sociales incluidas;
2) que el gasto de referencia fue observado por este Tribunal en Sesión de fecha 17.12.14, por no haberse acreditado el cumplimiento de los Artículos 50 y 64 del T.O.C.A.F., y por no constar información contable ni proyecto de Resolución de adjudicación dictado por el Ordenador competente, reiterándose el gasto por el Intendente, mediante Resolución Nº 1078/14/g de fecha 30.12.14;
3) que con fecha 24/07/15 la Oficina de Licitaciones informa que se encuentran en ejecución los proyectos de pavimentación de Cuchilla de Las Flores en la Ciudad de Melo y se comenzará la ejecución de la calle Joaquín Paz en la ciudad de Río Branco, por lo que se solicita la ampliación en un 100% de la Licitación de referencia;

4) que con fecha 22/10/15 la adjudicataria manifiesta su conformidad con la ampliación de la Licitación, en las mismas condiciones del contrato original;

5) que por Resolución 1490/15/g de fecha 23/10/15 el Intendente dispuso la ampliación de la Licitación Pública Nº 02/14 por un importe de hasta $ 40:848.076; IVA y Leyes Sociales incluidos;

6) que no consta información contable;
CONSIDERANDO: 1) que la ampliación dispuesta encuadra en lo  dispuesto por el Artículo 74 del T.O.C.A.F.;

2) que la ampliación deriva de un gasto observado por razones de procedimiento, que resultan insubsanables;

3) que no consta informe contable respecto a que la imputación se haya realizado a rubro con disponibilidad suficiente, en contravención a lo dispuesto en el Artículo 13 Literal D) de la Ordenanza Nº 27 de este Tribunal;                                   
ATENTO: a lo precedentemente expuesto y a lo dispuesto por el Artículo 211 Literal B) de la Constitución de la República;

EL TRIBUNAL ACUERDA

1) Observar el gasto;

2) Cometer al Contador Delegado para el caso que Ordenador reitere el gasto, el control que la imputación se efectúe a rubro adecuado con disponibilidad presupuestal suficiente, y en caso de no existir disponibilidad, la formulación de la observación respectiva;   

3) Comunicar al Contador Delegado; y   

4) Devolver las actuaciones.
dc
2

