RESOLUCION ADOPTADA POR EL

TRIBUNAL DE CUENTAS

EN SESION DE FECHA  9 DE DICIEMBRE  DE 2015

(E. E. Nº 2013-17-1-0006461, Ent. N°6392/15)
VISTO: el Oficio de fecha 17 de noviembre del 2015 remitido por el Ministerio de Transporte y Obras Públicas por el cual comunica y adjunta la Resolución del Poder Ejecutivo de fecha 16 de noviembre del 2015, relacionada con la prórroga del plazo de ejecución de la ampliación de la Licitación Pública Nº 4/11, convocada para la “construcción de refugios peatonales en tramos de rutas Nacionales y el suministro y colocación de cubiertas livianas”; 

RESULTANDO:  1) que este Tribunal en Sesión de fecha 3 de agosto de 2011, cometió a la Contadora Auditora destacada ante dicho Ministerio, la intervención del gasto original de $9:446.537,40 IVA incluido y Leyes Sociales, más Imprevistos (10%) y mayores costos, a favor de la firma BORDONIX S.A.;

2) que por  Resolución del Director Nacional de Vialidad de fecha 1º de julio de 2015, se dispuso la prórroga del plazo de ejecución de la ampliación de la Licitación Pública referida, por seis meses más, contados desde el 23 junio del 2015;

3) que este Tribunal en Sesión de fecha 1º de octubre del 2015, acordó observar el gasto, en virtud que:

3.1- el plazo de la contratación original era de 15 meses según el Pliego Particular del llamado (Numeral 2 de la Sección I);

3.2-  el plazo de 15 meses de la ampliación, a partir del 15 de abril del 2014, se encuentra vencido a la fecha de la remisión de las presentes actuaciones;

3.3- la prórroga del plazo de la ampliación por seis meses autorizada por Resolución del 1º de julio del 2015, ya se está ejecutando contando las actuaciones con principio de ejecución;

4) que en esta oportunidad, se remite Resolución adoptada por el Poder Ejecutivo con fecha 16 de noviembre del 2015, por la cual se dispone prorrogar –insistiéndose en el gasto- en seis meses, contados a partir del 23 de junio del 2015, el plazo de ejecución de la ampliación de la Licitación Pública Nº 4/2011, expresando que el fundamento del pedido tiene relación con la necesidad  de atender a los usuarios del servicio mientras se tramita el nuevo llamado;
CONSIDERANDO: que se mantienen incambiadas las razones que ameritaron la observación de este Tribunal de fecha  1º de octubre del 2015;

ATENTO: a lo precedentemente expuesto y a lo que dispone el Artículo 211 Literal B) de la Constitución de la República;
EL TRIBUNAL ACUERDA
1) Mantener la observación formulada; 

2) Comunicar al Poder Ejecutivo, comunicar a la Contadora Auditora; y
3) Dar cuenta a la Asamblea General.

bf
