RESOLUCION ADOPTADA POR EL

TRIBUNAL DE CUENTAS

EN SESION DE FECHA 30 DE DICIEMBRE DE 2015

(E. E. Nº2013-17-1-0004779 , Ent. N°6669/15)

VISTO: las nuevas actuaciones remitidas por el Ministerio de Transporte y Obras Públicas –Dirección Nacional de Hidrografía- relacionadas con la ampliación de la Compra Directa por Excepción Nº 1115/2013, cuyo objeto es la “Readecuación de Edificios de servicios en el Embarcadero de Yates de Riachuelo”;
RESULTANDO: 1) que este Tribunal en Sesión de fecha 28.8.2013 resolvió cometer a la Contadora Auditora destacada ante el MTOP la intervención del gasto total de $ 8:706.240 (Leyes Sociales, imprevistos e IVA incluidos) a favor de la empresa PROGRAMA SRL, previo control de su imputación en el objeto del gasto con disponibilidad; y en Sesión de fecha 20.11.2013 se cometió a la Contadora Auditora destacada la intervención del gasto de $ 2.611.872, correspondiente a los Mayores Costos de la referida Compra Directa;
2) que en Sesión de fecha 7.5.2014 este Tribunal dispuso no formular observaciones  en virtud de la solicitud de prórroga por 20 días para el plazo de ejecución del contrato debido a que:
2.1) “el pliego de condiciones particulares (Sección I punto 2) establece que por razones imprevistas (mayor cantidad de días de lluvia a las promediales para la época, crecientes, etc.) el adjudicatario podrá solicitar la ampliación del plazo, cuyo otorgamiento será discrecional de la DNH;

2.2) que no surgiendo de los antecedentes que la prórroga implique mayores costos y estando prevista la misma en el Pliego, no corresponde una nueva intervención.”

3) que este Tribunal en Sesión de fecha  27.5.2015 cometió a la Contadora Auditora la intervención del gasto de $ 7.768.165, derivado de la ampliación de la compra directa por excepción, la que representa, según lo expresado en el Considerando 2), un 89% del total adjudicado originalmente;
4) que en la oportunidad se remite Nota de fecha 23.11.2015 mediante la cual el Área de Administración y Mantenimiento solicita gestionar la autorización para ejecutar el saldo ampliable equivalente al 11% restante que asciende a la suma de $ 942.075 a valores básicos de oferta, incluyendo IVA y Leyes Sociales, a efectos de ser utilizados como imprevistos;                             
5) que se adjunta Informe de la Asesoría jurídica del MTOP de fecha 30.11.2015 mediante el cual se considera que desde el punto de vista jurídico no existen objeciones que formular a la ampliación solicitada;                            
6) que consta Resolución de fecha 1.12.2015 del Director Nacional de Hidrografía en ejercicio de atribuciones delegadas, mediante la cual amplía la compra directa por excepción, por un importe de       $ 942.075;  
CONSIDERANDO: que la ampliación tramitada se enmarca en lo establecido en el Artículo 74 del TOCAF, habiéndose recabado la aceptación del adjudicatario;

ATENTO: a lo establecido en el Artículo 211 Literal B) de la Constitución de la República;

EL TRIBUNAL ACUERDA

1) Cometer al Contadora Auditora destacada ante el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, la intervención del gasto emergente de la ampliación de la Compra Directa por excepción Nº 1115/2013, por el monto total de                $ 942.075, IVA y Leyes Sociales incluidas, previo control de su imputación en el grupo adecuado, así como el cumplimiento de lo establecido por el     Artículo 3 de la Ley Nº 18.244 del 27/12/2007(deudores alimentarios). 

2) Comunicar a la Contadora Auditora; y
3) Devolver las actuaciones. 

sd
PAGE  
1

