RESOLUCION ADOPTADA POR EL

TRIBUNAL DE CUENTAS

EN SESION DE FECHA 13 DE ENERO DE 2016

(E. E. Nº 2014-17-1-0009002, Ent. N° 6412/15)

RES. 86/016

VISTO: las nuevas actuaciones remitidas por la Administración Nacional de Educación Pública relacionadas con la reiteración del gasto derivado de la Licitación Pública Nº 5/2014 para el mantenimiento de instalaciones sanitarias en los edificios de la Administración.
RESULTANDO: 1) que por Resolución Nº 35 Acta 93, el Consejo Directivo Central de fecha 11/11/14, dispuso adjudicar conforme el siguiente detalle:

- a Miguel Alpuin las zonas 1, 6 y 8, por un monto mensual de $  778.360 (IVA incluido).

- a Bruno Cauteruccio las zonas 2 a 5 y 7, por un monto mensual de $ 968.680 (IVA incluido).

El total global anual de la adjudicación asciende a $ 20:964.480 (IVA incluido);

2) que este Tribunal, en Sesión de fecha 14/1/15, acordó observar el gasto, expresando que la Administración se apartó de los Artículos 11 y 12 del Pliego de Condiciones Particulares, al adjudicar la Licitación de referencia sin respetar el puntaje obtenido por las empresas adjudicatarias, no adjudicando las zonas a la firma que obtuvo el puntaje más alto (zonas 3 y 5);

3) que por Resolución Nº 1 (Acta Extraordinaria Nº 2), de fecha 4/2/15, el Consejo Directivo Central dispuso reiterar el gasto, expresando que:

3.1) La Comisión Asesora de Adjudicaciones informó que con fecha 28/10/14 se expidió al respecto, teniendo en cuenta para ello lo establecido en el Artículo 12 del Pliego que rigió el llamado, y la interpretación dada por la Unidad Letrada, considerando los factores técnicos, el precio menor para la Administración, y lo expresado por las propias empresas Miguel Alpuin y Bruno Cauteruccio en cuanto a capacidad técnica, de infraestructura y operativa para afrontar dichos trabajos, según recaudos solicitados a dichas empresas en ejercicio de las facultades otorgadas a la Comisión.

3.2) En virtud de lo manifestado por las empresas oferentes y de lo mencionado anteriormente, la Comisión Asesora entendió justificada la adjudicación de la manera que fue consignada en el Acta de fecha 28/10/14.
3.3) Se adjudicaron a Bruno Cauteruccio las zonas 3 y 5 (mayor precio), en virtud de que ya se habían adjudicado las zonas 1, 6 y 8 a Miguel Alpuin (menor precio), de acuerdo a su declaración, en la que señaló que solamente contaba con la infraestructura y capacidad técnica y el personal suficiente para realizar el mantenimiento de hasta tres zonas.
3.4) La Unidad Letrada informó que en virtud de lo señalado por la Comisión Asesora y de acuerdo a lo que surge de obrados la adjudicación es correcta, ajustada a Pliegos y por ende no se comparte la observación realizada por el Tribunal de Cuentas;
4) que con fecha 4/3/15, este Tribunal devolvió los antecedentes para mejor proveer, a los efectos de que se remitieran la totalidad de los obrados, pues resultaban imprescindibles para emitir un pronunciamiento;
5) que el Organismo remitió las actuaciones, de donde surgen los siguientes extremos:

- Con fecha 6/2/15 se notificó a los oferentes la Resolución de adjudicación.

- El 18/2/15, se presentaron Recursos Administrativos contra la Resolución de adjudicación, en los términos que a continuación se expresa:
a) Sanitaria Cosmos y Asociados Ltda. se agravia en cuanto su oferta no fue considerada, dado que el Pliego de Condiciones establecía 180 días como plazo de mantenimiento de oferta, mientras que por un error involuntario en la propuesta estableció un plazo de 90 días a esos efectos. El recurrente considera que dicho error era salvable y subsanable, siendo que si se hubiere solicitado su rectificación, así se  hubiera hecho por parte de la empresa. Por otra parte, entiende que se vulneraron los principios de no discriminación e igualdad de los oferentes, en tanto la Administración solicitó a Iguini Gustavo documentación faltante, siendo flexible asimismo cuando se le solicitó a Bruno Cauteruccio y Alpuin que manifestaran su capacidad técnica, de infraestructura y operativa para afrontar la posible adjudicación de más de dos zonas y hasta un máximo de cinco zonas. Por último, el recurrente expresa que se adjudicó a una empresa cinco zonas, cuando el Pliego en su Artículo 12 estableció que se adjudicaría un máximo de dos zonas por empresa.
b) Marbemar S.A. formula sus agravios, indicando que no comparte la evaluación de los antecedentes, efectuada por la Administración actuante. Al respecto, se le incluyó en la celda “Antecedentes” el número 0, siendo un error, en virtud de que la empresa cuenta con antecedentes. En cambio, la empresa Alpuin figura con un puntaje de 4 puntos, cuando nunca trabajó para ANEP.  Se aconsejó adjudicar a Cauteruccio y Alpuin todas las zonas de la Licitación, con fundamento únicamente en el precio, análisis erróneo, ya que el Artículo 11 del Pliego Particular también contiene un inciso b)  que es complementario del inciso a) y que forman un único artículo.
- La Unidad Letrada, con fecha 25/2/15 indicó que correspondía conferir pase al Área de Administración a los efectos de tomar conocimiento de la impugnación interpuesta, señalando que resultaba necesario “tener en cuenta el efecto suspensivo de la misma”.
- Con fecha 9/3/15 la Comisión Asesora de Adjudicaciones realizó informe en relación a las impugnaciones presentadas, efectuando una serie de consideraciones, entre las que se expresa: “En cuanto al efecto suspensivo que sugiere el informante letrado entiende este Comisión que no sería de recibo puesto que las obras ya fueron adjudicadas y las empresas se encuentran trabajando, suspender esta situación significaría producir un perjuicio mayor al que se pretende con la suspensión”;
6) que con fecha 7/7/15, este Tribunal acordó devolver las actuaciones para mejor proveer, a los efectos de que el Organismo:
6.1) Informase en qué fecha comenzó la ejecución de las prestaciones, remitiendo los recaudos acreditantes de dicho extremo. 
6.2) Informase de qué forma se le comunica la interposición de Recursos Administrativos a las dependencias encargadas de coordinar el comienzo de la ejecución de las prestaciones.
6.3) Remitiera los recaudos de donde surja el acto administrativo recaído luego de la sustanciación de los Recursos administrativos interpuestos por Sanitaria Cosmos y Asociados Ltda. y Marbemar S.A., o bien indicara si respecto de los mismos recayó la denegatoria ficta;
7) que en la oportunidad, la Administración remitió nuevas actuaciones, destacándose los siguientes obrados:

a) La Unidad de Apoyo del CODICEN, con fecha 12/8/15, agregó las órdenes de compra correspondientes a la licitación de referencia conformadas por los adjudicatarios, indicando que de las mismas surge fecha cierta del inicio de la ejecución del contrato. Asimismo, se expresa que éste, es el “único extremo que a juicio de esta Unidad puede informar con recaudos la Dirección Sectorial de Infraestructura.” 
b) Las órdenes de compra a las que se hace referencia, son las relativas a Bruno Cauteruccio y Miguel Alpuin, siendo que ambos casos luce firma de sus representantes efectuadas con fecha 6/2/15, indicándose en los recaudos remitidos que el plazo para la prestación del servicio culmina el 31/12/15.
c) El 21/8/15, la Unidad Letrada realizó informe, expresando que:

- La Unidad Letrada ni bien tomó conocimiento de la impugnación, se expidió solicitando la remisión de las actuaciones al Área de Administración a los efectos de que tomara conocimiento de la impugnación, se adjuntaran los antecedentes y se pronunciara sobre la impugnación. Dicha práctica es la habitual para los recursos de procedimientos licitatorios.

- En cuanto a los actos administrativos recaídos en los recursos interpuestos, la Unidad Letrada no posee copia de los mismos y no surgen de estas actuaciones, ya que se expresa que serán tratados por cuerda separada.

d) Por Resolución del Consejo Directivo Central Nº 22, Acta Nº 36 del 20/5/15 se dispuso desestimar el Recurso de Revocación interpuesto por Marbemar S.A. y Santiaria Cosmos y Asociados S.R.L. contra la Resolución Nº 35, Acta Nº 93 de fecha 11/11/14, dictada por el Consejo Directivo Central. En dicho acto administrativo se expresa que:

- Respecto de los agravios esgrimidos por Marbemar S.A., la Unidad Letrada expresó que, de acuerdo a lo informado por la Comisión Asesora, fueron considerados en su evaluación, sus antecedentes negativos en cuanto a multas e informes de diferentes direcciones liceales, y ello incidió en la evaluación final y ponderación de la empresa al momento de la adjudicación.

- En lo concerniente a los agravios expresados por Sanitaria Cosmos y Asociados S.R.L., la Unidad Letrada señaló que surge claramente del estudio de las actuaciones, que la empresa presentó un plazo de mantenimiento de oferta inferior al requerido por el Pliego de Condiciones Particulares, por lo que efectivamente no podía ser considerada su oferta.

- Del análisis final se resume que la oferta de Marbemar S.A. fue correctamente evaluada dados sus antecedentes en cumplimiento de otros contratos con la Administración, así como fue correctamente descalificada la oferta de Sanitaria Cosmos y Asociados S.R.L.

-  La Unidad Letrada sugirió desestimar el Recurso de Revocación interpuesto.   

CONSIDERANDO: 1) que en relación a los agravios manifestados en los recursos administrativos interpuestos (Resultando 5), no resulta de recibo lo expresado por Sanitaria Cosmos y Asociados Ltda. referido a que la Administración habría vulnerado los principios de igualdad de los oferentes y flexibilidad al no otorgarle un plazo para subsanar su incumplimiento al plazo de mantenimiento de la oferta previsto en el Pliego de Condiciones Particulares, en tanto su propuesta devino inadmisible al contravenir el requisito mencionado, el cual es de carácter insubsanable;
2) que no obstante, la Administración dispuso la adjudicación sin respetar el puntaje obtenido por las empresas oferentes, no adjudicando las zonas a la firma que obtuvo el puntaje más alto (zonas 3 y 5), lo que supuso contravenir lo establecido por los Artículos 11 y 12 del Pliego de Condiciones Particulares; 

3) que en consecuencia, las consideraciones vertidas por la Administración, referidas a que la adjudicación a Bruno Cauteruccio de las zonas 3 y 5 (mayor precio), se efectuó en virtud de que ya se habían adjudicado las zonas 1, 6 y 8 a Miguel Alpuin (menor precio), tomando en cuenta su propia declaración referida a que únicamente podía abarcar el mantenimiento de hasta tres zonas, implicó no respetar los parámetros objetivos previstos en el Pliego de Condiciones Particulares que rigió el llamado relacionados con los criterios de evaluación;
4) que en virtud de lo expuesto precedentemente (Considerandos 2 y 3), se mantiene incambiada la causal que ameritó la observación oportunamente formulada por este Tribunal;
5) que por otra parte, el Artículo 49 de la Ordenanza Nº 10 de ANEP (aprobada por Resolución N° 30 del Acta N° 81 del 2/12/04), establece que “toda pieza documental de más de una hoja deberá ser foliada con guarismos en forma manuscrita o mecánica”, extremo al que no se dio cumplimiento en los últimos obrados remitidos (en especial, en los recaudos que lucen entre las Fs. 597 y 598), por lo que se deberá tener en cuenta en lo sucesivo dicho aspecto; 
6) que el Artículo 73 del T.O.C.A.F., preceptúa: “…Los recursos administrativos tendrán efecto suspensivo, salvo que la Administración actuante por resolución fundada declare que dicha suspensión afecta inaplazables necesidades del servicio o le causa graves perjuicios. Resuelto el recurso, se apreciarán las responsabilidades de los funcionarios actuantes y del propio recurrente. Si se comprobara que el recurrente hubiere actuado con mala fe, manifiesta falta de fundamento o malicia temeraria, previa vista, podrán aplicarse sanciones de suspensión o eliminación del Registro Único de Proveedores del Estado y del Registro del organismo, sin perjuicio de las acciones judiciales que pudieran corresponder por reparación del daño causado a la Administración.”;
7) que en la especie, no surge que se haya respetado el efecto suspensivo que produce la interposición de recursos administrativos en materia de contratación pública, siendo que, pese a ser indicada en forma expresa por la Unidad Letrada la necesidad de dar cumplimiento a dicho extremo, la Comisión Asesora en su informe de fecha 9/3/15 informó que el efecto suspensivo “no sería de recibo puesto que las obras ya fueron adjudicadas y las empresas se encuentran trabajando…” (Resultando 5);
8) que en consecuencia, la Administración reconoció que se produjo la ejecución de las prestaciones sin respetar el efecto suspensivo que la interposición de recursos produce, vulnerando lo dispuesto por el                   Artículo 73 del  T.O.C.A.F.;
ATENTO: a lo expuesto precedentemente y a lo dispuesto en el                     Artículo 211 Literal B) de la Constitución de la República;

EL TRIBUNAL ACUERDA
1) Mantener la observación formulada por este Tribunal en Sesión de fecha  14/1/15, por lo expresado en los Considerandos 2 a 4;
2) Téngase presente lo expresado en los Considerandos 5 a 8;
3) Dar cuenta a la Asamblea General.
4) Devolver las actuaciones.
ag
PAGE  
7

