RES. 566/16

RESOLUCION ADOPTADA POR EL

TRIBUNAL DE CUENTAS

EN SESION DE FECHA  17 DE FEBRERO  DE 2016

(E. E. Nº2015-17-1-0005154, Ent. N° 273/16)

VISTO: actuaciones remitidas por la  Contadora Delegada ante la Intendencia de Montevideo relacionadas con la reiteración del gasto derivado de la ampliación de la Licitación Pública Internacional PMU028/2011;

RESULTANDO: 1) que por Resolución 5141/11 de 07/11/11 la Intendente adjudicó la licitación PMU 028/11 convocada para la realización de obras en la construcción de un corredor exclusivo en la Avda. General Flores - Tramo Norte - financiada con Préstamo BID 2040/OC/UR, al Consorcio PMD XIV, por un monto total de $ 198:193.872,34, a realizarse en el plazo de 18 meses, a partir del acta de inicio de obra;

2) que en Sesión de fecha 30/11/11 el Tribunal se expidió interviniendo preventivamente el gasto de $ 60.000.000 (incluidos IVA, imprevistos y leyes sociales), derivado de la licitación de referencia; cometiendo al Contador Delegado la intervención del saldo de                           $ 138:193.872,34, previo control de la imputación a rubro adecuado con disponibilidad suficiente, en el Ejercicio correspondiente;

3) que por Resolución Nº 5402/15 de fecha 16/11/15 el Intendente autorizó la ampliación, al amparo del Artículo 74 del TOCAF, por un monto de $ 8.220.700,00 incluidos IVA y Leyes Sociales;

4) que este Tribunal, en Sesión de fecha 9 de diciembre de 2015 observó la ampliación en virtud que se comprometió un gasto sin que existiera disponibilidad presupuestal;

5) que en la oportunidad, se remite Resolución 6164/2015 de 29/12/2015 por la que el Intendente reitera el gasto sin expresar fundamentos sobre la insistencia;

CONSIDERANDO: 1) que el Artículo 475 de la Ley 17.296 establece que los Ordenadores de gastos y pagos, al ejercer la facultad de insistencia o reiteración que les acuerda el Literal B) del Artículo 211 de la Constitución de la República, deben hacerlo en forma fundada,  expresando de manera detallada los motivos que justifican a su juicio seguir el curso del gasto del pago;

2)  que se mantienen incambiadas las razones de carácter legal que dieron lugar a la observación oportunamente efectuada por este Tribunal;

ATENTO: a lo expuesto, y a lo dispuesto por el Artículo 211 Literal B) de la Constitución de la República;

EL TRIBUNAL ACUERDA

1) Mantener la observación formulada con fecha 09/12/2015;

2) Comunicar a la Contadora Delegada ante la Intendencia de Montevideo;

3) Dar cuenta a la Junta Departamental de Montevideo.

cc