RESOLUCION ADOPTADA POR EL

TRIBUNAL DE CUENTAS

EN SESION DE FECHA 30 DE DICIEMBRE DE 2015

(E. E. Nº 2015-17-1-0007972, Ent. N° 6874/15)

# VISTO: las actuaciones remitidas por la Universidad de la República relacionadas con la Contratación Directa N° 6286/2015 para la ejecución de obras de recuperación del Portal Rabú y las galerías lindantes y obras de preservación de las condiciones de seguridad laborales y plan de eficiencia energética no previstas en la Licitación Pública N° 1/2012;

RESULTANDO: 1) que se da cuenta que Stiler S.A. fue  adjudicataria en la Licitación Pública N° 01/2012, convocada para la construcción de la Facultad de Información y Comunicación y un aulario para uso conjunto de distintos servicios del Área Social y Artística, en los padrones nos. 416930, 416931 y 416932. Se señala que en el conjunto de esos padrones existen sectores que han sido declarados Monumentos Histórico Nacional como el conocido” Portal Rabu”, y durante el desarrollo de los trabajos se plantearon graves problemas para mantener esos  sectores históricos en pie, construcciones en pésimo estado de conservación con problemas estructurales irreversibles,  así como para construir el nivel de oficinas y circulaciones previstas que conectan a modo de puente sobre el Portal Rabu, los dos cuerpos de edificios en ejecución: la Facultad de I. y Comunicación y el Aulario. Por lo que se requiere de una intervención inmediata, a fin de poder continuar con el cumplimiento de las obras objeto de la licitación;

2) que el técnico interviniente considero  conveniente que la realización de estos trabajos sea adjudicada al contratista de la Licitación Pública N° 01/2012, Stiler S.A. en razón de los siguientes fundamentos:

2.1) Stiler S.A. tiene a su cargo trabajos en ejecución, por lo que incorporar un segundo contratista supondría inconvenientes de implantación física difícilmente salvables, así como la imposibilidad de determinar responsabilidades ante situaciones conflictivas técnicas y/o legales;

2.2) los costos de implantación e infraestructura necesarios para la realización de los mencionados trabajos pueden ser abatidos totalmente, dado que se aprovechan los que se han debido realizar para ejecutar las obras contratadas, por lo que se evitaría una nueva erogación en esos rubros;

2.3) los plazos en los cuales Stiler S.A. puede realizar intervenciones son menores a los esperables en caso de ser realizados por una empresa que no conoce la situación del lugar, lo que resulta conveniente para la Administración;

3) que Stiler S.A. presentó un presupuesto de los trabajos a realizar, junto con el correspondiente detalle de costos y un cronograma de ejecución de obras, por un monto de $83:659.457 (incluido  imprevistos, IVA, Leyes Sociales y estimación de ajuste de precios), sugiriendo además un Plan de Eficiencia Energética ;

4) que por Resolución de fecha 06.11.15, el Rector autorizó la contratación de Stiler S.A., para la ejecución de obras no previstas de recuperación de Portal Rabú y las Galerías lindantes y obras de preservación de las condiciones de seguridad laborales y plan de  Eficiencia Energética, al amparo de lo dispuesto por el Artículo 33, Literal C), Numeral 9) del TOCAF, por el monto  señalado;

5) que de acuerdo con la información de la División Contaduría Central de fecha 27.10.15, existe disponibilidad presupuestal para atender el gasto por un monto de $ 83:659.457, con cargo a recursos presupuestales – fondos de libre disponibilidad, financiación 1.2, programa 352, provenientes de la recaudación del Adicional del Fondo de Solidaridad, Artículo  542 Ley 17.296, asignados al Plan de Obras a Mediano y Largo Plazo

6) que devueltas las actuaciones por este Tribunal para mejor proveer, solicitando mayor información, a efectos de proceder a la certificación de precios que la ley le comete, se agregó un informe complementario del responsable del proyecto de fecha 02.12.15, avalado por la Coordinadora del Área de Ejecución de Proyectos del Plan de Obras de Mediano y Largo Plazo y por la Rectoría, en el cual se realiza una fundamentación de los precios ofertados por Stiler S.A, Se señala que se compararon los precios de rubros ofertados con precios unitarios de la base de precios de la Udelar, integrada por los valores correspondientes a obras licitadas en los últimos dos años actualizadas con el índice de costos de la construcción, el cual representa por su definición la evolución de los precios de mercado de la industria de la construcción, actualizándose a la fecha de la oferta, por lo que los precios de la oferta  se corresponden con los de mercado;

CONSIDERANDO: 1) que la contratación puede encuadrar dentro de lo dispuesto en Artículo 33 Numeral 9) del TOCAF, y que se ha cumplido con lo estipulado en el Artículo 157 del dicho marco normativo, al existir razones de urgencia no previsibles que fueron debidamente acreditadas y fundamentadas;

2) que según surge del informe agregado en estas actuaciones, los precios y condiciones presentados por Stiler S.A. se corresponden con los del mercado;

ATENTO: a lo expuesto y a lo dispuesto por el Artículo 211 Literal B) de la Constitución de la República;

EL TRIBUNAL ACUERDA

1) Cometer al Contador Delegado la intervención del gasto, una vez imputado a grupo adecuado con disponibilidad suficiente.

2) Comunicar al Contador Delegado; y

3) Devolver las actuaciones.-

cr