RES. 355/16

RESOLUCION ADOPTADA POR EL

TRIBUNAL DE CUENTAS

EN SESION DE FECHA 3 DE FEBRERO DE 2016

(E. E. Nº 2013-17-1-0005086, Ent. N° 20/16)

VISTO:  las  nuevas actuaciones remitidas por la Administración Nacional de Usinas y Trasmisiones Eléctricas  relacionadas con la ampliación de la Licitación Pública Nº P44073, para la contratación de trabajos de mantenimiento eléctrico en líneas aéreas y Sub-Estación de MT/BT de distribución en el ámbito de la Gerencia Este (Distrito Treinta y Tres, Maldonado; Rocha-Lavalleja);
RESULTANDO: 1) que,  por Resolución GG 060/13 fecha 12/08/13, el Gerente General, en ejercicio de atribuciones delegadas y “ad referendum” de la intervención preventiva de legalidad que compete a este Tribunal, dispuso la adjudicación a SACEEM - Oritecno S.A. (item 1), por un monto de $106:444.800;  a Electricidad Durazno S.R.L. (item 2)  por un monto  de           $ 79:833.600 y a Clauger S.A. (item 3) por un monto de  $ 79:833.600, siendo el total de la adjudicación de  $ 266:112.000 (incluidos IVA, imprevistos y previsión de ajuste);
2) que este Tribunal, en Sesión de fecha 11/9/13, acordó observar el gasto correspondiente al Ejercicio 2013 en razón de que se contravino lo dispuesto por el Artículo 15 del TOCAF, y cometer al Contador Delegado la intervención del gasto correspondiente al Ejercicio 2014, previo control de su imputación a rubro adecuado con disponibilidad presupuestal suficiente;
3) que,  por Resolución GG 085/13 de fecha 14/10/13, el Gerente General dispuso la reiteración del gasto, correspondiente al Ejercicio 2013;
4) que con fecha 23/12/15, la Sub-Gerencia de Contrataciones informa que:
4.1) la Oficina interesada solicita la ampliación de la Licitación en razón de que en la planificación de trabajos del año 2016 de la Gerencia de Distribución Este está prevista la ejecución de tareas de mantenimiento de la red de distribución, las que integran un Plan de Mantenimiento definido por estratégico por la Administración. Dichas tareas son fundamentales para mantener el suministro de energía sin cortes y/o fallas;

4.2) los adjudicatarios han cumplido con sus obligaciones contractuales hasta la fecha, durante la ejecución del contrato original, el que se encuentra vigente, a entera satisfacción de la Administración;
5) que con fecha 23/12/15, el Departamento de Registro y Control Presupuestal informa que el Grupo 2 ha sido imputado sin disponibilidad presupuestal suficiente para comprometer el monto de $56:322.000 (neto de impuestos), en el Ejercicio 2015 e incorporar en el Ejercicio 2016;
6) que, por Resolución GG Nº 81/15 de fecha 30/12/15, el Gerente General, en uso de facultades delegadas, previa conformidad de las adjudicatarias y al amparo de lo dispuesto por el Artículo 74 del TOCAF, dispuso la ampliación de la contratación, ad referendum de la intervención preventiva de legalidad de este Tribunal, de acuerdo con el siguiente detalle: a SACEEM - Oritecno S.A. (item 1) por un monto de $37:065.000,  a Electricidad Durazno S.R.L. (item 2)  por un monto  de             $ 14:826.000 y a Clauger S.A. (item 3) por un monto de  $ 14:826.000, siendo el monto total de la negociación de $ 66:717.001 (incluidos IVA, imprevistos, Leyes Sociales y previsión de ajuste);
CONSIDERANDO: 1) que la ampliación dispuesta encuadra en lo preceptuado por el Artículo 74 del TOCAF, sin perjuicio de que no consta en las actuaciones que el contrato que se pretende ampliar se encuentre aún vigente; 
2) que, se contravino lo dispuesto por el Artículo 15 del referido Cuerpo Normativo, al  comprometer un gasto sin que exista crédito presupuestal disponible;

ATENTO: a lo expuesto y a lo dispuesto por el Artículo 211 Literal B) de la Constitución de la República;

EL TRIBUNAL ACUERDA

1) Observar el gasto por lo expuesto en el Considerando 2); 
2) Téngase presente lo expresado en el Considerando 1); y 

3) Devolver las actuaciones.
dc 
PAGE  
3

