RES. 1172/16

RESOLUCION ADOPTADA POR EL

TRIBUNAL DE CUENTAS

EN SESION DE FECHA 13 DE ABRIL  DE 2016
(E. E. Nº 2016-17-1-0001978, Ent. N° 1504/16)

VISTO: estas actuaciones remitidas por el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente (MVOTMA), relacionadas con la reprogramación del convenio suscrito con la Intendencia de Cerro Largo;
RESULTANDO: 1) que con fecha 12 de julio de 2011, el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente y la Intendencia de Cerro Largo, con el objetivo de implementar las líneas estratégicas / planes del Plan Quinquenal de Vivienda: i) Plan Nacional de Relocalización de asentados en terrenos inundables o contaminados; ii) Rehabilitación y consolidación urbano-habitacional; iii) Plan de Acción Integrada: nuevas urbanizaciones; iv) Plan Nacional de Alquileres para Vivienda de Interés Social; v) Vivienda rural y pequeñas localidades y; vi) Política de Incentivo a la Inversión privada en Vivienda de Interés Social;
2) que en ese marco, con fecha 10 de agosto de 2011, el MVOTMA remitió a este Tribunal, los antecedentes relativos al convenio específico a suscribir con la Intendencia de Cerro Largo, a efectos de implementar un programa que posibilite el acceso y la permanencia de hasta 67 familias a viviendas en el citado Departamento;
3) que el MVTOMA se comprometió a aportar un monto total de UR 63.881, mediante una primera entrega de UR 23.244, luego de aprobado el proyecto social y arquitectónico; una segunda entrega de UR20.318,50 una vez que se certifique por la Dirección Nacional de Vivienda un avance del 30% de la obra y; una tercera entrega de UR 20.318,50, una vez que se certifique el 60% del avance de obra;
4) que se estableció un plazo de 2 años prorrogable automáticamente por una única vez;
5) que en Resolución de este Tribunal, de fecha 24 de agosto de 2011, se dispuso no formular observaciones al proyecto de convenio remitido, cometiendo a la Contadora Delegada en el MVOTMA la intervención del gasto correspondiente: UR 23.244 (Ejercicio 2011); UR 20.318,50 (Ejercicio 2012) y UR 20.318,50 (Ejercicio 2013);
6) que con fecha 13 de setiembre de 2011 ambas partes procedieron a suscribir el convenio específico referido;

7) que por Resolución de la DINAVI, de fecha 29 de diciembre de 2011, se autorizó la primera transferencia de UR 23.244;
8) que por informe de fecha 13 de enero de 2016, la asesoría de DINAVI indica que al 16 de diciembre de 2015 se ha desembolsado la primera entrega, razón por la cual corresponde abonar el saldo de UR 40.637, en las cuotas previstas;
9) que se remite constancia de afectación de crédito, de fecha 13 de enero de 2016, por el que se indica que para el Ejercicio 2016 se destinarán UR 20.318,50 y para el Ejercicio 2017 UR 20.318, totalizando las UR 40.637 previstas;
10)  que   se  adjunta  Documento  de  Afectación Nº00 0386, de fecha 26 de febrero de 2016, por el que se imputa la suma de $17:216.696, con cargo al Programa 521, Proyecto 717, Objeto del Gasto 514 “Convenios de la Administración a Gobiernos Departamentales”, Financiamiento 1.5 “Fondo Nacional de Vivienda”;

CONSIDERANDO: que, si bien la vigencia del convenio ha vencido en el mes de setiembre de 2015, se encuentran pendientes de ejecución obligaciones por parte del MVOTMA, por lo que no merece observación la reprogramación proyectada, debiendo recabarse la conformidad de la Intendencia de Cerro Largo; 
ATENTO a lo precedentemente expresado;
EL TRIBUNAL ACUERDA
1) No formular observaciones a la reprogramación del convenio oportunamente suscrito entre el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente y la Intendencia de Cerro Largo;
2) Dictada la Resolución por el Ordenador competente y recabada la conformidad por la Intendencia de Cerro Largo, se comete a la Contadora Auditora destacada ante el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, la intervención del gasto de $ 17:216.696, correspondiente a la transferencia a realizar en el Ejercicio 2016, previo control de su imputación con cargo a grupo adecuado con disponibilidad suficiente, y de la verificación de que la Resolución definitiva concuerde con las condiciones de la reprogramación comunicadas a este Tribunal (Artículo 8 de Ordenanza Nº 27 del 22/05/58 en la redacción dada por Ordenanza de fecha 16/06/2010);
3) Se comete asimismo a la Contadora Auditora destacada ante el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, la intervención de la partida correspondiente al Ejercicio 2017, previo control de su imputación con cargo a grupo adecuado con disponibilidad suficiente;
4) Comunicar a la Contadora Auditora destacada ante el Ministerio de Vivienda Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente;
5) Devolver las actuaciones.
dc 
PAGE  
3

