RES.  Nº1880/16

RESOLUCION ADOPTADA POR EL

TRIBUNAL DE CUENTAS

EN SESION DE FECHA 01 DE JUNIO DE 2016

(E. E. Nº 2012-17-1-0001843, Ent. Nº2367/2016)


VISTO: las nuevas actuaciones remitidas por la Administración Nacional de Usinas y Trasmisiones Eléctricas, relacionadas con la Convocatoria K 44149, para el suministro “llave en mano” de una central de ciclo combinado a instalar en el predio de Punta del Tigre;


RESULTANDO:
1) que por resolución del Directorio R 12.-1653 de fecha 18.10.2012, se dispuso contratar, al amparo del Numeral 22 del Literal C) del Artículo 33 del TOCAF, el suministro referido, a Hyundai Engineering & Construction Co. Ltd., Kepco Plant Service & Engineering Co. Ltd., y Hyundai Corporation (quienes manifestaron la intención de constituir el Consorcio HDEC- KPSHDC),  por un por un monto total de $26.117:989.641,57 (incluidos impuestos, imprevistos y previsiones).

                                
2) que este Tribunal, en Sesión de fecha 31.10.2012,  observó el gasto, correspondiente al Ejercicio 2012, por haberse contravenido lo dispuesto por el Artículo 15 del TOCAF, al comprometerse el mismo, sin que existan créditos disponibles en el rubro de imputación ;

                                
3) que, por resolución R 12.-1737 de fecha 06.11.2012, se reiteró el gasto, y este Tribunal en sesión de fecha 23.01.13, mantuvo la observación;

                                
4) que en la oportunidad,  se remite  informe de la Subgerencia de Compras y Contrataciones, de fecha 28.01.2016, en el que se expresa que:

a) la paramétrica de ajuste de precios, establecida en el punto 4.2.5 del Volumen II, Parte A, Condiciones Contractuales, registra un incremento de 76,7% en el coeficiente de ajuste de Cargas Sociales desde la fecha de apertura de ofertas hasta la actualidad, y en virtud del incremento ya registrado y considerando los sucesivos aumentos, surge la necesidad de ampliar el importe de previsión ajustes de cargas sociales, para poder, llegado su momento, hacer frente a las obligaciones establecidas en el Pliego de Condiciones y resolución de adjudicación; 

b) se produjo una situación similar con el importe destinado a ajuste de servicios; y

c) la Unidad usuaria encargada del contralor de la obra, estimo necesario disponer de un monto adicional de $ 68.250.000, por concepto de previsión de ajuste de cargas sociales y $ 340.000.000 más IVA, por concepto de previsión de ajuste de servicios, respectivamente;                                  

                                
5) que el Departamento de Registro y Control Presupuestal, con  fecha 01.02.16, informo que , para el Presupuesto 2015, adecuado a precios enero – junio 2015, vigente por prórroga automática, el Grupo 3 ha sido imputado sin disponibilidad presupuestal suficiente, para comprometer el monto de $ 408.250.000 (neto de impuestos),  en el Ejercicio 2016;

                                
6) que por Resolución R 16.-916 de fecha 28/04/16, el Directorio dispuso ordenar “ad referéndum” de la intervención preventiva de legalidad del Tribunal de Cuentas, el monto de $ 68:250.000 por concepto de previsión de ajustes de cargas sociales y $ 340.000.000 más IVA por concepto de previsión y ajuste de servicios;


CONSIDERANDO: 1) que la presente erogación se encuentra contemplada dentro de la cláusula de “Ajustes de precios”, prevista en el Numeral 4.2.5. del Volumen II, Parte A, Condiciones Contractuales y en el Numeral 11.8.2 Ajustes de precios del Volumen I, Parte A, Instrucciones al Oferente; así como también se encuentra prevista dentro del Contrato de Suministro “Llave en mano”, suscrito con fecha 28/11/12; 

                                     
2) que no obstante ello, se contravino lo dispuesto por el Artículo 15 del TOCAF, al haberse comprometido el gasto, sin crédito disponible en el rubro de imputación contable;


ATENTO: a lo precedentemente expuesto y a lo establecido en el Artículo 211, Literal B) de la Constitución de la República:
EL TRIBUNAL ACUERDA:
1) Observar el gasto de $ 408.250.000 (neto de impuestos), por lo expresado por el Considerando 2); y 
2) Devolver las actuaciones.

lm
