RES. 2858/16

RESOLUCION ADOPTADA POR EL

TRIBUNAL DE CUENTAS

EN SESION DE FECHA 17 DE AGOSTO DE 2016
(E. E. Nº 2016-17-1-0004544, Ent. N°3993/16)

VISTO: las actuaciones remitidas por el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, relacionadas con el otorgamiento a la COOPERATIVA DE VIVIENDAS SINDICALES CHUY PVS-COVISI CHUY  PVS, de un préstamo más una ampliación de préstamo, por un plazo de 15 años, para construcción de viviendas económicas de interés social;
RESULTANDO: 1) que consta Proyecto de Resolución del Ministerio de Vivienda por el cual se otorgaría a la Cooperativa señalada de un préstamo del 85% del Costo Global del Proyecto, más la ampliación del mismo por el 8.5% del Costo Global del Proyecto Cooperativo, éste último para atender las variaciones del Índice General del Costo de la Construcción en relación a la moneda de préstamo durante el proceso de obra; 

2) que el destino del préstamo será la construcción de 50 viviendas económicas de interés social, según el siguiente detalle: 36 viviendas de 2 dormitorios, 11 viviendas de 3 dormitorios y 3 vivienda de 4 dormitorios, a ubicarse en la localidad Catastral Chuy, Departamento de Rocha, en el Padrón Nº 3316, para residencia permanente de los integrantes de la referida Cooperativa; 

3) que luce la siguiente previsión financiera elaborada por el Organismo de fecha 18.5.2016, Año 2017: 23.603 UR, Año 2018: 28.628 UR, Año 2019: 4.771 UR; y Año 2020: 1065 UR, Total: 58.067 UR;   
4) que asimismo se fijó el valor real de tasación en UR 62.556, de las cuales el 85% corresponden a préstamo y el 15% a aporte de la Cooperativa. El valor del terreno equivale a 4.979 UR siendo el plazo de obra estipulado de 18 meses. El Costo Global del proyecto asciende a           UR 62.556, correspondiendo 553.173 UR a préstamo y 4.894 UR a Ampliación de Préstamo; por tanto, el monto total a escriturar es de 58.067 UR; 

5) que se adjunta Constancia de Afectación del Crédito   Nº 001630, donde se detallan los importes a comprometer; 

CONSIDERANDO: que la viabilidad del proyecto y préstamos planteados encuadra en la normativa vigente en la materia, por lo que el gasto no merece objeciones legales;

ATENTO: a lo precedentemente expuesto y a lo que dispone el Artículo 211 Literal B) de la Constitución de la República,
EL   TRIBUNAL   ACUERDA
1) Dictada la Resolución definitiva por el Ordenador competente y abiertos los créditos para los ejercicios 2017, 2018, 2019 y 2020, cométese al Contador Auditor destacado ante el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente la intervención del monto de máximo de 58.067 UR, así como de la actualización que corresponda realizar a la fecha de la escritura, según la fórmula establecida en el Reglamento aprobado;
2) Cométese asimismo a la Contadora Auditora la intervención de las eventuales reprogramaciones que determinen que el desembolso se realice fuera del plazo previsto, de 2017 a 2020, previo control de su imputación al grupo adecuado con disponibilidad suficiente;
3) Por último, cométese a la Contadora Auditora la verificación de que la Resolución Definitiva concuerde con las condiciones de la contratación sometidas a este Tribunal (Artículo 8 de la Ordenanza N° 27 de fecha 22/5/58 en la redacción sustitutiva dispuesta por Ordenanza s/n del Tribunal de Cuentas del 16/6/2010);

4) Comuníquese a la Contadora Auditora;

5) Devuélvase.

CLC
PAGE  
2

