RES.  Nº 3227/16

RESOLUCION ADOPTADA POR EL

TRIBUNAL DE CUENTAS

EN SESION DE FECHA 14 DE SETIEMBRE DE 2016

(E. E. Nº 2016-17-1-0004176, Ent. Nº 4753/2016)

VISTO: las actuaciones remitidas por la Junta Departamental de Montevideo relacionadas con el requerimiento de intervención al amparo de lo dispuesto por el Artículo 273 Numeral 4 de la Constitución de la República respecto a la regularidad jurídica de la modificación contractual propuesta por la concesionaria Carrasco Nobile S.A. a la Intendencia de Montevideo ;

RESULTANDO: 1) que el Intendente de Montevideo mediante Resolución Nº 2421 de fecha 17.06.09 adjudicó a la empresa Carrasco NobileS.A. la Licitación Pública Internacional Nº 268/2007 para la remodelación y acondicionamiento edilicio del Hotel Casino Carrasco, la concesión de uso para su explotación comercial y la concesión de la gestión de la sala de juegos del Casino que funciona en el inmueble;

2) que este Tribunal, en Sesión de fecha 12.08.2009 acordó observar el referido procedimiento licitatorio en virtud de considerar que: a) la adjudicataria incumplió el PPC al no adjuntar balances auditados por Auditoría reconocida internacionalmente, b) no haber acreditado suficiente solvencia ; c)  los restantes oferentes no acreditaron su capacidad jurídica d) los oferentes no acreditaron contar con antecedentes propios de gestión hotelera y de casinos; e) la oferente no acreditó fuentes de financiamiento; f) la Administración modificó las bases de la contratación en forma posterior a la recepción de las propuestas en lo que respecta a las fuentes de financiamiento; g) la adjudicataria presentó una oferta condicionada; h) la adjudicataria no identificó completamente las personas físicas que integran las distintas sociedades comerciales accionistas; i) la Administración incorporó sub-criterios de valoración de las propuestas con posterioridad a la apertura de ofertas sobre bases no incluidas en el PPC;  y j) vulneró el criterio de interpretación estricto que debe presidir el PPC, invocando el carácter indicativo de las condiciones técnicas.

3) que según luce en el expediente, por  Nota de fecha 13 de junio de 2016, once de los Ediles de la Junta Departamental de Montevideo  informan a su Presidencia que: “Los señores ediles departamentales que instan el mecanismo previsto en el Artículo 273 Numeral4 de la Constitución tomaron conocimiento que la empresa concesionaria hizo llegar a la Intendencia de Montevideo , una nota en la que se plantea la modificación  de algunas de las condiciones pactadas en el contrato, adjuntándose a la misma la referida nota y una copia de la consulta efectuada por la firma al Prof. Dr. Carlos Delpiazzo;

4) que por Nota Nº28.953 de fecha 17.06.16 el Legislativo Departamental remitió copia de la Resolución Nº 12.662 de fecha16.06.16 por la cual, al amparo de lo dispuesto de la misma norma constitucional, solicitó la intervención de este Tribunal a los efectos de que informe respecto de la regularidad jurídica de la modificación contractual propuesta por la concesionaria Carrasco Nóbile S.A. y en especial si de atenderse la misma se afectarán los principios de la contratación administrativa, o en su caso, si irrogaría perjuicios para la Hacienda Departamental. Dicha Resolución fue aprobada por unanimidad (29 votos en 29 ediles presentes),

5) que este Tribunal mediante Oficio Nº 5050/16 de 30.06.16 solicitó a la Intendencia, para mejor proveer, información complementaria;

6) que en respuesta  a la información solicitada por éste Tribunal, la Intendencia, con fecha 29.07.16, remite un pendrive conteniendo el expediente licitatorio y los incumplimientos en que incurrió la empresa Carrasco Nóbile S.A. respecto del contrato de concesión;

7) que, asimismo, de la información proporcionada por la Intendencia surge que mediante Resolución Nº 376/16 de fecha 29.01.16 el Intendente de Montevideo dispuso intimar a la empresa Carrasco Nóbile S.A. el pago de $9.771.138, $ 13.395.593 y $ 11.216.937 por concepto de diferencias impagas de canon correspondientes a los meses de octubre, noviembre y diciembre 2015 respectivamente;

8) que la intimada presentó recurso de reposición contra la citada resolución, alegando que pagó la suma total de $ 50.209.614 por concepto de canon correspondiente a los meses de octubre, noviembre y diciembre de 2015 por lo que no posee adeudo alguno, “correspondiendo revocar y dejar sin efecto la resolución que por éste medio se impugna”

9) que previo informe del Asesor Letrado y el pase a la Dirección de la División asesoría Jurídica, el Intendente, por Resolución Nº2566/16 de fecha 6.06.16 y en base a iguales fundamentos, desestimó el recurso presentado por la empresa Carrasco Nóbile S.A. ;

10) que mediante Resolución Nº 1262/16 de fecha 28.03.16 el Intendente de Montevideo dispuso intimar nuevamente a la empresa Carrasco Nóbile S.A. el pago de los montos adeudados por concepto de canon anual generado en el año comprendido entre el 7.03.15 y el 7.03.16;

11) que la intimada también interpuso recurso de reposición contra la citada resolución, esgrimiendo argumentos similares a los invocados al recurrir la resolución Nº 376/16 de la Intendencia Departamental, sin que este Tribunal tenga conocimiento hasta la fecha sobre el contenido de la respuesta por parte de la Intendencia;

12)  que, por otra parte, la empresa Dongara Investment Inc (uno de los oferentes que se presentó en la Licitación Nº286/2007 y actual parte actora en la acción de nulidad ante el TCA) solicitó a este Tribunal, por medio de su representante, que el Tribunal le confiriera vista del expediente en el que se tramita la solicitud de la Junta Departamental, requiriendo asimismo que , luego de la vista se le otorgue un plazo de 15 días hábiles para ser oído antes de que este Cuerpo se expida;

13) que al respecto, este Tribunal mediante Resolución Nº 2709/16 de fecha 3.08.16 consideró que en esta oportunidad no procede otorgar la vista solicitada, pero que, si la referida empresa lo estima conveniente, podría solicitar la información por escrito al amparo de la Ley de Acceso a la Información Pública, por lo que en su caso, se le suministraría  toda la que crea procedente;

CONSIDERANDO: 1) que, desde el punto de vista formal, la presente solicitud de la Junta Departamental cumple con las mayorías requeridas por el Numeral 4 del Artículo 273 de la Constitución de la República;

2) que, no obstante, la consulta formulada por la Junta Departamental refiere a un contrato que se encuentra en plena ejecución. En dicho contexto, se agregan a la misma las posibles condiciones modificativas del contrato, sólo propuestas por la Firma adjudicataria, sin que su co-contratante, la Intendencia Departamental de Montevideo se exprese en definitiva al respecto, tratándose en consecuencia de una plataforma fáctica incompleta, lo que impide a este Tribunal expedirse  en esta oportunidad;

3) que, sin perjuicio de ello, conforme a lo establecido por este Tribunal en Resolución de 11 de mayo de 2005, en la redacción dada por la Resolución de 28 de marzo de 2997, los organismos del Estado, cualquiera sea su naturaleza, previamente a aprobar, modificar o rescindir concesiones contractuales de obras, servicios, de uso de bienes del dominio público o del dominio privado del Estado o mixtas, deberán remitir los antecedentes a Dictamen de este Tribunal;

ATENTO  a lo precedentemente expuesto;

EL TRIBUNAL ACUERDA

- Expedirse en los términos de los considerandos precedentes;

- Comunicar la presente Resolución a la Junta Departamental de Montevideo.

lm