RES. 3172/16

RESOLUCION ADOPTADA POR EL

TRIBUNAL DE CUENTAS

EN SESION DE FECHA 7 DE SETIEMBRE DE 2016

(E. E. Nº 2015-17-1-0001447, Ent. N° 4247/16)

VISTO: las actuaciones remitidas por la Presidencia de la                                                                                                                          República-Oficina de Planeamiento y Presupuesto, relacionadas con la ampliación de la Licitación Pública Internacional Nº 01/2014, financiada con cargo al Préstamo BID Nº 2668/OC-UR, convocada para la obra: Intervención urbanística en ingreso a la Ciudad de Libertad, sobre la Ruta 1 en su trazado antiguo, Departamento de San José;

RESULTANDO: 1) que el Intendente de San José, por Resolución de fecha 15/10/014, adjudicó el procedimiento licitatorio a la firma MELITER S.A., por un monto total de $ 133.029.274,58, impuestos y leyes sociales incluidas;

2) que el Tribunal, en Sesión de fecha 14/01/015, observó el gasto  en virtud de que:

2.1) no constaba el Acta de Apertura de Ofertas del procedimiento, contraviniendo la cláusula 24 del Pliego de Condiciones Particulares y el Artículo 65 del T.O.C.A.F.;

2.2) no constaba el otorgamiento de la vista previa establecida en el Artículo 67 del T.O.C.A.F., señalando que, si bien el procedimiento licitatorio se enmarcaba en el Artículo 45 del T.O.C.A.F., que establece que el procedimiento de contratación se regirá por las normas del contrato de préstamo, el mismo deberá respetar los principios generales de la contratación administrativa, a saber, el de igualdad de los oferentes y concurrencia en procedimientos competitivos;

2.3) que asimismo la Ley Nº 18.831, de Acceso a la Información Pública, establece que, de principio, toda información pública se rige por la transparencia, salvo que la misma se catalogue expresamente como secreta, reservada o confidencial, lo cual debe interpretarse en forma estricta por mandato expreso de dicha ley, y que la información confidencial sólo procede respecto de la oferta y a instancia de los sujetos oferentes en el procedimiento (Artículo 65 inciso 11 del T.O.C.A.F., mientras que en la hipótesis de información reservada, la misma sólo puede ser catalogada por Acto Administrativo de la autoridad competente, extremos que no se configuren en las actuaciones;

3) que por Resolución de fecha 2/02/015, el Intendente dispuso reiterar el gasto. En sesión de fecha 4/03/015, el Tribunal acordó mantener la observación del gasto formulada con fecha 14/01/015, en virtud de que, si bien la Intendencia de San José acompañó el Acta de Apertura de ofertas en el expediente licitatorio, en ajuste a las previsiones de los    Artículo 24 del Pliego de Condiciones Particulares y 65 del T.O.C.A.F., se mantienen las restantes causales de observación formuladas oportunamente;

4) que la Oficina de Planeamiento y Presupuesto con fecha 25/02/015, solicitó el dictamen del Tribunal sobre la transferencia por un monto de $ 57.873.203,90. Este Tribunal con fecha 25.03.15 dispuso cometer a la Contadora Auditora destacada ante la Presidencia de la República, la intervención preventiva de la transferencia proyectada;

5) que en esta oportunidad, y de conformidad con el adjudicatario, y con la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, por Resolución Nº 352/2016 de fecha 7.04.16 , y Nº 446/16 de fecha 21.06.16, el Intendente de San José, dispuso ampliar en un 14,96% a la firma Meliter S.A. el contrato de referencia por un monto a precios básicos de $ 18.362.658,57 IVA incluido y sin Leyes Sociales, ampliándose así mismo el monto de mano de obra imponible, en un 14,96% de Leyes Sociales que ascienden a $ 1.535.603,62, lo que resulta un total de $ 19.898.262,19, más los respectivos ajustes paramétricos;

6) que según informe técnico, la presente ampliación responde a la modificación de trabajos para una mayor seguridad y eficiencia en la circulación de vehículos automotores y traslados peatonales, lo que no implican alteración del cronograma de obras planteado en el proyecto original;

7) que acuerdo  al Informe de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, de fecha 29.06.16,  el Programa financiará un total de $ 5:081.333 impuestos incluidos más ajustes paramétricos;

8) que con fecha 29.06.16 se imputó la suma de               $ 5.843.500 con cargo al Programa 492, Proyecto 960, Objeto 514, con disponibilidad;

9) que consta Proyecto de Resolución por el cual el Director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, en ejercicio de las atribuciones delegadas, resolvió autorizar la transferencia del monto de                             $ 5.081.333 con impuestos y leyes sociales incluidos, más los ajustes paramétricos, a la Intendencia de San José;

CONSIDERANDO: que la presente ampliación deriva de una licitación cuyo gasto fue ordenado por razones de legalidad insubsanables (Resultandos 2 y 3);

ATENTO: a lo expuesto ut supra, y a las previsiones del Artículo 211 Literal B) de la Constitución de la República;

EL TRIBUNAL ACUERDA

1) Observar el gasto derivado de la ampliación de referencia;

2) Devolver las actuaciones.