RES.Nº 3270/16

RESOLUCION ADOPTADA POR EL

TRIBUNAL DE CUENTAS

EN SESION DE FECHA 14 DE SETIEMBRE DE 2016

(E.E.Nº 2015-17-1-0000439 , Ent.N° 4431/16)

VISTO: las actuaciones remitidas por la Contadora Delegada ante la Intendencia de Rivera, relacionada con la ampliación de la  Licitación Pública Internacional Nº  02/2014 referente al acondicionamiento y desarrollo del barrio “33 Orientales” de la Ciudad de Rivera;

RESULTANDO: 1) que previa conformidad del B.I.D., otorgada con fecha 25/09/014, el Ejecutivo Departamental, mediante Resolución Nº 10925 de fecha 3/10/014, adjudicó la convocatoria, ad referéndum de este Tribunal, a la firma STILER SA, por un total de $ 93:065.688, Impuestos y Leyes Sociales incluidos, más ajustes paramétricos;

2) que según informe contable de fecha 22/12/014 del Área Financiero Contable de la Unidad Coordinadora - PDGS, la financiación del gasto se realiza con cargo al Proyecto 960 “Programa de Desarrollo y Gestión Sub Nacional”, Programa 492, Inciso 24 “Diversos Créditos”, Unidad Ejecutora 002, Presidencia de la República, y financiación 2.1 Endeudamiento Externo, por la suma de $ 73:494.001, más ajustes paramétricos, hasta el equivalente de U$S 3:247.062, el saldo restante, de  $ 19:581.687, más ajustes paramétricos, será financiado por la Intendencia;

3) que en sesión de fecha 11/02/015, este Tribunal no formuló observaciones, cometiéndose:

3.1) a la Contadora Auditora destacada ante la Presidencia de la República, la intervención de la transferencia de $ 73:494.001,oo más ajustes paramétricos a la Intendencia de Rivera, una vez dictada la resolución correspondiente; y

3.2) al Contador Delegado en la Intendencia de Rivera la intervención del gasto de $ 19:581.687,oo más ajustes paramétricos, una vez imputados el mismo a rubro correspondiente con disponibilidad suficiente;

4) que en informe de fecha 4/06/015, de la Auditoría del Tribunal de Cuentas destacada ante la Presidencia de la República, constan:

4.1) la intervención preventiva de la transferencia a la Intendencia de Rivera para la contratación de la empresa STILER SA, por la suma de $ 73:494.001, más ajustes paramétricos, hasta el equivalente de U$S 3:247.062; y

4.2) el contralor de las Afectaciones Nº 500 y 501 por $ 42:507.20, (financiamiento 2.1) y $ 10:626.800, (financiamiento 1.1), por la ejecución prevista para el ejercicio 2015, quedando el ejercicio 2016 sujeto a disponibilidad de crédito e imputación correspondiente;

5) que con fecha 25/03/015, se suscribió el contrato entre la Intendencia de Rivera y la firma adjudicataria, por la cual la misma se obliga a ejecutar la obra de referencia, realizándose en la misma fecha el acta de replanteo e inicio de obra a partir del cual se computa el plazo de la misma, fijado en 12 meses;

6) que por Resolución Nº 085/2015 de fecha 22/05/015, la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, en ejercicio de atribuciones delegadas del Poder Ejecutivo, autorizó la transferencia de            $ 73:494.001, hasta el equivalente de U$S 3:247.062, una vez presentada la documentación correspondiente por la Intendencia de Rivera;

7) que con fecha 4/06/015, el Contador Auditor Destacado ante la Presidencia de la República, intervino preventivamente la transferencia a la Intendencia de Rivera señalada en el Resultando 6) de la presente Resolución, controlándose las Afectaciones Nº 500 y 501 por la ejecución prevista para el ejercicio 2015;

8) que en informe de fecha 20/04/015, la Contadora Delegada del Tribunal de Cuentas ante la Intendencia de Rivera, observó el gasto por un importe de $ 19:581.687, por contar las actuaciones con principio de ejecución, contraviniendo lo dispuesto por la Constitución en su Artículo 211 Liteeral B) y por el TOCAF, en su Artículo 69. Por Resolución del Ordenador competente Nº 401/15 de fecha 11/06/015, se reiteró el gasto, y ratificada la observación con fecha 1º/6/2016;

9) que con la conformidad de la firma adjudicataria, otorgada con fecha 17/03/016, mediante la Resolución Nº 3404 el Ejecutivo Departamental dispuso la ampliación, en un 50,17%, de la contratación emergente de la contratación original con STILER SA;

10) que con fechas 29/03/016 y 04/04/016, el B.I.D. y la Oficina de Planeamiento y Presupuesto respectivamente, no formularon objeciones a la ampliación de la referencia, cuyo monto asciende a la suma de $ 46:690.037, (IVA y Leyes Sociales incluidas), equivalente a U$S 2:062.827, que con cargo al Programa Fondo de Desarrollo del Interior;

11) que el gasto, imputado con cargo al Programa 203 O.D.G. 3.8.9, con una disponibilidad excedida en $ 60.895.040, fue observado por este Tribunal en Sesión de fecha 1º/06/2016 por carecer de disponibilidad presupuestal. No consta  reiteración del mismo;

12) que surge de las actuaciones solicitud ampliación de plazo por la empresa por contingencias climáticas y paro. De informe jurídico de fecha 22/06/2016, surge que se ha concedido la extensión del plazo de 70 días hábiles del plazo de entrega sin que existiera acto expreso disponiéndola;

13) que se agrega contrato suscrito con fecha 22/07/2016 por el cual se amplía el 50,17% de la obra, sin indicar el objeto de la misma;

14) que en la oportunidad, con la conformidad de la firma adjudicataria, otorgada con fecha 22/06/016 para la realización las Pluviales Chasque de los Santos, mediante la Resolución Nº 9199/2016 el Ejecutivo Departamental dispuso una nueva ampliación, en un 24,83% de la misma;

15) que en informe de fecha 1/8/2016 se indica que la obra se financiará con cargo al Fondo de Desarrollo del Interior y consta informe contable del programa 203, ODG 3.8.9, el que carece de disponibilidad presupuestal, estando excedido en $ 62:051572;

CONSIDERANDO: 1) que la ampliación de referencia será financiada por el Fondo de Desarrollo del Interior, condición distinta a la original, que implica que las consideraciones vertidas por este Tribunal respecto de la aplicación de las previsiones del Artículo 45 del TOCAF, no sean extensibles a la ampliación proyectada, debiéndose haber acudido a los procedimientos del Artículo 33 del  TOCAF;

2) que en consecuencia no resulta aplicable, lo previsto por el Artículo 74 del TOCAF que exige que la ampliación se realice en las mismas condiciones que el contrato original;

3) que el rubro de imputación del gasto carece de disponibilidad presupuestal, contraviniéndose las previsiones del Artículo 15 del TOCAF;

## ATENTO: a lo precedentemente expuesto y a lo establecido en el Artículo 211 Literal B) de la Constitución de la República;

## EL TRIBUNAL ACUERDA

1) Observar el gasto; y

2) Devolver las actuaciones.

lc