RES. 4028/16

RESOLUCION ADOPTADA POR EL

TRIBUNAL DE CUENTAS

EN SESION DE FECHA 16 DE NOVIEMBRE DE 2016

(E. E. Nº 2016-17-1-0007417, Ent. N° 5739/16)

VISTO: estas actuaciones remitidas por el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente (MVOTMA) relacionadas con el otorgamiento a la Cooperativa de propietarios de ayuda mutua COVISAR un préstamo para la construcción de 30 viviendas económicas de interés social en el Padrón Nº 721 de la localidad catastral Sarandí Grande (departamento de Florida), para residencia permanente; 


RESULTANDO: 1) que luce la siguiente previsión financiera elaborada por el MVOTMA., de fecha 15.4.2016, Año 2016: 792 UR, Año 2017:                      17.924 UR; Año 2018: 20.828 UR; Año 2019: 21.951 UR, Total: 61.495 UR;   

2) que el MVOTMA ha fijado el valor de tasación en 66.112 UR, de las cuales el 85% corresponden a préstamo y el 15% a aporte de la Cooperativa. El valor del terreno equivale a 3.760 UR, siendo el plazo de obra estipulado de 27 meses. El Costo Global del proyecto asciende a                     66.112 UR, correspondiendo 56.195 UR a préstamo (85% del costo global) y 5.300 UR a ampliación de Préstamo (8.5% de la diferencia entre el costo global y el valor de terreno); siendo el monto total a escriturar  61.495 UR;

3) que se detallan los importes a comprometer en la Constancia de Afectación de Crédito Nº 001583, de fecha 20.4.2016, para los ejercicios 2016 a 2019 conforme se menciona precedentemente, por un total de 61.495 UR; 

4) que por nota de fecha 17.10.2016 la División Programación Financiera, reprogramó los desembolsos, cuya previsión inicial suponía el inicio de obras en el año 2016, pero que por motivos ajenos al ministerio, iniciarán en el transcurso del Ejercicio 2017;

5) que según Constancia de Afectación del Crédito                   Nº 001750, de fecha 18.10.2016, el importe total a comprometer es 61.495 UR, que se detalla de la siguiente forma: Ejercicio 2017: 20.452 UR; Ejercicio 2018:  20.828 UR; Ejercicio 2019: 19.092 UR; Ejercicio 2020: 1.123 UR;  
6) que se adjunta Proyecto de Resolución de la Ministra de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente (en ejercicio de atribuciones delegadas), otorgando a la Cooperativa de propietarios de ayuda mutua COVSAR, inscripta en el MVOTMA con el Nº 1211, un préstamo de 85% del Costo Global del Proyecto Cooperativo más una ampliación de préstamo de 8.5% del Costo Global del Proyecto Cooperativo, al 5% de interés anual, por el plazo de 25 años, ambos garantizados con hipoteca.;
7) que el destino de los préstamos será la construcción de 30 viviendas, siendo 21 viviendas de 2 dormitorios, 8 viviendas de 3 dormitorios y 1 vivienda de 4 dormitorios, en un todo de acuerdo con el proyecto ejecutivo a aprobarse, en el padrón Nº 721 de la localidad catastral Sarandí Grande, Departamento de Florida, para residencia permanente de los integrantes de la referida cooperativa;

CONSIDERANDO: que la viabilidad del proyecto y préstamos planteados encuadra en la normativa vigente en la materia, especialmente lo dispuesto por los Artículos 117 y siguientes de la Ley 18.407 de 24.10.08 y Artículo 27 de la Ley 17.243 de 29.6.00;

ATENTO: a lo precedentemente expuesto y a lo dispuesto en el Artículo 211 Literal B) de la Constitución de la República;

EL   TRIBUNAL   ACUERDA

1) Dictada la Resolución definitiva por el Ordenador competente, cometer a la Contadora Auditora la intervención del gasto de hasta 61.495 UR  derivado del otorgamiento a la Cooperativa de propietarios de ayuda mutua COVISAR de un préstamo por el 85% del Valor de Tasación del proyecto cooperativo más una ampliación de préstamo por el 8,5% del Valor de Tasación del proyecto cooperativo, así como la actualización que corresponda realizar a la fecha de escritura del préstamo;
2) Cometer asimismo a la Contadora Auditora la intervención de las eventuales reprogramaciones que determinen que el desembolso se realice fuera del plazo previsto, previo control de su imputación al grupo adecuado con disponibilidad suficiente;

3) Por último, cometer a la Contadora Auditora la verificación de que la Resolución Definitiva concuerde con las condiciones de la contratación sometidas a este Tribunal;

4) Comunicar a la Contadora Auditora;

5) Devolver las actuaciones.

ag
PAGE  
3

