RES. 4032/16

RESOLUCION ADOPTADA POR EL

TRIBUNAL DE CUENTAS

EN SESION DE FECHA 16 DE NOVIEMBRE DE 2016

(E. E. Nº 2016-17-1-0007448, Ent. N° 5751/16)

VISTO: estas actuaciones remitidas por el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente (MVOTMA), relacionadas con el otorgamiento a la Cooperativa de propietarios de ayuda mutua COVISUPU 2 de un préstamo y ampliación del mismo, para la construcción de 46 viviendas económicas de interés social en los Padrones Nos. 10.067, 10.072, 10.073, 10.074 y 10.075 de la ciudad de Florida (departamento de Florida), para residencia permanente de sus integrantes; 

RESULTANDO: 1) que se adjunta documentación referente al trámite de inscripción y regularización de la referida cooperativa;

2) que el MVOTMA ha fijado el valor de tasación en UR 107.517, de las cuales el 85% corresponden a préstamo y el 15% a aporte de la Cooperativa. El valor del terreno equivale a UR 9.660, siendo el plazo de obra estipulado de 24 meses. El Costo Global del proyecto asciende a                                     UR 105.517, correspondiendo UR 91.389 a préstamo (85% del costo global) y UR 8.318 a ampliación de Préstamo (8.5% de la diferencia entre el costo global y el valor de terreno); siendo el monto total a escriturar  UR 99.707;

3) que se detallan los importes a comprometer en la Constancia de Afectación de Crédito Nº 001478, de fecha 22.2.2016, para los Ejercicios 2016 a 2019 conforme se menciona precedentemente, por un total de UR 99.707; 

4) que por nota de fecha 17.10.2016 la División Programación Financiera, reprogramó los desembolsos, cuya previsión inicial suponía el inicio de obras en el año 2016, pero que por motivos ajenos al ministerio, iniciarán en el transcurso del Ejercicio 2017;

5) que según Constancia de Afectación del Crédito            Nº 001748, de fecha 18.10.2016, el importe total a comprometer es UR 99.707, que se detalla de la siguiente forma: Ejercicio 2017: UR 46.366; Ejercicio 2018:                  UR 36.362; Ejercicio 2019: UR 15.151;  Ejercicio 2020: UR 1.828;
6) que se adjunta Proyecto de Resolución de la Ministra de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente (en ejercicio de atribuciones delegadas), otorgando a la Cooperativa de propietarios de ayuda mutua COVISUPU 2, inscripta en el MVOTMA con el PMV Nº 1198, un préstamo de 85% del Costo Global del Proyecto Cooperativo más una ampliación de préstamo de 8.5% del Costo Global del Proyecto Cooperativo, al 5% de interés anual, por el plazo de 25 años, ambos garantizados con hipoteca.;
7) que el destino de los préstamos será la construcción de 46 viviendas económicas de interés social, de las cuales 29 son de 2 dormitorios, 13 son de 3 dormitorios y 4 de cuatro dormitorios, en un todo de acuerdo con el proyecto ejecutivo a aprobarse, en los padrones                     Nos. 10.067, 10.072, 10.073, 10.074 y 10.075 de la ciudad de Florida, Departamento de Florida, para residencia permanente de los integrantes de la referida cooperativa;

CONSIDERANDO: que la viabilidad del proyecto y préstamos planteados encuadra en la normativa vigente en la materia, especialmente lo dispuesto por los Artículos 117 y siguientes de la Ley 18.407 de 24.10.08 y Artículo 27 de la Ley 17.243 de 29.6.00;

ATENTO: a lo precedentemente expuesto y a lo dispuesto en el Artículo 211 Literal B) de la Constitución de la República;

EL   TRIBUNAL   ACUERDA

1) Dictada la Resolución definitiva por el Ordenador competente, cometer a la Contadora Auditora la intervención del gasto de hasta UR 99.707 a favor de la Cooperativa de propietarios de ayuda mutua COVISUPU 2, así como la actualización que corresponda realizar a la fecha de escritura del préstamo;
2) Cometer asimismo a la Contadora Auditora la intervención de las eventuales reprogramaciones que determinen que el desembolso se realice fuera del plazo previsto, previo control de su imputación al grupo adecuado con disponibilidad suficiente;

3) Por último, cometer a la Contadora Auditora la verificación de que la Resolución Definitiva concuerde con las condiciones de la contratación sometidas a este Tribunal;

4) Comunicar a la Contadora Auditora;

5) Devolver las actuaciones.

ag
PAGE  
3

