RES. 4130/16

RESOLUCION ADOPTADA POR EL

TRIBUNAL DE CUENTAS

EN SESION DE FECHA 23 DE NOVIEMBRE DE 2016

(E. E. Nº 2015-17-1-0008321, Ent. N° 5818/16)

VISTO: estas actuaciones remitidas por la  Intendencia de Soriano relacionadas con la ampliación de la Licitación Pública Nº 01/2015, convocada  para el acondicionamiento urbano para el Barrio Esperanza de la Ciudad de Mercedes;
RESULTANDO: 1) que el Intendente por Resolución Nº 1390 de fecha  19 de noviembre de 2015, adjudicó la Licitación  a la Empresa IMPACTO S.A., por un total de $ 17.795.843  IVA y leyes sociales incluidos, con un plazo de obra de 6 meses,  de acuerdo a la aconsejado por la CAA;

2) que este Tribunal, en Sesión de fecha 23.12.15 observó el gasto, por haberse contravenido durante el proceso del mismo, lo dispuesto por los Artículos 15 y 48 del T.O.C.A.F;

3) que el Intendente mediante Resolución de fecha 14.01.16 dispuso reiterar el gasto, invocando la necesidad y utilidad pública de la obra, y el alto impacto de esta en la calidad de vida en el Barrio ya mencionado;

4) que en actuación de fecha 19.09.16, el Director del Departamento de Obras de la Intendencia plantea al Intendente la posibilidad de ampliar en un 45,41% la licitación de referencia, a efectos de mejorar la integración del Barrio La Esperanza a la trama urbana de la Ciudad, mediante el mejoramiento de las calles de acceso, cunetas y canales, y construcción de veredas;

5) que en las actuaciones siguientes el Director de Hacienda en actuación de fecha 21.09.16 informa que la ampliación planteada no contaría con disponibilidad presupuestal suficiente, el responsable del Fondo de Desarrollo del Interior comunica que la Comisión Sectorial de Descentralización en reunión de fecha 29.09.16 aprobó el proyecto cuyo monto total asciende a $ 8.081.927, de los cuales serán de cargo del FDI $6.869.638 y de cargo de Intendencia $ 1.212.289;

6) que contando con la conformidad de la firma adjudicataria expresada mediante nota de fecha 03.10.16, el Intendente, mediante Resolución de fecha 26.10.16 aprobó la ampliación por un 44,41%, ad referéndum de este Tribunal, e invocando para ello lo dispuesto por el Artículo 74 del T.O.C.A.F;

CONSIDERANDO: 1) que la presente ampliación se ajusta a lo dispuesto por el Artículo 74 del  T.O.C.A.F;

2) que no obstante, la misma deriva de una contratación observada por vicios de procedimiento de carácter insubsanable que la afectan;     

3) que de acuerdo a lo previsto por el Artículo 15 del T.O.C.A.F., no puede comprometerse un gasto sin que exista crédito presupuestal con disponibilidad suficiente;            
ATENTO: a lo precedentemente expuesto y a lo establecido en el Artículo 211 Literal B) de la Constitución de la República;
EL TRIBUNAL ACUERDA

1) Observar el gasto en virtud de lo expresado en los Considerandos  2) Y 3);

2) Devolver las actuaciones.

ag
