RES. 4371/16

RESOLUCION ADOPTADA POR EL

TRIBUNAL DE CUENTAS

EN SESION DE FECHA 14 DE DICIEMBRE DE 2016
(E. E. Nº 2012-17-1-0000806, Ent. N° 6245/16)

VISTO: las actuaciones remitidas por el Contador Delegado en la Intendencia de Canelones relacionadas con una nueva ampliación de la Licitación Publica Nº  20/2011 para la construcción y operación de una Estación de Transferencia y el transporte al sitio de disposición final, en Cañada Grande, de residuos sólidos urbanos provenientes de la zona Oeste del Departamento, hasta la finalización del período de gobierno;
RESULTANDO: 1) que por Resolución N° 12/03670 de fecha 26/07/12, el  Intendente  adjudicó el llamado, a la firma Partry S.A. (consorcio Qualix Eco- tecno);
2) que la cláusula 3 del Pliego al igual que la del contrato suscrito establece que el plazo del contrato será desde la firma hasta la finalización del período de Gobierno (julio 2015);
3) que este Tribunal, en Sesión de fecha 03.10.12, observó el gasto emergente de la citada licitación, en virtud de considerar que :  a) no se realizaron las publicaciones en el Diario Oficial y en otro diario de circulación nacional, en contravención a lo dispuesto por el Artículo 47 del TOCAF; b) el contenido de la propuesta última del oferente, contraviene lo preceptuado por el Anexo I: Especificaciones técnicas, Capítulo II - Características de los Servicios, Artículo 9: Condiciones de la operativa; literal b) del Pliego de la Licitación, que establece que los residuos se deben transferir y transportar inmediatamente, evitando la permanencia de los mismos en el sitio; c) la modificación de propuesta sugerida por la Administración y presentada por el oferente contravino (en lo pertinente) lo dispuesto por  el Inciso segundo del Artículo 56 del TOCAF; y d) no consta en las actuaciones remitidas, dictamen fundado de la Comisión Asesora de Adjudicaciones, como establece el Artículo 57 del TOCAF. Todos los Artículos citados con la numeración vigente en a la fecha del procedimiento;
4) que el gasto fue reiterado mediante Resolución del Intendente Nº 12/05945 de fecha 12.11.12 y mantenida la observación por parte de este Tribunal;
5) que con fecha 16.03.15, la Intendente de Canelones  mediante Resolución Nº 15/01617, dispuso ampliar en un 15%  el objeto del contrato suscrito con la empresa Partry S.A., al amparo de lo dispuesto por el Artículo 74 del TOCAF;
6) que el gasto emergente de la  ampliación ($6:700.000) fue observado por la Contadora Delegada con fecha 08.04.15  (por encontrarse afectado por las causales de observación de carácter insubsanables que afectaron el contrato original) y reiterado por el Ordenador del Gasto por Resolución Nº 15/02200 de fecha 18.04.15;
7) que posteriormente, la Intendente mediante Resolución Nº 15/04177 de fecha 29.06.15, dispuso ampliar el objeto del referido contrato por el monto de $ 4:000.000, “hasta la finalización del mandato de la actual administración”, siendo el citado gasto observado por la Contadora Delegada, con fecha 03.08.15 y posteriormente reiterado por el Ordenador mediante Resolución Nº 15/04857;

8) que por Resolución Nº 15/06963 de fecha 29/10/15 con la conformidad del adjudicatario, el Intendente dispuso una nueva ampliación,  por el 55%, ascendiendo el monto estimado del gasto, a la suma de $ 25:379.196, ascendiendo el monto a ejecutar en el Ejercicio 2015 a  $13:000.000, suma que se imputó con cargo al Programa 107, Renglón 245, el que no contaba con disponibilidad presupuestal suficiente;
9) que en Sesión de fecha 16/12/15 este Tribunal observó el gasto derivado de la ampliación realizada  en virtud de que: a) la ampliación de la contratación dispuesta deriva de un procedimiento licitatorio observado por causales de carácter insubsanable que la afectan; b) para ampliar contratos al amparo de lo dispuesto por el Artículo 74 del  T.O.C.A.F., es un presupuesto necesario, que el contrato se encuentre vigente o en ejecución, en caso contrario estamos ante una nueva contratación sin vinculación con la original, para la cual se debe seguir el procedimiento correspondiente y en el caso, el contrato original venció al terminar el  anterior período de Gobierno Departamental  y c) por carecer de disponibilidad el rubro de imputación;
10) que el gasto fue reiterado por Resolución Nº16/00174 dictada por el Intendente con fecha 11/01/16;

11) que con fecha 06/06/116  la Dirección de Gestión Ambiental “teniendo en cuenta que se encuentra en proceso de adjudicación un nuevo llamado a licitación pública Nº 2015-14 con el mismo objeto” solicita una nueva ampliación de un 20% de la adjudicación original;

12) que por Resolución Nº 16/04674 de fecha 08/08/16 el Intendente autorizó una ampliación del 16% del objeto de la Licitación Pública PU 20/2011, el gasto de $ 7:383.040 fue observado por el Contador Delegado, reiterándose el gasto por Resolución 16/05509 de 12/09/16;

13) que con fecha 21/09/16 la Dirección General de Gestión Ambiental informa que la operativa de los servicios resulta imprescindible por las características de los mismos. Se sugiere, de acuerdo con lo informado por el Área de Planificación y Seguimiento poner en práctica el mecanismo previsto en el Artículo 71 del Pliego Particular, que establece que  la Intendencia podrá exigir al adjudicatario la continuación del servicio por hasta 360 días para asegurar la prestación del mismo;

14) que la adjudicataria brindó su conformidad con la prórroga proyectada;

15) que por Resolución 16/06494 el Intendente de Canelones dispuso prorrogar la contratación dispuesta por Resolución 12/03670 por el término de 360 días teniendo en cuenta que el servicio, por sus características, no puede ser interrumpido;
CONSIDERANDO: 1) que la prórroga dispuesta deriva de un procedimiento licitatorio observado por causales de carácter insubsanable que la afectan;
2) que asimismo, como ya lo ha señalado este Tribunal, para ampliar  contratos al amparo de lo dispuesto por el Artículo 74 del  T.O.C.A.F., es un presupuesto necesario, que el contrato se encuentre vigente o en ejecución, en caso contrario estamos ante una nueva contratación sin vinculación con la original, para la cual se debe seguir el procedimiento correspondiente y en el caso, el contrato original venció al terminar el  anterior período de Gobierno Departamental (Resultando Nº 2);
3) que el plazo de 360 días a que se refiere el Artículo 71 del Pliego debió computarse desde el vencimiento del contrato original, esto es julio/2015, por lo que no es de aplicación en la oportunidad;
ATENTO: a lo expresado y a lo dispuesto  por el Articulo 211 Literal B) de la Constitución de la República;

EL TRIBUNAL ACUERDA 

1) Observar el gasto;

2) Devolver las actuaciones.
dc 
PAGE  
4

