RESOLUCION ADOPTADA POR EL

TRIBUNAL DE CUENTAS

EN SESION DE FECHA  6 DE MARZO DE  2013

(E.E. 2013-17-1-0001217 , E. 1046/13)

“VISTO: actuaciones remitidas por la Intendencia de Durazno, relacionadas con la nueva ampliación de la Licitación Pública  Nº 10/2011,  convocada para la remodelación de la Avenida Petrini de la ciudad de Sarandí del Yí;

RESULTANDO: 1) que, por Resolución Nº 17023 de 24/08/11 el Intendente de Durazno dispuso adjudicar la licitación a la empresa INCOCI S.A. por un monto de $ 17:033.516, impuestos y Leyes Sociales incluidos;

 2) que el Tribunal de Cuentas en Sesión de fecha 28.09.11, se expidió sobre la referida licitación, cometiendo a la Contadora Delegada la intervención del gasto, el que, con fecha 3.10.11 fue observado por falta de disponibilidad. El Ordenador competente reiteró el gasto por Resolución 19.777 de 05.10.11 manteniéndose la observación en Sesión del 20.06.12;
3) que por Resolución de fecha 10.07.12 el Intendente dispuso la ampliación de la referida licitación en $ 8:216.717, equivalente al 52% del contrato original. En Sesión de fecha 20.06.12, el Tribunal no había formulado objeciones a dicha ampliación, cometiendo la intervención a la Cra. Delegada, una vez dictada resolución por el ordenador competente, y verificada la disponibilidad del rubro de imputación;
4) que en la oportunidad el Intendente, con conformidad de la empresa adjudicataria, proyecta una nueva ampliación del orden del 47,3% de la licitación 10/2011, por un monto de $ 8:050.694 impuestos incluidos y $ 384.290 por concepto de Leyes Sociales, a efectos de ampliar la longitud de la Avenida Petrini hasta la jurisdicción nacional, al amparo de lo dispuesto por el Artículo 74 del TOCAF;
5) que no consta informe contable;

CONSIDERANDO: 1) que el Artículo 74 del TOCAF autoriza la ampliación del objeto del contrato en hasta un 100%;

2) que la presente ampliación encuadra en lo dispuesto por la norma referida;

ATENTO: a lo expuesto, y a lo dispuesto por el Artículo 211 Literal B) de la Constitución de la República;

EL TRIBUNAL ACUERDA

1) Cometer a la Contadora Delegada en la Intendencia de Durazno la intervención del gasto de $ 8:050.694 impuestos incluidos y $ 384.290 por concepto de Leyes Sociales, una vez dictada Resolución por el Ordenador competente y previo control de la imputación del gasto a rubro con disponibilidad suficiente; y
2) Devolver las actuaciones”.- 

sd
PAGE  
2

