RES. 324/17

RESOLUCION ADOPTADA POR EL

TRIBUNAL DE CUENTAS

EN SESION DE FECHA 25 DE ENERO DE 2017

(E. E. Nº 2015-17-1-0000439, Ent. N° 0149/17)

VISTO: las actuaciones remitidas por la Intendencia de Rivera, relacionada con la reiteración del gasto derivado  de la Licitación Pública Internacional Nº  02/2014 referente al acondicionamiento y desarrollo del               barrio “33 Orientales” de la Ciudad de Rivera;

## RESULTANDO: 1) que previa conformidad del B.I.D., otorgada con fecha 25/09/014, el Ejecutivo Departamental, mediante Resolución Nº 10925 de fecha 3/10/014, adjudicó la convocatoria, ad referéndum de este Tribunal, a la firma STILER S.A., por un total de $ 93:065.688, (impuestos y Leyes Sociales incluidos), más ajustes paramétricos;

2) que según informe contable de fecha 22/12/014 del Área Financiero Contable de la Unidad Coordinadora – PDGS, la financiación del gasto se realiza con cargo al Proyecto 960 “Programa de Desarrollo y Gestión Sub Nacional”, Programa 492, Inciso 24 “Diversos Créditos”, Unidad Ejecutora 002, Presidencia de la República, y financiación 2.1 Endeudamiento Externo, por la suma de $ 73:494.001, más ajustes paramétricos, hasta el equivalente de U$S 3:247.062, el saldo restante, de                       $ 19:581.687, más ajustes paramétricos, será financiado por la Intendencia:

3) que en sesión de fecha 11/02/015, este Tribunal no formuló observaciones, cometiendo:

3.1) a la Contadora Auditora destacada ante la Presidencia de la República, la intervención de la transferencia de $ 73:494.001, más ajustes paramétricos a la Intendencia de Rivera, una vez dictada la resolución correspondiente; y

3.2) al Contador Delegado en la Intendencia de Rivera la intervención del gasto de $ 19:581.687, más ajustes paramétricos, una vez imputados el mismo a rubro correspondiente con disponibilidad suficiente;

4)  que con la conformidad de la firma adjudicataria, otorgada con fecha 17/03/016, mediante la Resolución Nº 3404 el Ejecutivo Departamental dispuso la ampliación, en un 50,17%, de la contratación emergente de la contratación original con STILER S.A.;

5) que el gasto, imputado con cargo al Programa 203 O.D.G. 3.8.9, con una disponibilidad excedida en $ 60.895.040; fue observado por este Tribunal, en Sesión de fecha 1/06/2016, por carecer de disponibilidad presupuestal el rubro de imputación, no constando  reiteración del mismo;

6) que la empresa efectuó solicitud de ampliación de plazo por contingencias climáticas y paro por informe jurídico de fecha 22/06/2016, surge que se concedió extensión del plazo de 70 días hábiles del plazo de entrega, sin que existiera acto expreso disponiéndola;

7) que con la conformidad de la firma adjudicataria, otorgada con fecha 22/06/016 para la realización las Pluviales Chasque de los Santos, mediante la Resolución Nº 9199/2016 el Ejecutivo Departamental dispuso una nueva ampliación, en un 24,83% de la misma;

8) que con fecha 1/8/2016 se informa  que la obra se financiará con cargo al Fondo de Desarrollo del Interior y consta informe contable del programa 203, ODG 3.8.9, el que carece de disponibilidad presupuestal, estando excedido en $ 62.051572;

9) que este Tribunal, en sesión de fecha 14 de setiembre de 2016, observó el gasto, en razón de que la ampliación de referencia será financiada por el Fondo de Desarrollo del Interior, condición distinta a la original, que implica que las consideraciones vertidas por este Tribunal respecto de la aplicación de las previsiones del Artículo 45 del TOCAF, no sean extensibles a la ampliación proyectada, debiéndose haber acudido a los procedimientos del Artículo 33 del  T.O.C.A.F , que en consecuencia no resulta aplicable, lo previsto por el Artículo 74 del TOCAF que exige que la ampliación se realice en las mismas condiciones que el contrato original, y por contravenirse  las previsiones del Artículo 15 del T.O.C.A.F.;

10) que, por Resolución No. 11438 de fecha 17 de octubre de 2016, el Intendente reiteró el gasto, alegando que aún cuando la fuente de financiación de la ampliación sea diferente que la del contrato inicial igualmente se mantienen las condiciones básicas del contrato;

CONSIDERANDO: 1) que el Artículo 475 de la Ley 17.296 establece que los Ordenadores de gastos y pagos, al ejercer la facultad de insistencia o reiteración que les acuerda el Literal B) del Artículo 211 de la Constitución de la República, deben hacerlo en forma fundada,  expresando de manera detallada los motivos que justifican a su juicio seguir el curso del gasto del pago;

2)  que se mantienen incambiadas las razones de legalidad que dieron lugar a la observación oportunamente efectuada por el este Tribunal en sesión de fecha 14 de setiembre de 2016;

## ATENTO: a lo precedentemente expuesto y a lo establecido en el Artículo 211 Literal B) de la Constitución de la República;

## EL TRIBUNAL ACUERDA

1) Mantener la observación formulada en sesión de fecha 14/9/2016;

2) Dar cuenta a la Junta Departamental de Rivera;

3) Devolver las actuaciones.

ag