RES. 4617/16

RESOLUCION ADOPTADA POR EL

TRIBUNAL DE CUENTAS

EN SESION DE FECHA 28 DE DICIEMBRE DE 2016

(E. E. Nº 2016-17-1-0008323, Ent. N° 6479/16)

VISTO: las actuaciones remitidas  por la Universidad de la Republica-Facultad de Ciencias Económicas y Administración relacionadas con la Licitación Pública Nº 1/13 para la construcción del Edificio de Posgrados e Investigación  a realizarse en el predio central de su Casa de Estudios;

RESULTANDO: 1) que por Resolución del Decano del 14/05/14, se dispuso  adjudicar  a  Stiler  SA   el   objeto   del   llamado,   por  el  precio  de  $ 41.009.920 (impuestos y leyes sociales incluidos);

2) que este Tribunal, en Sesión de fecha 30/07/14, observó el gasto derivado de dicha contratación en razón de que:

2.1) el Artículo 3.4.2.1 del PCP, exigió la exhibición en forma conjunta con las propuestas, de documentos que, sólo se pueden exigir al adjudicatario;

2.2) la Administración actuante otorgó un plazo de 72 horas a ciertos oferentes a efectos de la presentación de recaudos faltantes, dejando constancia de ello en el acta labrada en ocasión de apertura de ofertas, por lo que se contravino el Artículo 65 Inciso 7 del TOCAF y el Artículo 3.4.2.3 del PCP, en tanto el plazo otorgado excede el previsto en la norma vigente;

2.3) la aclaración publicada en el sitio web de Compras y Contrataciones Estatales el 2.8.13 por la que otorga en forma previa a la apertura de ofertas un plazo adicional de 30 días a los proponentes para presentar certificados vencidos, no cuenta con sustento normativo, en tanto el Artículo 65 Inciso 7 del TOCAF prevé las formas y condiciones en que  opera dicho mecanismo, estableciendo un plazo específico para utilizar dicha facultad de la Administración, que no es posible soslayar;

2.4) los institutos de mejora de ofertas y de negociaciones, proceden ante ofertas con calificación similar, o bien, con precio similar, según haya sido el criterio de evaluación previsto (factores y ponderación o cumplimiento de requisitos mínimos y evaluación conforme del precio) no siendo únicamente el precio el factor a considerar como se prevé en el Artículo 26 del PGC para suministros y Servicios No personales;

2.5) asimismo, el Pliego refiere a la posibilidad de entablar negociaciones reservadas y paralelas, siendo que el instituto de negociaciones en la actualidad no admite dicho carácter de reserva, lo que surge del tenor literal del Artículo 66 del TOCAF, lo que resulta concordante con la plena vigencia del principio de transparencia, imperante en el ordenamiento jurídico nacional, que solo admite  la reserva en ciertas situaciones, como excepción a la regla general. Por otra parte, en el régimen vigente, no es posible entablar negociaciones ante precios manifiestamente inconvenientes, sino que únicamente es posible acudir a una mejora de precios ante el acaecimiento de dicha situación;

2.6) el Artículo 51 del TOCAF, exige la publicación de este tipo de procedimientos en el sitio web de Compras y contrataciones Estatales, requisito al que se dio cumplimiento, así como en el Diario Oficial. De los presentes obrados no surge que esta exigencia se llevara a cabo, por lo que no es posible tener por cumplida la norma citada;

2.7) la Universidad de la República no ha adoptado normas  específicas generales en materia de procedimiento administrativo común pese a ser exhortada a esos efectos por el Poder Ejecutivo mediante el Artículo 235  del Decreto 500/991, conforme a los principios generales en la materia deben llevarse adelante las actuaciones garantizando la transparencia del procedimiento, siendo necesario seguir un ordenamiento del expediente en forma regular, sucesiva y por orden de fechas contando con la foliatura  correspondiente en forma adecuada con las correcciones realizadas en forma en caso de error, extremos que en la especie no se cumplieron;

2.8) no luce fecha de recepción de la documentación presentada por los oferentes  con posterioridad al acto de apertura, ni de la petición presentada por Doriler SA en instancia de manifiesto de los obrados, lo que contraviene  los principios de transparencia y seguridad jurídica, en tanto no permite determinar que se haya cumplido con los plazos previstos por la normativa vigente para dicho accionar;

2.9) en  el acto administrativo de adjudicación no se esgrime los fundamentos de hecho y de derecho que sustenta su proceder, por lo que no se dio cumplimiento al principio de motivación imperante en la materia, siendo que  al consistir la adjudicación  en un obrar discrecional, es necesario la motivación  del acto referido;

3) que el Decano, por Resolución de fecha 19/08/14, dispuso evacuar las observaciones de este Tribunal, expresando los fundamentos que ampliamente se detallan  en la Resolución de este Tribunal de fecha 15/10/14, en la cual se acuerda estar a lo dispuesto en Sesión de fecha 30/07/14, salvo en lo referido a los considerandos 2) y 10) de dicho pronunciamiento (cumplimiento de los Artículos  48 y 51 del TOCAF) cuyas observaciones se levantan. Asimismo se establece tener presente lo expresado en el considerando 9), “…el Organismo  deberá tener presente en lo sucesivo que el expediente debe contener la totalidad de las actuaciones cursadas, incluidas en orden regular, sucesivo y por orden  de fechas, de conformidad con lo  establecido por la normativa vigente, lo que permite a este Tribunal contar con los elementos necesarios para efectuar el control que le compete por imperio de lo preceptuado por la Constitución de la República”;

4) que, por Resolución de fecha 13 de febrero de 2015, el Decano reitera el gasto, siendo el gasto intervenido, por reiteración, por el Contador Delegado, con fecha 08/04/15;

5) que con fecha 01/06/16, se propone una ampliación con el fin de completar el pavimento en el nivel 1, en las áreas de Hall, baños y Espacio de  Trabajo, con baldosas similares a las que colocaran en el resto de los niveles, la empresa Stiler presentó presupuesto por 232 m2 por  los  ítems  que  se  detallan  en el mismo, por un monto total de $ 692.711 (impuestos incluidos) a precios básicos de la licitación;

6) que por  Resolución de 22/06/16 el Decano Interino dispone la ampliación referenciada. El gasto resultante fue intervenido por el Contador Delegado y se notificó a la empresa;

7) que por Resolución de 25/11/16 el Decano dispone una nueva ampliación por un monto total de $ 7.594.165 (incluye IVA, leyes sociales e imprevistos);

8) que esta nueva ampliación de acuerdo con lo informado por la Dirección General de Arquitectura, con fecha 21/11/16, se fundamenta en que las obras se encuentran en la etapa de finalización y requiere ajustes y complementos para que se puedan instalar las oficinas de investigadores en el último nivel del edificio y posibilitar la pronta ocupación en condiciones adecuadas a las funciones que debe cumplir;

CONSIDERANDO: que, si bien, la ampliación propuesta encuadra dentro de lo establecido por el Artículo 74 del TOCAF, la misma procede de un procedimiento cuyo gasto fue observado por motivos no subsanables;

ATENTO: a lo expuesto precedentemente y a lo dispuesto por el Artículo 211 Literal B) de la Constitución de la Republica;

EL TRIBUNAL ACUERDA

- Observar el gasto.

- Devolver las actuaciones.

mp