RES. 1237/17
RESOLUCION ADOPTADA POR EL

TRIBUNAL DE CUENTAS

EN SESION DE FECHA 20 DE ABRIL DE 2017
(E. E. Nº 2017-17-1-0002175, Ent. N° 1720/17)

VISTO: las actuaciones remitidas por la Contadora Delegada ante la  Intendencia de Florida, relacionadas con la ampliación de la Licitación Abreviada Nº 09/2016,  convocada para  el reacondicionamiento de pabellones de servicios en Plazas Deportivas de Casupá, 25 de Agosto y Alejandro Gallinal;
RESULTANDO: 1) que por Resolución Nº 166/16 dictada por el Intendente el 19/05/2016, se aprobó el Pliego de Condiciones y se autorizó el llamado a licitación abreviada;

2) que al acto de apertura celebrado el 10/06/17 se presentaron cuatro  oferentes: CONSTRUCTORA B&D; CONSTRUCCIONES HS MANTENIMIENTOS;  SOFIA BONIATTI ALANIS y  PILARSYL  SA;
3) que en base a los informes realizados por los servicios técnicos, el Intendente por Resolución Nº 3795/16 de fecha 6/7/16 adjudicó parcialmente el objeto del llamado a firma Sofia Boniatti SA por un monto equivalente a $ 3:898.111,54 (IVA y Leyes Sociales incluidos) (Alejandro Gallinal) y $ 3:497964,14 (Casupá) el que se financia con cargo al fideicomiso financiero para obras “Plan Estratégico Florida 2030”;
4) que el gasto fue intervenido por la Contadora Delegada el 31/08/2016;
5) que previa conformidad del contratista, por Resolución 6432/17 de fecha 21/03/17, el Intendente, teniendo en cuenta que la contratación original no fue suficiente para la ejecución de las obras y que no se justifica un nuevo procedimiento de contratación, dispone al amparo del Artículo 74 del TOCAF la ampliación de la Licitación 09/2016 en un 89%, por un monto total de obras de $ 6.577.547,82, en las condiciones y precios de la oferta original;
6) que Control Presupuestal informa con fecha 21/03/17, que el gasto será atendido con cargo al Fideicomiso Financiero precitado, siendo AFISA el encargado de realizar el pago al proveedor, indicando asimismo que las obras a financiar con el mismo no se encuentran previstas presupuestalmente;
CONSIDERANDO: 1) que la ampliación dispuesta encuadra  en lo dispuesto por el Artículo 74 del TOCAF, habiéndose respetado  los máximos legales permitidos, con autorización del ordenador competente por el monto, y contando con la previa  conformidad de la adjudicataria;

 2) que no obstante la inexistencia de previsión presupuestal respecto a las obras proyectadas, contraviene lo dispuesto por los Artículos 13 a 16 del TOCAF;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
ATENTO: a lo precedentemente expuesto y a lo dispuesto por el Artículo 211 Literal B) de la Constitución de la República;
EL TRIBUNAL ACUERDA

1) Observar el gasto; 
2) Comunicar al Contador Delegado; y 
3) Devolver las actuaciones.
cr                  

PAGE  
1

