RES. 1265/17
RESOLUCION ADOPTADA POR EL

TRIBUNAL DE CUENTAS

EN SESION DE FECHA 26 DE ABRIL DE 2017
(E. E. Nº 2017-17-1-0002088, Ent. N° 1636/17)

VISTO: las actuaciones remitidas por el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente relacionadas con el otorgamiento a la Cooperativa de usuarios de ayuda mutua COVISAG PVS, de un préstamo más una ampliación, por un plazo de 25 años, ambos garantizados con hipoteca; 

RESULTANDO: 1) que se adjunta nota de Nota de la COVISAG PVS, de fecha 23 de julio de 2011, dirigida al Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, solicitando inicio de Certificado de Regularidad; 
2) que luce Proyecto de Resolución del Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, mediante el cual se otorga a la Cooperativa de referencia el préstamo mencionado. La ampliación será para atender las variaciones del Índice General del Costo de la Construcción en relación a la moneda de préstamo durante el proceso de obra, de ser inferior dicha variación a la suma prevista para ese fin, el saldo se destinará a una amortización extraordinaria del préstamo; 
3) que el destino de los préstamos será la construcción de 24 viviendas económicas de interés social más SUM y 17 lugares de estacionamientos, según el siguiente detalle: 15 viviendas de 2 dormitorios, 6 viviendas   de   3  dormitorios   y   3   viviendas   de  4 dormitorios, en el Padrón 
Nº 182.881 de la Localidad de Montevideo, Departamento de Montevideo; 
                                            4) que luce la siguiente previsión financiera elaborada por el M.V.O.T.M.A., de fecha 20 de marzo de 2017: UR 18.872  (Año 2018), UR 14.488 (Año 2019), UR 13.280 (Año 2020) y UR 860 (Año 2021), ascendiendo a  un total de UR 47.500; 

5) que el M.V.O.T.M.A. ha fijado el valor de tasación del proyecto en UR 55.851, de las cuales el 85% corresponden a préstamo y el 15% a aporte de la Cooperativa. El valor del terreno equivale a 2.963 UR siendo el plazo de obra estipulado de 30 meses. El Costo Global del proyecto asciende a UR 55.821, correspondiendo 43.005 UR a préstamo (85% del costo global) y 4.495 UR a Ampliación de Préstamo (8.5% de la diferencia entre el costo global y el valor del terreno); por tanto, el monto total a escriturar es de 47.500 UR; 
                                             6) que se adjunta Constancia de Afectación del Crédito Nº 001917, de fecha 21 de marzo de 2017, donde se detallan los importes   a   comprometer:   UR 18.872   (Año 2018),   UR 14.488  (Año 2019), 
UR 13.280   (Año 2020)  y  UR 860  (Año 2021),  ascendiendo   a  un  total   de 
UR 47.500; 
CONSIDERANDO: que la viabilidad del proyecto y préstamos planteados encuadra en la normativa vigente en la materia, especialmente lo dispuesto por los Artículos 117 y siguientes de la Ley Nº 18.407 de 24/10/2008 y Artículo 27 de la Ley Nº 17.243 de 29/6/2000;
 ATENTO: a lo precedentemente expuesto y a lo dispuesto en el Artículo 211 Literal B) de la Constitución de la República;

EL  TRIBUNAL  ACUERDA

1) Dictada la Resolución definitiva por el Ordenador competente, cometer  a la Contadora Auditora la intervención del gasto de hasta 47.500 UR derivado del otorgamiento del préstamo a la Cooperativa de ayuda mutua COVISAG, así como la actualización que corresponda realizar a la fecha de la escritura del préstamo;  
2) Cometer asimismo a la Contadora Auditora la intervención de las eventuales reprogramaciones que determinen que el desembolso se realice fuera del plazo previsto, previo control de su imputación al grupo adecuado con disponibilidad suficiente;
3) Por último, cometer a la Contadora Auditora la verificación de que la Resolución Definitiva concuerde con las condiciones de la contratación sometidas a este Tribunal; 
4) Comunicar a la Contadora Auditora; y
5) Devolver las actuaciones.

cr
PAGE  
3

