RES. 1355/17
RESOLUCION ADOPTADA POR EL

TRIBUNAL DE CUENTAS

EN SESION DE FECHA 4 DE MAYO DE 2017
(E. E. Nº 2016-17-1-0004881, Ent. N°1582/17)
VISTO: las nuevas actuaciones remitidas por la Intendencia de San José, relacionadas con una nueva ampliación de la contratación directa con la empresa INDUCCIÓN MAGNÉTICA S.A.- I.M.S.A.-, con el fin de lograr la optimización de costos energéticos y la prestación de apoyo técnico en la sustitución de alumbrado público por tecnología Led, para las Ciudades de San José de Mayo y Libertad;
RESULTANDO: 1)  que el Ejecutivo Departamental, por Resolución      Nº 419/2016 de fecha 27/05/016, dispuso la implementación de un Plan De Eficiencia Energética para el recambio de tecnología en el alumbrado público en el departamento de San José, pasando a tecnología LED; y  la contratación con la firma Inducción Magnética S.A . (IMSA) (inscripta en el registro de empresas de servicios energéticos –ESCOs - del M.I.E.M.), para la realización y ejecución del plan relacionado precedentemente en las ciudades de San José de Mayo y Libertad, de acuerdo al Contrato Remunerado por Desempeño –Contrato de Ahorros Compartidos- de acuerdo a las previsiones del Art. 2 del Decreto 289/2015, en búsqueda de un uso eficiente de energía conforme a los términos definidos por el Art. 2 Lit. A) de la Ley 18.597 y Art. 2 Lit. B) del Decreto 354/2009;

            2) que con fecha 23/06/016, la Intendencia e I.M.S.A. suscribieron el Contrato Remunerado por Desempeño relacionado en el Resultando precedente, del que resulta que: el plazo previsto en la contratación para la instalación no podrá superar los 6 meses hábiles de la industria de la construcción, contados a partir de la entrega de las luminarias en el Departamento de San José, para su sustitución y  la amortización del total de la inversión, que asciende a la suma de U$S 2:222.824,20, se efectuará con los recursos derivados del ahorro generado por el efecto del plan que se instrumenta, obligándose la Intendencia al pago de 49 meses consecutivos con un repago mensual máximo de U$S 49.407,oo;
3) que este Tribunal por resolución de fecha 10 de agosto de 2016 dispuso aprobar la contratación, amparada en el Art. 33 Nral. 26 del T.O.C.A.F., no formulando observaciones y cometiendo la intervención al Contador Delegado;
4) que con fecha 02/12/2016 se suscribió entre la Intendencia Departamental de San José y la empresa Inducción Magnética S.A. una primera ampliación del referido contrato, para el suministro y colocación de 601 lunarias LED  por un costo de U$S 324.226,22, condicionado a la aprobación por el Tribunal de Cuentas;
5)  que en Sesión de fecha 01/02/17 este Tribunal acordó cometer al Contador Delegado la intervención del gasto, previo control de la imputación del gasto a rubro con disponibilidad suficiente;
6) que en esta oportunidad, por Resolución 877/2017 de 13/03/17, se dispone ampliar nuevamente el contrato Remunerado por Desempeño suscrito con la empresa Inducción Magnética SA  incluyéndose la compra y colocación de 2576 luminarias LED, en un todo de acuerdo con el contrato original. El monto de la ampliación asciende a U$S 1:426.158,63 impuestos incluidos, que incluye el suministro de las luminarias, costo de instalación, fletes internos, monitoreo de ahorro y garantías. Se indica en la misma, que el contrato se suscribirá ad referendum de la aprobación del Tribunal de Cuentas y al amparo de lo dispuesto por los Arts. 33 literal C) numeral 26 y Art. 79 del TOCAF;
7)  que se adjunta el respectivo contrato ampliatorio, suscrito con fecha 15/03/2017, el que queda condicionado a la intervención de este Tribunal (Clausula Cuarto.- Condición);

8) que no consta información contable; 
CONSIDERANDO: 1) que las ampliaciones dispuestas equivalen a un 78,74% del contrato original, encontrándose comprendidas en lo dispuesto por el Art. 74 del TOCAF; 
2) que no consta información contable;
ATENTO: a lo precedentemente expuesto y a lo establecido por el literal B), del Art. 211 de la Constitución de la República;

EL TRIBUNAL ACUERDA
1) No formular observaciones;
2) Cometer al Contador Delegado la intervención del gasto, previo control de su imputación a rubro adecuado con disponibilidad suficiente y en caso contrario, la formulación de la observación respectiva.
CLC
PAGE  
3

