RES. 2016/17
RESOLUCION ADOPTADA POR EL

TRIBUNAL DE CUENTAS

EN SESION DE FECHA 10 DE MAYO DE 2017
(E. E. Nº 2017-17-1-0002492, Ent. N° 2016/17)

VISTO: las actuaciones remitidas por el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente relacionadas con el otorgamiento a la Cooperativa de usuarios de ayuda mutua COVISIN Pan de Azúcar, de un préstamo más una ampliación, por un plazo de 25 años, ambos garantizados con hipoteca; 

RESULTANDO: 1) que se adjunta nota de la COVISIN Pan de Azúcar, de fecha 11 de abril de 2013, dirigida al Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, solicitando inicio de Certificado de Regularidad; 
2) que luce Proyecto de Resolución del Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, mediante el cual se otorga a la Cooperativa de referencia el préstamo mencionado. La ampliación será para atender las variaciones del Índice General del Costo de la Construcción en relación a la moneda de préstamo durante el proceso de obra, de ser inferior dicha variación a la suma prevista para ese fin, el saldo se destinará a una amortización extraordinaria del préstamo; 
3) que el destino de los préstamos será la construcción de 44 viviendas económicas de interés social, según el siguiente detalle: 28 viviendas de 2 dormitorios, 11 viviendas de 3 dormitorios y 5 viviendas de 4 dormitorios, en el Padrón Nº 1955 de la Localidad de Pan de Azúcar, Departamento de Maldonado; 
4) que luce la siguiente previsión financiera elaborada por el M.V.O.T.M.A., de fecha 29 de marzo de 2017: UR 30.166  (Año 2018), UR 39.796  (Año 2019),  UR 25.822  (Año 2020),  ascendiendo a  un total de UR 95.784; 

5) que el M.V.O.T.M.A. ha fijado el valor de tasación del proyecto en UR 103.041, de las cuales el 85% corresponden a préstamo y el 15% a aporte de la Cooperativa. El valor del terreno equivale a 6.579 UR siendo el plazo de obra estipulado de 24 meses. El Costo Global del proyecto asciende a UR 103.041, correspondiendo 87.585 UR a préstamo (85% del costo global) y 8.199 UR a Ampliación de Préstamo (8.5% de la diferencia entre el costo global y el valor del terreno); por tanto, el monto total a escriturar es de 95.784 UR; 
6) que se adjunta Constancia de Afectación del Crédito Nº 001938, de fecha 30 de marzo de 2017, donde se detallan los importes  a  comprometer: UR 30.166  (Año 2018),  UR 39.796 (Año 2019) y UR 25.822 (Año 2020), ascendiendo a  un total de UR 95.784;                                     
CONSIDERANDO: que la viabilidad del proyecto y préstamos planteados encuadra en la normativa vigente en la materia, especialmente lo dispuesto por los Artículos 117 y siguientes de la Ley Nº 18.407 de 24/10/2008 y Artículo 27 de la Ley Nº 17.243 de 29/6/2000;
ATENTO: a lo precedentemente expuesto y a lo dispuesto en el Artículo 211 Literal B) de la Constitución de la República;

EL  TRIBUNAL  ACUERDA
1) Dictada la Resolución definitiva por el Ordenador competente, cometer  a la Contadora Auditora la intervención del gasto de hasta 95.784 UR derivado del otorgamiento del préstamo a la Cooperativa de ayuda mutua COVISIN Pan de Azúcar, así como la actualización que corresponda realizar a la fecha de la escritura del préstamo;  
2) Cometer asimismo a la Contadora Auditora la intervención de las eventuales reprogramaciones que determinen que el desembolso se realice fuera del plazo previsto, previo control de su imputación al grupo adecuado con disponibilidad suficiente;
3) Cometer a la Contadora Auditora la verificación de que la Resolución definitiva concuerde con las condiciones de la contratación sometidas a este Tribunal; 
4) Comunicar a la Contadora Auditora;
5) Devolver las actuaciones.

mp
PAGE  
1

