RES.Nº 1587/17

RESOLUCION ADOPTADA POR EL

TRIBUNAL DE CUENTAS

EN SESION DE FECHA 25 DE MAYO DE 2017

(E.E.Nº 2015-17-1-0004165, Ent.N° 2064/17)

VISTO: las actuaciones remitidas por la Contadora Delegada en la Intendencia de Montevideo, relacionadas con la ampliación de la Licitación Pública Nº 397/11 para el “Servicio de operación y mantenimiento de red de Estaciones de Bombeo y otros, para la División de Saneamiento”;

RESULTANDO: 1) que por Resolución Nº 1057/12 de fecha 12/03/12, la Intendente de Montevideo, dispuso adjudicar el llamado a la empresa CIEMSA, por un total de $ 195:551.015, correspondiendo dicha suma a la propuesta básica más el opcional identificado como Rubro B, e incluye impuestos, 15% de trabajos imprevistos y los aportes sociales, por el plazo de tres años a partir del perfeccionamiento del contrato;

2) que este Tribunal, se sesión de fecha 16/05/12 intervino el gasto y cometió a la Contadora Delegada la intervención preventiva del saldo de $ 165:675.165, y el control del cumplimiento de lo dispuesto por el Artículo. 3 de la Ley Nº 18.244;

3) que por Resolución Nº 2892/15 de fecha 25/06/15 invocando el amparo del Artículo 27 del Pliego Particular de Condiciones, dispuso la ampliación de la adjudicación en un 33,33 %, ascendiendo a la suma de $ 65:183.671,82, la cual incluye 15% de imprevistos, impuestos y aportes sociales de cargo del oferente;

4) que este Tribunal en sesión de fecha 22/07/15, resolvió, al amparo de lo dispuesto por el Artículo 74 del TOCAF, intervenir el gasto de $ 20:000.000, y cometer al Contador Delegado, el control de que el saldo del gasto dispuesto se impute a rubro adecuado con disponibilidad suficiente, y en caso contrario, la formulación de la observación respectiva;

5) que con fecha 10/03/16 la Contadora Delegada observó el gasto de $ 5.486.109 por contravenir el Artículo 15 del TOCAF;

6) que por Resolución Nº 1724/16 de fecha 25/04/16 el Intendente de Montevideo reiteró el gasto siendo mantenida la observación por este Tribunal por Resolución de fecha 27/07/2016;

7) que por Resolución Nº 2824/16 de fecha 20/06/16, el Intendente de Montevideo, resolvió ampliar en un 33,33% al amparo de lo dispuesto por el Artículo 74 del TOCAF, la Licitación de referencia, por un total de $ 65:183.671,82, imprevistos, leyes sociales e IVA incluidos;

8) que con fecha 27/07/2016 este Tribunal intervino el gasto de $ 27:159.863 y cometió a la Contadora Delegada el control de que el saldo del gasto se impute a rubro adecuado con disponibilidad suficiente, y en caso contrario, la formulación de la observación respectiva;

9) que en la oportunidad por Resolución Nº 1595/17 de fecha 03/04/17 el Intendente de Montevideo dispuso ampliar en un 33,33 %     al amparo de lo dispuesto en el Artículo 74 del TOCAF, la Licitación Pública   Nº 397/11 a la empresa “Ciemsa”, por la suma de $ 65:183.671,82 imprevistos, leyes sociales e IVA incluidos, por el período julio 2017- junio 2018, previa conformidad de la empresa adjudicataria;

10) que con fecha 21/04/17, se imputó el gasto de           $ 32:591.836, con cargo a la Actividad 308000205, Derivado 299000, Ejercicio 2017, con disponibilidad;

CONSIDERANDO: que la presente ampliación encuadra en lo dispuesto por el Artículo 74 del TOCAF, habiéndose alcanzado en esta oportunidad el tope máximo autorizado por el citado artículo;

ATENTO: a lo precedentemente expuesto y a lo dispuesto por el Artículo 211 Literal B) de la Constitución de la República;

EL TRIBUNAL ACUERDA

1) Intervenir el gasto de $ 32:591.836;

2) Cometer a la Contadora Delegada, el control de que el saldo del gasto dispuesto se impute a rubro adecuado con disponibilidad suficiente, y en caso contrario, la formulación de la observación respectiva; y

3) Devolver las actuaciones.

lc