RES. 2186/17

RESOLUCION ADOPTADA POR EL

TRIBUNAL DE CUENTAS

EN SESION DE FECHA 12 DE JULIO DE 2017

(E. E. Nº 2014-17-1-0008904, Ent. N° 3104/17)

VISTO, estas actuaciones remitidas por el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente (MVOTMA), relacionadas con la modificación del convenio celebrado con la Intendencia de Montevideo (IM) el 27 de diciembre de 2011;

RESULTANDO: 1) que, con fecha 1 de julio de 2011, se celebró un convenio marco entre el MVOTMA y la IM con el objeto de acordar acciones conjuntas que serían desarrolladas a través de convenios específicos para la ejecución de programas y proyectos enmarcados en las seis líneas estratégicas  del  Plan  Quinquenal  de  Vivienda  vigente: 1) Plan  Nacional  de Relocalización   de   asentados   en   terrenos   inundables  o  contaminados;  2) Rehabilitación y consolidación urbano-habitacional; 3) Plan de Acción Integrada: nuevas urbanizaciones; 4) Plan Nacional de Alquileres para Vivienda de Interés Social; 5) Vivienda rural y pequeñas localidades; 6) Política de Incentivo a la Inversión privada en Vivienda de Interés Social;

2) que en su oportunidad, se remitió un proyecto de convenio específico a suscribir con la IM, cuyo objeto consistió en  la relocalización total de familias asentadas en el asentamiento “la Manchega”, en virtud de encontrarse ubicado en terrenos contaminados y la relocalización de las familias asentadas en las áreas inundables de los asentamientos “Las Duranas” y “Joanicó”;

3) que este Tribunal, por Resolución adoptada el 30 de noviembre de 2011, no formuló observaciones al proyecto mencionado y dispuso que dictada la Resolución definitiva por el Ordenador competente y suscrito el convenio referido, se cometía a la Contadora Delegada la intervención de las erogaciones emergentes del mismo;

4) que con fecha 27 de diciembre de 2011, se celebró el convenio mencionado luego de que por Resolución del Poder Ejecutivo del 21 de diciembre de 2011, se autorizara la suscripción del mismo;

5) que teniendo en cuenta que, durante la ejecución del convenio se constató que los montos totales previstos para financiar las soluciones habitacionales resultaban insuficientes y que se había disminuido levemente el número total de soluciones habitacionales a entregar, se remitió en su momento a este Tribunal  una  modificación al Numeral I de la Cláusula Tercera y el Numeral VI de la Cláusula Cuarta del convenio celebrado el 27 de diciembre de 2011, de forma tal que pueda cumplirse cabalmente con el objetivo plateado al momento de su otorgamiento;

6) que por Resolución de fecha 10 de diciembre de 2014, este Tribunal no formuló observaciones al nuevo convenio remitido, cometiendo a la Contadora Delegada la intervención de los gastos emergentes del mismo;

7) que según se señala en esta oportunidad, en la ejecución del convenio multicitado, luego de realizarse las respectivas licitaciones, se pudo constatar que el monto total aportado por el MVOTMA resulta suficiente para financiar 183 viviendas en lugar de las 137 previstas en la última modificación;

8) que en función de ello, se remite un proyecto de  acuerdo a efectos de modificar el convenio suscrito el 27 de diciembre de 2011 y su modificativo suscripto el 19 de noviembre de 2014, ajustando las condiciones  del mismo, de tal manera de que prevea  la  construcción de 183 soluciones habitacionales  con los recursos ya previstos, esto es, sin aumentar los montos transferidos a la Intendencia;

9)  que en tal sentido, del proyecto adjunto surge que por el mismo se modifica el Numeral I de la Cláusula Tercera y  los Numerales I y IV de la Cláusula IV del convenio mencionado, las cuales quedarán redactadas de la siguiente manera: TERCERO: OBLIGACIONES DEL MVOTMA: el  MVOTMA  se  compromete  a: I) Transferir un monto de hasta UR 321.130 con destino a financiar 183 soluciones habitacionales. Dicha transferencia se realizará en partidas consecutivas de monto variable, según lo dispuesto a continuación y una vez verificado el cumplimiento de  las condiciones acordadas:

a) una primera partida de hasta UR 81.840, que se hará efectiva una vez que estén aprobados por parte de Dirección Nacional de Vivienda (DINAVI) los proyectos sociales y arquitectónicos y el cronograma de obras a realizar para las hasta  68 primeras soluciones habitacionales;

b) una segunda partida de hasta UR 74.400, una vez que se hayan presentado por parte de la IM el informe de Revisión Limitada y los informes sociales y arquitectónicos correspondientes a las primeras 68 soluciones habitacionales y se hayan aprobado por parte de la DINAVI, el proyecto social y arquitectónico y el cronograma para llevarlo adelante, hasta 63 soluciones habitacionales;

c) una tercera partida de hasta UR 154.111 el diferencial de costo de las viviendas a construirse con las primeras dos partidas;

d) una cuarta partida  corresponde a la sustracción al monto total destinado al convenio menos los montos transferidos en la primera, segunda y terceras partidas, una vez  que la IM haya presentado  los informes de revisión limitada de los recursos transferidos al amparo de este acuerdo, informes sociales y arquitectónicos correspondientes, proyecto de intervención en el área a liberar con el realojo del asentamiento, debiéndose aprobar por la DINAVI los proyectos sociales y arquitectónicos a realizarse y el cronograma de actividades para finalizar la relocalización total del asentamiento, si correspondiera. El monto total a transferir será el correspondiente a la cantidad de soluciones habitacionales presentadas por la IM y aprobadas por la DINAVI y de acuerdo al monto establecido por solución habitacional en el punto I de esta Cláusula. Dichas sumas serán depositadas en una cuenta extra-presupuestal abierta para ese fin específico”. “CUARTO: OBLIGACIONES DE LA INTENDENCIA: I) Administrar los fondos vertidos por el MVOTMA y depositarlos en la cuenta extra-presupuestal referida en el Punto I de la cláusula anterior, que se abrirá con destino al objeto del presente convenio y para todas las actuaciones referidas en el RO. La IM podrá adelantar, con fondos propios, las transferencias establecidas en la Cláusula Tercera. Dichos adelantos serán reintegrados una vez que se reciban los fondos del MVOTMA, no existiendo por ello, impedimento para que puedan ser imputados y rendidos como gastos del presente convenio. IV) Realizar las contrataciones pertinentes para construir hasta 183 (ciento ochenta y tres) soluciones habitaciones”

10) que se adjunta proyecto de Resolución del Poder Ejecutivo, por el cual se autoriza la suscripción de la modificación al convenio referida;

CONSIDERANDO:  que la modificación al convenio remitida no implica cambios sustanciales ni la generación de gastos adicionales respecto  a lo ya  previsto en el último  convenio celebrado entre el MVOTMA y la IM, respecto al cual este Tribunal no formuló observaciones y cometió la intervención del gasto respectivo, por Resolución de fecha 10 de diciembre de 2014;

ATENTO: a lo expresado precedentemente y a lo dispuesto por el Artículo 211 Literal B) de la Constitución de la República;

EL TRIBUNAL ACUERDA:

1) No formular observaciones a la modificación al convenio remitida, celebrado  entre el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente y la Intendencia de Montevideo;

2)  Comunicar al Contador destacado ante dicho Ministerio;

3)  Devolver las actuaciones.

mp