RES. 2373/17
RESOLUCION ADOPTADA POR EL

TRIBUNAL DE CUENTAS

EN SESION DE FECHA 26 DE JULIO DE 2017
(E. E. Nº 2014-17-1-0009624, Ent. N° 3266/17)

VISTO: estas actuaciones remitidas por el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente (MVOTMA), relacionadas con el proyecto de addenda al convenio suscrito con la Intendencia Departamental de  Tacuarembó con fecha 15 de diciembre de 2014;

RESULTANDO: 1) que con fecha 14 de junio de 2015, este Tribunal acordó no formular observaciones a dicho Convenio en tanto su entrada en vigencia estaba supeditada al pronunciamiento de este Tribunal, e intervenir el gasto de $ 2:960.100, correspondiente a la partida a transferir durante el Ejercicio 2014, cometiendo al Contador Auditor destacado ante el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, la intervención de la partida correspondiente al Ejercicio 2015, por un monto de UI 5:480.000, previo control de su imputación a Grupo adecuado con disponibilidad suficiente;
2) que con fecha 30 de junio de 2016, la Intendencia de Tacuarembó, solicitó modificar el convenio original a los efectos de incluir los Padrones 9.376, 12.016, 12.017, 12.018, 12.019 y 13.246 de propiedad departamental, a ser enajenados a las cooperativas de viviendas, los cuales  no cuentan con infraestructura necesaria a dichos efectos;
3) que en esta oportunidad se remite proyecto de addenda a los efectos de modificar las cláusulas segunda, tercera literal a) y cuarta del convenio original, que quedarán redactados:
SEGUNDO:OBJETO: el objeto de este convenio es la cooperación entre ambos Organismos para dotar de infraestructura vial, de evacuación de pluviales, saneamiento, agua y energía eléctrica a los predios resultantes del fraccionamiento de los Padrones Nº 8.085 de 111.496 m2 y Nº 11.104 de 11.153 m2, Números 9.376, 12.016, 12.017, 12.018, 12.019 y 13.246 de la ciudad de Tacuarembó, afectados a la Cartera Departamental de tierras con destino a programas de vivienda de interés social a concretarse en la modalidad de Cooperativas de Vivienda y cualquiera de los programas financiados total o parcialmente por el MVOTMA;

TERCERO: APORTE DE LA INTENDENCIA: la Intendencia Departamental de Tacuarembó se compromete a: elaborar el proyecto de urbanización de Padrones Números: 8.085 y 11.104, 9.376, 12.016, 12.017, 12.018, 12.019, 13.216 de la localidad catastral de Tacuarembó, que deberá presentar al MVOTMA para su consideración, previo a su aprobación por parte de la Intendencia y de su registro en la Dirección Nacional de Catastro”.
CUARTO: APORTE DEL MINISTERIO DE VIVIENDA, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y MEDIO AMBIENTE: El MVOTMA se compromete a: cooperar con el financiamiento de las obras de infraestructura que viabilicen el fraccionamiento de los predios Nos.  8.085 y 11.104, 9.376, 12.016, 12.017, 12.018, 12.019, 13.216 y la posterior adjudicación de los lotes resultantes para ser aplicados a Cooperativas de Vivienda y cualquiera de los diversos programas habitacionales del MVOTMA por un monto de hasta UI 6:480.000 (seis millones cuatrocientos ochenta mil unidades indexadas)”;
4) que en todo aquello que no hubiere sido modificado expresamente, se mantendrán las estipulaciones del convenio suscrito originalmente por las partes, que se encuentra vigente ya que su plazo de finalización estaba pactado hasta el agotamiento de las condiciones establecidas;
5) que el Informe de Rendición de Cuentas presentada por la Intendencia de Tacuarembó de fecha 3 de abril de 2017 corresponde a la partida por $ 3:028.600 (UI 1:000.000) recibida en marzo de 2015, existiendo un saldo pendiente de ejecución de $ 2:412.500;
6) que se adjunta proyecto de Resolución del MVOTMA, por el que se autoriza la suscripción de la  addenda remitida; 
CONSIDERANDO: 1) que la addenda proyectada no modifica la financiación prevista originalmente en el convenio suscrito por las partes con fecha 15 de diciembre de 2014, en tanto no se prevé una nueva erogación, por cuanto el Convenio tiene fondos sin ejecutar;
2) que asimismo el objeto previsto en la addenda atiende, al igual que el convenio original, a destinar predios a programas de vivienda de interés social a concretarse en la modalidad de cooperativas de vivienda, dotándolos de la infraestructura necesaria a tales efectos;
3) que no habiendo merecido observaciones por este Tribunal en su oportunidad  (Resolución adoptada con fecha 14 de junio de 2015) el convenio que se modifica y  que se encuentra vigente, en tanto no han agotado las condiciones ni fondos previstos, corresponde no formular observaciones a la addenda proyectada;                               
ATENTO: a lo expresado precedentemente y a lo dispuesto por el Artículo 211 Literal B) de la Constitución de la República;

EL TRIBUNAL ACUERDA
1) No formular observaciones al proyecto de Addenda del convenio suscrito el 15 de diciembre de 2014,  por el MVOTMA y la Intendencia Departamental de Tacuarembó;

2) Una vez dictada la Resolución  por el Ordenador competente, se comete a la Contadora Auditora destacada en el MVOTMA la verificación de que la Resolución definitiva concuerde con los antecedentes remitidos al Tribunal;

3) Comunicar a la Contadora Auditora destacada ; y 

4) Devolver las actuaciones.
dc
3

